SPIS TERŚCI

Wstęp

Załączniki

1.0. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego………………………………….. ..15

2.0. Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem planu…18

2.1. Raport o stanie Miasta Lęborka…………………………………………………19

2.2. Identyfikacja problemów na podstawie analizy SWOT (opracowano w oparciu o debaty strategiczne)…………………………………………………………………..35

3.0. Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze…………………………..44

3.1. Cele i kierunki działania………………………………………………………….44

3.2. Wybrany wariant rozwoju [lista zadań (celów) do zrealizowania wynikających z hierarchii ważności]………………………………………………………………......55

4.0. Realizacja zadań i projektów…………………………………………………………….58

4.1. Programy Operacyjne i ich oznaczenie…………………………………………..59

4.2. Planowane projekty i zadania w okresie 2006 – 2012……………………….......61

4.3. Wieloletni Plan Inwestycyjny 2006 – 2009…………………………………….160

5.0. Powiązania projektów z innymi działaniami na terenie powiatu i województwa….......168

6.0. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego………………………….173

7.0. Plan finansowy na lata 2005 – 2012 …………………………………………………...179

7.1. Ocena sytuacji finansowej Miasta Lęborka w latach 2002 – 2004 z uwzględnieniem budżetu na 2005 rok……………………………………………….180

7.2. Analiza struktury dochodów ……………………………………………….......181

7.3. Analiza struktury wydatków................................................................................183

7.4. Projekcja wolnych środków na inwestycje..........................................................185

7.5. Podział na źródła finansowania............................................................................189

8.0. System wdrażania............................................................................................................190

9.0. Sposoby monitorowania i oceny komunikacji społecznej...............................................192

9.1. Sposoby oceny realizacji Planu Rozwoju Lokalnego .........................................193

9.2. Podziała potencjału inwestycyjnego na poszczególne priorytety, cele niezbędne, cele pierwszorzędne, inne cele ...................................................................................193

9.3. Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego.......................................................197

# WSTĘP

Plan Rozwoju Lokalnego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym to dokument o charakterze  strategicznym stanowiący  integralną część Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta Lęborka.

Zapisy Planu Rozwoju Lokalnego są  spójne z Narodowym Planem Rozwoju, ze Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego, Strategią Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Lęborskiego oraz Strategią Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta Lęborka na lata 2004 – 2012, zatem działania  zaproponowane  w omawianym opracowaniu wynikają  z celów w/w dokumentów.

Priorytetowe inwestycje miasta przeznaczone do realizacji na najbliższe lata wskazali członkowie Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji i Planu Rozwoju Lokalnego w zakresie Planu Rozwoju, a członkowie Komisji Koordynacyjnej ds. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie WPI na lata 2006 – 2009.

Plan Rozwoju Lokalnego opracowano według zaproponowanej w podręczniku wdrażania ZPORR struktury, nieco zmodyfikowanej ze względu na specyfikę zadań wcześniej opracowanych dokumentów tj. Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta Lęborka na lata 2004 – 2012 i założeń do Programów Operacyjnych.

Obecna wersja tego dokumentu z maja 2005 roku jest zaktualizowaniem ,,Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Lęborka wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004 – 2007”, który powstał w roku 2004. Aktualizacja w/w ,,Planu”  konieczna była ze względu na rozstrzygnięcia dokonane w 2004 roku i aktualizację ,,kroczącą” na lata następne.

# ZAŁĄCZNIKI

Zarządzenie nr 5/2005

Burmistrza Miasta Lęborka

z dnia 18 stycznia 2005 roku

w sprawie: procedury opracowania i aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Miasta  Lęborka.

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

- Powołuję Komisję Koordynacyjną ds. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Lęborka (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wchodzą osoby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

- Celem opracowania i aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Lęborka  jest:

a) stworzenie dokumentu pomocniczego w negocjacjach o uzyskanie dofinansowania z zewnętrznych środków finansowych, na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przez Miasto,

b) komunikacja władz samorządowych z mieszkańcami w zakresie długookresowych zamierzeń inwestycyjnych, uwzględniających także wnioski/postulaty składane przez mieszkańców,

c) przedstawienie przyszłym partnerom przedsięwzięć publiczno-prywatnych długookresowych planów przedsięwzięć inwestycyjnych,

d) utworzenie bazy danych o wszystkich potrzebach inwestycyjnych Miasta,

e) zgromadzenie danych o wszystkich rozpoczętych inwestycjach (koncepcje, dokumentacje techniczne, itp.),

f) konfrontacja potrzeb inwestycyjnych z możliwościami inwestycyjnymi,

g) uniknięcie jednoczesnego otwierania zbyt wielu frontów inwestycyjnych w stosunku do zdolności finansowania miasta,

h) określenie w okresie wieloletnim poziomu wydatków planowanych do poniesienia z budżetów Miasta i przeznaczonych na przedsięwzięcia inwestycyjne Miasta.

§ 2

Wieloletni Plan Inwestycyjny opracowany przez Komisję posiadać będzie formułę planu

,,kroczącego”,tj. aktualizowanego corocznie z uzasadnionych powodów obejmujących m.in:

a) zmiany w źródłach finansowania WPI,

b) zmiany w zakresie przejmowanych zadaniach publicznych,

c) dezaktualizację zadań wprowadzonych do WPI.

§ 3

1.  Przedmiotem planowania w WPI będą przedsięwzięcia inwestycyjne obejmujące:

a) wszelkie nakłady związane z realizacją danego projektu począwszy od prac badawczych dot. tego projektu, wykupu gruntów, itp. do zakończenia prac budowlanych i oddania obiektu/ów do użytku,

b) modernizację istniejącego rzeczowego majątku trwałego i zakupy inwestycyjne,

c) przedsięwzięcia inwestycyjne o wartości jednostkowej powyżej 20.000 zł (z VAT).

2.  Samodzielne przedsięwzięcia inwestycyjne o wartości jednostkowej do 20.000 zł objęte

zostaną prognozą wydatków budżetowych na lata  przyszłe sporządzoną przez Skarbnika

Miasta.

3.  Wartość remontów odtworzeniowych objęta zostanie prognozą wydatków budżetowych na

lata przyszłe sporządzoną przez Skarbnika Miasta.

§ 4

- Skarbnik Miasta przedstawiając opracowaną prognozę potencjału inwestycyjnego Miasta na lata przyszłe wraz z dopuszczalnym poziomem zadłużenia Miasta (przy założeniu pozyskania zewnętrznych długoterminowych środków finansowych ze źródeł komercyjnych), przedłoży jednocześnie opis parametrów przyjętych w projekcji dochodów oraz wydatków Miasta.

- Opracowując projekcję, o której mowa w ust. 1 Skarbnik Miasta zasięga wszelkich niezbędnych konsultacji celem opracowania danych na wiarygodnym i stabilnym poziomie.

- W trakcie prac nad WPI Skarbnik Miasta przedłoży Komisji pisemne propozycje (uwzględniające obowiązujące przepisy) dot. form i zasad dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące usługi publiczne w imieniu Miasta.

- Przed zakończeniem prac nad WPI, Skarbnik Miasta dokona korekty projekcji dochodów i wydatków z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych przyjętych do WPI generujących dodatkowe wydatki lub generujących dodatkowe dochody.

§ 5

- Wniosek przedsięwzięć inwestycyjnych do WPI (zwany dalej „wnioskiem”) składany być może wyłącznie na ujednoliconym wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

- Do WPI przyjmowane będą wyłącznie wnioski przedsięwzięć inwestycyjnych kompletnie wypełnione i podpisane.

- Wnioskodawcą przedsięwzięć inwestycyjnych mogą być wydziały Urzędu Miejskiego, jednostki organizacyjne Miasta, w tym spółki prawa handlowego, w których gmina posiada ponad 50 % głosów (zwane dalej ,,jednostkami organizacyjnymi”).

- Wnioski do WPI składają także stowarzyszenia i nieformalne grupy mieszkańców, organizacje reprezentujące biznes lokalny i inne zorganizowane grupy społeczne, poprzez właściwe merytorycznie wydziały i jednostki organizacyjne.

- Wszelkie postulaty przedsięwzięć inwestycyjnych do WPI przyjmują wydziały Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne merytorycznie właściwe dla charakteru danego wniosku (wykaz wydziałów oraz jednostek organizacyjnych wraz z adresami, w których można składać postulaty, określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia). Złożone postulaty weryfikowane są przez merytoryczne wydziały oraz jednostki organizacyjne, określone w załączniku nr 3 i ewentualnie ujmowane we wnioskach składnych przez te wydziały do WPI. Złożone sugestie i postulaty (inicjatywy mieszkańców) stanowić mogą podstawę wniosków składanych przez dany wydział lub jednostkę organizacyjną do WPI. W przypadku nie ujęcia przez merytoryczny wydział lub jednostkę organizacyjną postulatu lub sugestii, merytoryczny wydział lub jednostka organizacyjna informuje o przyczynie odstąpienia od złożenia wniosku do WPI.

- O terminie rozpoczęcia przyjmowania wniosków, postulatów lub sugestii  informuje media Burmistrz Miasta poprzez stosowne ogłoszenie.

§ 6

Kompletnie wypełnione i podpisane wnioski przyjmuje od merytorycznych wydziałów Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych oraz stowarzyszeń i nieformalnych grup mieszkańców, organizacji reprezentujących biznes lokalny i innych zorganizowanych grup społecznych – Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji (pok. 126 w godzinach urzędowania).

§ 7

Prace nad aktualizacją Wieloletniego Planu Inwestycyjnego będą podejmowane z chwilą ustalenia budżetu na dany rok.

§ 8

- Przy opracowywaniu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zsynchronizowanego ze Strategią Rozwoju Miasta przyjmuje się zasadę otwartości przyjętego niniejszym zarządzeniem systemu prac nad WPI na ewentualne korekty, o ile usprawnią one przyjęty tryb pracy nad WPI bez wypaczenia jego celu i istoty.

- Koordynację prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta Lęborka oraz ich dokumentowanie powierzam Panu Romualdowi Babul.

§ 9

Traci moc Zarządzenie nr 52/2004 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie procedury opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Lęborka na lata 2004 – 2007.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 5/2005

Burmistrza Miasta Lęborka

z dnia 18 stycznia 2005r.

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI KOORDYNACYJNEJ

DS. WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO

MIASTA LĘBORKA

- Przewodniczący Komisji – Pan Janusz Lisiecki

- Wiceprzewodniczący – Pan Adam Stenka

Członkowie:

- Pani Mariola Motyl

- Pan Romuald Babul

- Pani Monika Raczkowska

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 5/2005 									Burmistrza Miasta Lęborka

z dnia 18 stycznia 2005r.

WNIOSEK

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO DO WPI

NAZWA ZADANIA:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

INWESTOR:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

BENEFICJENT:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

LOKALIZACJA:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

### ZGODNOŚĆ Z MIEJSCOWYM PLANEM LUB STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

...............................................................................................................................................................

EFEKT:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

KOSZTY:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW WŁASNYCH:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

WPŁYW NA ŚRODOWISKO:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

PARTNERZY PROJEKTU:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

UZASADNIENIE:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

SKŁADAJĄCY WNIOSEK (nazwa, adres, telefon, e-mail, osoba do kontaktów)

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Data : .........................................

........................................................

Podpis składającego wniosek

ZAŁĄCZNIKI:

1. ..................................................................

2. ..................................................................

3. ..................................................................

4. .................................................................

## WYJAŚNIENIA DO WYPEŁNIANIA WNIOSKU

BENEFICJENT:

Beneficjentem jest grupa mieszkańców miasta, która będzie korzystać z efektów zadania po jego realizacji (np. młodzież miasta, mieszkańcy osiedla, wszyscy mieszkańcy …, czytelnicy biblioteki, itp.).

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

W tym punkcie należy wykazać m.in.: związek funkcjonalny lub techniczny z innymi realizowanymi zadaniami; obowiązek realizacji wynikający z przepisów.

W tym punkcie m.in. należy określić czy planowane przedsięwzięcie posiada opracowaną dokumentację techniczną oraz czy posiada pozwolenie na budowę. Jeżeli spełnienie tych warunków nie jest wymagane należy również to zapisać.

Należy również opisać aktualne zaawansowanie prac nad realizacja zadania inwestycyjnego.

LOKALIZACJA:

Określając lokalizację należy umiejscowić planowane przedsięwzięcie, podając adres / numer działki, podać inne dane charakteryzujące nieruchomość, w tym także formę władania gruntem  czyja własność, jak dzierżawa to na ile lat zawarta.

### ZGODNOŚĆ Z MIEJSCOWYM PLANEM LUB STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Należy określić czy planowane przedsięwzięcie jest zgodne z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli spełnienie tego warunku nie jest wymagane należy również to zapisać.

EFEKT:

Ekonomiczny (mierzalny) będzie generować dodatkowe dochody, czy dodatkowe wydatki.

Społeczny  zaspokaja potrzeby mieszkańców (dostępność do placówek oświaty, poprawia komunikację, itp.), poprawia aktywność zawodową mieszkańców, stwarza warunki do ożywienia inwestycyjnego wśród podmiotów gospodarczych, itp.

Inne efekty.

KOSZTY:

W niniejszej pozycji należy podać jednorazowe nakłady inwestycyjne na zadanie a także roczne koszty eksploatacji, które będą miały wpływ na budżet gminy.

ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW WŁASNYCH:

W pozycji tej należy określić udział środków własnych w całkowitych nakładach inwestycyjnych; procentowo i kwotowo. Należy również wskazać, czy realizowany projekt należy do zadań własnych gminy.

WPŁYW NA ŚRODOWISKO:

W niniejszej pozycji należy określić wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko: pozytywny / negatywny ( jeżeli negatywny to uzasadnić).

PARTNERZY PROJEKTU:

W niniejszej pozycji należy wymienić partnerów zaangażowanych w jakikolwiek sposób (pośrednio lub bezpośrednio) w realizację projektu oraz ewentualnie wykazać czy planowane i możliwe jest pozyskanie dodatkowych środków na realizację przedsięwzięcia z: funduszy pomocowych Unii Europejskiej, PPP, i innych.

UZASADNIENIE:

Uzasadniając proponowane zadanie należy wykazać jego związek z innymi zadaniami zrealizowanymi lub realizowanymi, w stosunku do których posiada ono charakter komplementarny, pozwalający wzmocnić pozytywny całkowity efekt na otoczenie.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 5/2005

Burmistrza Miasta Lęborka

z dnia 18 stycznia 2005r.

WYKAZ WYDZIAŁÓW, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ,

W KTÓRYCH MOŻNA SKŁADAĆ POSTULATY DO WPI

| Lp. | NAZWA |
| --- | --- |
| 1. | Referat Inwestycji UM w Lęborku pok. 122 |
| 2. | Stanowisko ds. Ochrony Środowiska UM w Lęborku pok. 126 |
| 3. | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych UM w Lęborku pok. 21 |
| 4. | Wydział Architektury UM w Lęborku pok. 116 |
| 5. | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku, ul. Wyszyńskiego 3 |
| 6. | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku, ul. Pionierów 2 |
| 7. | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Lęborku, ul. Pionierów 11 |
| 8. | Zakład Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Lęborku, ul. Łokietka 5 |
| 9. | Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów sp. z o.o. w Czarnówku |
| 10. | Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Lęborku, ul. Wyszyńskiego 3 |

Zarządzenie nr 56/2004

Burmistrza Miasta Lęborka

z dnia 22 czerwca 2004 roku

w sprawie: procedury opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka i Planu

Rozwoju Lokalnego Miasta Lęborka na lata 2004 – 2006

Na podstawie: art. 30 pkt. 2 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

- Powołuję Horyzontalny Zespół Zadaniowy ds. Rewitalizacji i Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Lęborka, w skład którego wchodzą osoby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

- Na Pełnomocnika ds. Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Lęborka powołuję Pana Romualda Babul – Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji.

- Celem opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka jest ożywienie gospodarcze i społeczne, a także zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych poprzez:

- rewitalizację i odnowę zdegradowanych obszarów miasta i dzielnic mieszkaniowych w Lęborku;

- rewitalizację obiektów i terenów po-przemysłowych, przez zmianę dotychczasowych funkcji na gospodarcze, społeczne, edukacyjne, zdrowotne, rekreacyjne i turystyczne;

- rewitalizację obiektów i terenów po-wojskowych, przez zmianę z przeważającej, dotychczas funkcji zabudowy po-wojskowej na usługową, gospodarczą, społeczną, edukacyjną, zdrowotną, rekreacyjną i turystyczną.

- Celem opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Lęborka  jest:

- przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych, tj. społeczna i gospodarcza odnowa obszarów podlegających restrukturyzacji zidentyfikowanych na podstawie następujących kryteriów: wysoki poziom bezrobocia, wysoki udział zatrudnionych w przemyśle w stosunku do ogółu zatrudnionych, znaczący spadek zatrudnienia w przemyśle w ostatnich latach.

- Programy opisane w punktach 3 i 4 mają służyć pozyskaniu środków pomocowych, w tym ZPORR.

§ 2

1.  Prace nad Programem Rewitalizacji Miasta Lęborka i Planem Rozwoju Lokalnego Miasta Lęborka przebiegać będą według harmonogramu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Program Rewitalizacji Miasta Lęborka i Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Lęborka będą posiadać formułę programów „kroczących”, tj. aktualizowanych corocznie z uzasadnionych powodów, obejmujących m. in.:

- zmiany w źródłach finansowania (dotyczy sytuacji uzyskania nowych źródeł finansowania inwestycji planowanych w programach, o kosztach pozyskania tych źródeł na poziomie niższym, niż ze źródeł przyjętych w 2004 r. przy opracowaniu pierwszej edycji programów),

- zmiany w zakresie przejmowanych zadań publicznych,

- dezaktualizację zadań wprowadzonych do programów.

§ 3

- Wnioski inwestycyjne składać można wyłącznie na ujednoliconym wzorze, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

- Przyjmowane będą wyłącznie kompletne i podpisane wnioski.

- Wnioski składać można w Wydziale Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lęborku (pok. 122 w godzinach urzędowania – p. Agnieszka Kozłowska).

- Termin składania wniosków upływa 12. lipca 2004 r.

§ 4

- Do zadań członków Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji i Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Lęborka należy:

- współpraca z wnioskodawcami i ewentualna pomoc przy tworzeniu wniosków;

- weryfikacja wniosków;

- promocja programów wśród społeczeństwa.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyslak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 56/2004

Burmistrza Miasta Lęborka

z dnia 22.06.2004

SKŁAD HORYZONTALNEGO ZESPOŁU ZADANIOWEGO

DS. REWITALIZACJI I PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

MIASTA LĘBORKA

- Pełnomocnik ds. Rewitalizacji Miasta Lęborka – Pan Romuald Babul – Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji UM;

- Pełnomocnik ds. Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Lęborka – Pan Romuald Babul – Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji UM;

- Członkowie Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji i Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Lęborka:

- Pan Janusz Lisiecki – Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej RM Lęborka;

- Pan Adam Stenka – Przewodniczący Komisji Planowania i Gospodarki Finansowej RM Lęborka;

- Pani Mariola Motyl – Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej RM Lęborka;

- Pan Jan Przychoda – Radny RM Lęborka;

- Pani Elżbieta Michalska – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku;

- Pani Ewa Brzezińska – Dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Lęborku;

- Pani Wanda Konieczna – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku;

- Pan Ryszard Kwella – Komendant Komendy Powiatowej Policji w Lęborku;

- Pan Przemysław Skarbek – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM;

- Pan Marian Kurzydło – Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM;

- Pan Wojciech Jurak – Naczelnik Wydziału Architektury UM;

- Pani Elżbieta Rekowska-Klassa – Kierownik Referatu Informacji i Spraw Europejskich UM;

- Pan Tomasz Sobisz – Komendant Straży Miejskiej w Lęborku.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 56/2004

Burmistrza Miasta Lęborka

z dnia 22.06.2004

HARMONOGRAM PRAC NAD PROGRAMEM

REWITALIZACJI MIASTA LĘBORKA

I

PLANEM ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA LĘBORKA

| L.P. | DATA | ZAKRES PRAC | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22.06.2004 | powołanie Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji i Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Lęborka oraz Pełnomocnika ds. Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Lęborka; |  |
| 2 | 23.06.2004 | wagi do rozdziałów I i II dokumentu programu rewitalizacji; |  |
| 3 | 02.07.2004 | uwagi do rozdziału III dokumentu programu rewitalizacji; analiza SWOT; wybór obszarów do rewitalizacji wraz z uzasadnieniem; ustalenie listy wnioskodawców docelowych; ogłoszenie o przystąpieniu do przygotowania programu rewitalizacji – formalna partycypacja potencjalnych beneficjentów; |  |
| 4 | 09.07.2004 | projekt systemu wdrażania programu rewitalizacji, w tym sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej – wytyczne do rozdziałów VI i VII dokumentu programu rewitalizacji; |  |
| 5 | 12.07.2004 | zebranie wniosków od potencjalnych beneficjentów; wstępna kwalifikacja wniosków; przekazanie przyjętych wniosków do Wykonawcy, Biura Urbanistycznego PPP Spółka z o.o. z Gdańska, dokumentu programu rewitalizacji; |  |
| 6 | 16.07.2004 | akceptacja ostateczna wniosków do umieszczenia w programie rewitalizacji (przeprowadzenie wspólnej analizy wniosków z Biurem Urbanistycznym PPP – w formie warsztatów); wybór priorytetów; akceptacja rozdziałów IV i V dokumentu programu rewitalizacji; |  |
| 7 | 23.07.2004 | przyjęcie ostatecznej wersji dokumentu programu rewitalizacji; przedłożenie dokumentu projektu programu rewitalizacji do prac w Komisjach Rady Miejskiej; |  |
| 8 | 30.07.2004 | uchwalenie dokumentu, jako załącznika do Uchwały Rady Miasta Lęborka. |  |

- OBSZAR

I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

LĘBORK

MIASTO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, SPRZYJAJĄCE

MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WE WZAJEMNYM ODDZIAŁYWANIU Z AGLOMERACJĄ TRÓJMIEJSKĄ

I OBSZAREM TURYSTYKI ZWIĄZANEJ Z MORZEM BAŁTYCKIM

Miasto Lębork stanowi naturalny obszar realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.

Plan ten określa szczególne obszary, które stanowią wyodrębnione elementy przestrzeni gminy:

- obszar ochrony walorów naturalnych miasta,

- obszary sieci wodno-kanalizacyjnej,

- obszary przy drodze krajowej  Nr 6,

- obszary infrastruktury sportowej i rekreacyjnej,

- obszar komunikacji wewnętrznej,

- obszary dróg gminnych i ich otoczenia,

- obszar usług,

- obszary osiedleńcze,

- obszary renowacji i ochrony zabytków,

- obszary infrastruktury kulturalnej,

- obszary gospodarcze i komunikacyjne zależne od aglomeracji Trójmiejskiej,

- obszary proinnowacyjne.

Powyższe obszary zapisane w celach niezbędnych i pierwszorzędnych traktuje się jako obszary rozwoju społeczno-gospodarczego, priorytetowe na lata 2006 - 2008.

Natomiast obszary zapisane w celach drugorzędnych są bliższe projekcji realizacji Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2009-2012 i obejmują:

- obszar polityki społecznej i gospodarczej,

- obszary tradycji kulturowej i historycznej,

- obszary zieleni miejskiej,

- obszary przygraniczne z sąsiednimi gminami,

- obszar starówki,

- obszary partnerstwa publiczno-prywatnego,

- obszar jeziora Lubowidz,

- obszar Parku Miejskiego.

Powyższe obszary zidentyfikowane na podstawie Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta Lęborka stanowią o podziale przestrzeni społeczno – gospodarczej gminy, a w których to obszarach będą realizowane poszczególne przedsięwzięcia zamieszczone w zintegrowanej tabeli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Dotyczy to inwestycji finansowych w oparciu o montaż finansowy środków z budżetu gminy i funduszy strukturalnych, jak i realizowanych tylko w oparciu o środki własne.

2.0. AKTUALNA SYTUACJA

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU

2.1. RAPORT O STANIE

Lębork leży w pradolinie Łeby - Redy, od południa graniczącej ze wzgórzami Pojezierza Kaszubskiego należącego do Pojezierza Wschodniopomorskiego, a od północy z Wysoczyzną Żarnowiecką wchodzącą w skład Pobrzeża Koszalińskiego.

Lębork zajmuje obszar 18 km2, który zamieszkuje ok. 37 tys. mieszkańców. Jest stolicą powiatu, w skład którego wchodzą gminy Nowa Wieś Lęborska, Wicko i Cewice oraz dwie gminy miejskie Lębork i Łeba.

Miasto posiada bardzo dogodne połączenia komunikacyjne. Leży bowiem przy międzynarodowej trasie drogowej E28 Gdańsk - Szczecin (droga krajowa nr 6).

Z Lęborka jest tylko 30 km do nadmorskiej Łeby z jej portem i mariną jachtową oraz do Słowińskiego Parku Narodowego z unikalnymi w Europie ruchomymi wydmami.

55 km na wschód zaczyna się Trójmiasto, a 55 km na zachód położone jest miasto Słupsk. Do najbliższego portu pełnomorskiego w Gdyni jest ok. 60 km., a do portu lotniczego w Gdańsku ok. 80 km.

Miasto posiada niewątpliwe walory krajobrazowe i przyrodnicze. Od północy i południa Lębork otaczają częściowo zalesione stoki wzgórz morenowych o mocno pofałdowanej rzeźbie. Lasy zajmują około 20% powierzchni miasta. Ze względu na urozmaicone ukształtowanie terenu okolice Lęborka mają wyjątkowo atrakcyjne warunki, na przykład do uprawiania turystyki rowerowej.

Swój raj mają tu też wodniacy. Około 4 km na wschód od Lęborka leży otoczone lasami jezioro Lubowidzkie, a przez samo miasto przepływa spławna rzeka Łeba z dopływem zwanym Okalicą. Dno doliny Łeby leży na poziomie ok. 20 m n.p.m. Szczególnie malowniczo prezentuje się przylegający do koryta rzeki zalesiony Pagórek Czartoryja (50 m wysokości), na którego szczycie stoi charakterystyczna, przypominająca zamek, wieża ciśnień.

Sieć hydrograficzną wzbogaca kanał młyński oraz kilka stawów częściowo powstałych w wyrobiskach iłów - głównego bogactwa mineralnego miasta, eksploatowanego do produkcji ceramiki budowalnej.

W ofercie gospodarczej Lębork posiada wiele atrakcyjnych uzbrojonych terenów przeznaczonych do zagospodarowania. Liczna wykwalifikowana kadra związana z istniejącymi gałęziami przemysłu lekkiego – przetwórstwa, budownictwa ułatwia realizację różnorodnych przedsięwzięć gospodarczych potencjalnych inwestorów.

# 1.0.	Syntetyczna charakterystyka miasta.

1.1.	Położenie, dane ogólne, powiązanie z otoczeniem.

Miasto obejmuje obszar 17,86 km2, w tym:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | NAZWA GRUNTU |
| --- | --- |
| 4,62 km2 | - użytki rolne ogółem w tym: |
| 2,52 km2 | - grunty orne |
| 0,12 km2 | - sady |
| 1,76 km2 | - łąki |
| 0,22 km2 | - pastwiska |
| 3,42 km2 | - lasy i grunty leśne ogółem |
| 9,82 km2 | - pozostałe grunty i nieużytki ogółem |

# 2.0.	Miasto w statystyce

Przekrój statystyczny miasta wg danych Urzędu Miejskiego przedstawia poniższa tabela

(wg stanu na koniec 2003r.):

| Powierzchnia miasta ogółem | 17,86 km2 |
| --- | --- |
| Stan ludności ogółem W tym mężczyźni | 36.635 17 684 |
| Małżeństwa cywilne zawarte w 2003 roku W tym małżeństwa, w których jedna ze stron była mieszkańcem Lęborka | 183 165 |
| Urodzenia żywe w 2003 roku W tym dziewczynek | 1249 603 |
| Urodzenia żywe w 2003 roku z matki zamieszkałej w Lęborku W tym dziewczynek | 357 165 |
| Zgony ogółem w 2003 roku W tym kobiet | 418 199 |
| Zgony mieszkańców Lęborka ogółem w 2003 roku W tym kobiet | 325 151 |
| Ludność w wieku przedprodukcyjnym | 9 723 |
| Ludność w wieku produkcyjnym | 22 689 |
| Ludność w wieku poprodukcyjnym | 4 223 |
| Drogi lokalne gminne ( w granicach administracyjnych miasta ogółem) | 69 |
| Liczba gospodarstw domowych, w tym | 12 277 |
| Dochód budżetu gminy ogółem 2002 rok (w zł) | 47.929.774 |
| Dochód budżetu gminy ogółem 2003 rok (w zł) | 54.212.868 |
| Wydatki gminy na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych ogółem (w zł) | 515.712 |
| Dochód na 1 mieszkańca w 2002 roku (w zł) | 1 296,91 |
| Dochód na 1 mieszkańca w 2003 roku (w zł) | 1 479,81 |

3.0.	Działalność produkcyjno-usługowa i budownictwo.

Na terenie miasta prowadziło działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 3 444 podmiotów gospodarczych (stan na koniec 2003 roku).

STRUKTURA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | 20003 |
| --- | --- |
| Placówki handlowe i gastronomiczne | 800 |
| Produkcja wyrobów przemysłowych | 64 |
| Produkcja wyrobów spożywczych | 30 |
| Sadownictwo | - |
| Usługi transportowe | 196 |
| Zakłady produkcyjno - usługowe | 11 |
| Inne | 2343 |
| OGÓŁEM: | 3444 |

4.0.	Infrastruktura techniczna.

4.1.	Transport i komunikacja.

Szkielet układu drogowego miasta stanowią drogi:

|  | rodzaj drogi | długość ogółem w km | w tym utwardzone w km |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | drogi krajowe | 3,4 | 3,4 |
| 2. | drogi wojewódzkie | 5,6 | 5,6 |
| 3. | drogi powiatowe | 28,2 | 24,6 |
| 4. | drogi gminne | 49,3 | 33,2 |

Komunikacja PKS – główne kierunki:

Gdynia – Szczecin – droga nr 6

Lębork – Łeba – droga nr 214

Lębork – Bytów – droga nr 212

Komunikacja PKP - główne kierunki:

GDYNIA – WARSZAWA

SZCZECIN – BERLIN

LĘBORK - ŁEBA

4.2.	Telekomunikacja.

Głównym operatorem jest Telekomunikacja Polska S.A.

Stan sieci: dobry

Ponadto na terenie gminy znajdują się stacje bazowe telefonii komórkowej:

ERA GSM, IDEA, PLUS GSM

4.3.	Zaopatrzenie w ciepło.

System ciepłowniczy w mieście tworzą – ciepłownie miejskie KRI przy Armii Wojska Polskiego na miał węglowy, oraz kotłownia olejowa – 0,488 MW. Miejskie systemy ciepłownicze mają łączną długość sieci – 20,5 km. Dostawą energii cieplnej z miejskich systemów ciepłowniczych objętych jest 156 budynków wielorodzinnych (ok. 15 000 osób), niewielka ilość budynków jednorodzinnych, lokale użytkowe, urzędy i instytucje, obiekty oświaty i wychowania, służby zdrowia, handlowe i użyteczności publicznej, część obiektów przemysłowych. Energia z miejskich systemów ciepłowniczych pokrywa obecnie ok. 32% całkowitego zapotrzebowania na ciepło. Moc zamówiona odbiorców zasilanych w miejskich systemach ciepłowniczych wynosi 37,6 MW (w tym ogrzewanie i wentylacja – 29,2 MW). Węgiel i koks stanowi stanowią aż 80,5% w ogólnym bilansie paliw.

4.4.	Zaopatrzenie gminy w gaz.

- Miasto zaopatrywane jest w gaz z sieci krajowego przesyłu gazu ziemnego wysokometanowego z gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 200 Boże Pole – Lębork, będącego odgałęzieniem gazociągu Dn 400 Włocławek – Pruszcz Gdański,

- Stacja redukcyjno – pomiarowa I st. położona jest w Mostach, na wschód od granic miasta,                     o przepustowości 6000 Nm3/h, wystarczającej na potrzeby miasta,

- W mieście funkcjonuje sieć gazowa średniego i niskiego ciśnienia oraz 5 stacji redukcyjno – pomiarowych II st., długość sieci średniego ciśnienia – 6,9 km, niskiego ciśnienia – 83 km. Sieć gazowa niskiego ciśnienia nie zapewnia obecnie całkowitego pokrycia zapotrzebowania na gaz ziemny,

- W mieście jest 10,8 tys. odbiorców, w tym 2,4 tys. używa gazu także dla celów grzewczych, najwięksi odbiorcy przemysłowi to Cegielnia i Farm Frites,

- Stopień gazyfikacji gazu – ok. 90%,

- Zużycie gazu wyniosło w 2003 roku ogółem 11,91 mln Nm3/rok (ok. 58% odbiorcy przemysłowi),

- Obserwuje się tendencję spadkową w zużyciu gazu, przede wszystkim ze względu na procesy termomodernizacji.

Ocena możliwości rozbudowy sieci gazowych na obszarze miasta:

Pomimo wzrostu cen gazu ziemnego, nadal istnieje zainteresowanie potencjalnych odbiorców przemysłowych możliwością doprowadzenia gazu ziemnego i przystosowania własnych źródeł do tego paliwa. W Lęborku największym odbiorcą będzie nadal zakład „Farm Frites”.

Przepustowość istniejącej w Mostach stacji redukcyjno – pomiarowej I st. wynosi 6,0 tyś. Nm3/godz. przy obecnym obciążeniu nie przekraczającym 3,0 tyś. Nm3/godz.

Zwiększenie zapotrzebowania gazu na cele grzewcze oraz dla potrzeb zakładów wymagać będzie rozbudowania na obszarze miasta systemu sieci średniego ciśnienia tak, by gwarantowane było pełne i niezawodne zaopatrzenie w gaz odbiorców.

Konieczne jest także zbudowanie drugiej nitki gazociągu średniego ciśnienia od stacji I st. „Mosty” w rejon ul. Abrahama, celem przejęcia odbiorców przemysłowych oraz odciążenia istniejącej sieci średniego ciśnienia i stacji II st.

4.5.	Zaopatrzenie w wodę.

##### Długość sieci wodociągowej:				111,2 km

Stan sieci: 						dobry

Liczba stacji uzdatniania wody: 			1 szt.

Liczba przyłączy prowadzących do budynków: 		2 393 szt.

Ilość ujęć wody: 					2 ujęcia (11 studni) - 11 szt.

Na terenie Miasta istnieją wodociągi grupowe: podłączony jest wodociąg w miejscowości Mosty

Na terenie Miasta nie planuje się odbudowy wodociągu grupowego.

4.6.	Kanalizacja.

Długość sieci kanalizacyjnej: 				73,6 km

Długość przyłączy prowadzących do budynków: 		15,0 km

Ilość przyłączy prowadzących do budynków: 		1 768 szt.

Liczba podłączonych mieszkań: 		                        11 177 szt.

Na terenie miasta przewidziana jest wymiana kanalizacji na ul. Zwycięstwa.

Oczyszczalnie ścieków:

Na terenie Miasta Lębork znajduje się jedna oczyszczalnia ścieków.

Typ oczyszczalni:					mechaniczno-biologiczna

#### Max wydajność:  					9 100 m3/d

Średnia moc przerobowa: 				7 600 m3/d

Oczyszczalnia jest w pełni eksploatowana.

Obecnie oczyszczalnia jest w trakcie modernizacji, która zakończona zostanie w 2004 roku. Rozruch w 2005 roku.

4.7.	Gospodarka odpadami.

Miasto Lębork korzysta z wysypiska Przedsiębiorstwa Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o.         w Czarnówku – Gmina Nowa Wieś Lęborska o łącznej powierzchni 28,854 ha. Powierzchnia składowanych odpadów wynosi 5,14 ha.

Stan wypełnienia: 109 079,74 Mg.

Termin użytkowania planowany jest do 2020 roku.

Odpady segregowane są na następujące frakcje: tworzywa sztuczne, szkło, metale żelazne i nieżelazne, drewno, papier i tektura.

Odpady wybierane są ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych na niecce składowiskowej, a następnie magazynowane są na tzw. placu składowym, gdzie są przygotowywane do transportu. Tworzywa sztuczne i papier są prasowane przed transportem, natomiast szkło magazynowane jest w specjalnych pojemnikach z podziałem na poszczególne kolory.

Ze względu na fakt, iż brak jest na składowisku linii do segregacji odpadów stopień segregacji jest niewielki.

Metoda utylizacji: składowanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych – D5.

Metody odzysku:

- recykling substancji organicznych (kompostowanie) R3,

- magazynowanie odpadów, które mają być poddane odzyskowi R13,

- inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów R 14.

Miejscowości korzystające ze składowiska: Gmina Nowa Wieś Lęborska i Gmina Lębork.

Planowane inwestycje: budowa kompostowni odpadów ulegających biodegradacji.

Miesięczna ilość składowanych odpadów – ok. 1000 Mg.

5.0.	Ochrona środowiska przyrodniczego; obszary chronione.

Na terenie miasta ochronie prawnej podlegają:

W granicach miasta jedyną ustanowioną forma ochroną przyrody w rozumieniu „Ustawy o ochronie przyrody” jest obszar chronionego krajobrazu „Fragment pradoliny rzeki Łeby i wzgórza morenowego na południe od Lęborka”. Ta forma ochrony przyrody ustanowiona została Uchwałą Nr X/42/81 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Słupsku z dnia 8 grudnia 1981 roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” oraz obszarów krajobrazu chronionego (Dz. Urz. WRN w Słupsku Nr 9, poz. 23). Obszar chronionego krajobrazu w granicach Lęborka obejmuje kompleks leśny i część doliny Okalicy w południowej części miasta oraz jego wschodni jego kraniec. Obowiązują tu zasady gospodarowania ustalone w Rozporządzeniu Wojewody Słupskiego nr 5/94 ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem nr 11/98 z dnia 14 września 1998 roku.

Na terenie miasta nie występują inne formy ochrony przyrody, jak pomniki przyrody, użytki ekologiczne czy zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

5.1.	Obszary zasobowe.

Miasto leży nad rzeką Łebą, w jej środkowym biegu, w całości w jej zlewni. Stany wody w rzece mają wyrównany charakter. W granicach miasta do Łeby uchodzą Okalica (łącząca się na terenie miasta ze Świnuchą) oraz Struga Kisewka. Na terenie miasta znajduje się ok. 25 ha wód powierzchniowych, w tym 13 ha to liczne rowy melioracyjne – przede wszystkim w jego części zachodniej i północno-zachodniej a także dwa sztuczne zbiorniki wodne - poeksploatacyjne. Lębork zlokalizowany jest w granicach obszaru chronionego GZWP Nr 107. Przeważająca część miasta położona jest w granicach Obszaru Najwyższej Ochrony (ONO) zbiornika.

Zgodnie z „Dokumentacją hydrogeologiczną Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 107 – Pradolina rzeki Łeby” (1995) zatwierdzoną decyzją MOŚZNiL Nr KDH 2/013/5914/96 z dnia 30 września 1996 roku.

Potencjał surowcowy: na terenie miasta występują dwa złoża o zasobach udokumentowanych – Lębork I – iły i mułki, złoża piasków schudzających – 104,92 tys. m3, Lębork V – złoże iłów i mułków oraz piasków, oba złoża są eksploatowane, na eksploatację wydano odpowiednie koncesje; generalnie potencjał surowcowy jest umiarkowany.

6.0.	Obiekty zabytkowe Miasta Lębork.

Obiekty wpisane do rejestru zabytków:

- Kościół Św. Jakuba z przełomu XIV i XV wieku,

- Kościół NMP Królowej Korony Polski z II połowy XIX wieku,

- pozostałości miejskich murów obronnych z XIV wieku,

- Baszta Bluszczowa z XIV wieku,

- Zamek Krzyżacki z II połowy XIV wieku,

- młyn i tzw. Dom Młynarza z przełomu XIV i XV wieku,

- spichlerz solny z XIV wieku,

- Ratusz miejski z 1900 roku,

- budynek poczty z 1905 roku,

- zespół kamieniczek mieszczańskich z przełomu XIX i XX wieku,

- wieża ciśnień z 1912 roku.

7.0.	Turystyka i baza turystyczna.

Hotel „Vega”

ul. 10 Marca 9

- 50 miejsc noclegowych,

- pokoje 1-2-3-osobowe z łazienkami,

- 1 apartament,

- na parterze znajduje się restauracja z możliwością pełnego wyżywienia,

- parking strzeżony.

Motel „Tina”

ul. Kusocińskiego 54

(koło stadionu przy os. Sportowa)

- 75 miejsc noclegowych,

- kompleks drewnianych domków 5-7 osobowych z łazienką, WC i kuchnią,

- ogółem 69 pokoi, w tym 28 pokoi 1-osobowych, 13 pokoi 3-osobowych (w każdym domku dwa pokoje 1-osobowe i 1 pokój 3-osobowy),

- na miejscu bar.

Pokoje gościnne przy Karczmie Rycerskiej

Al. Wolności 9

- 10 pokoi 2-osobowych z łazienką i TV.

Obiekty rekreacyjne:

Pływalnia Miejska „Rafa”, ul. Olimpijczyków 342. Korty tenisowe, ul. 9 Maja 1,

Miejski Stadion Sportowy (także kort tenisowy), LKS „Pogoń”,

Park Miejski im. M. Michalskiego ,

Park Miejski im. Bolesława Chrobrego, ul. Gdańska,

Strzelnica LOK,

Kompleks rekreacyjny (po byłym basenie odkrytym) – skate park, pole biwakowe, przystań kajakowa, ogródek jordanowski.

8.0.	Oświata i wychowanie.

8.1.	Aktualny stan przedszkoli i placówek przedszkolnych: kl. „O” realizowanych w Szkołach Podstawowych.

| L.p. | Nazwa placówki | Liczba dzieci | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy obsługi i administracji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (w etatach) |
| 1. | Przedszkole nr 1w Lęborku | 179 | 16,21 | 16,50 |
| 2. | Przedszkole nr 2 w Lęborku | 64 | 7,09 | 7,75 |
| 3. | Przedszkole nr 5 w Lęborku | 93 | 10,54 | 12,50 |
| 4. | Przedszkole nr 6 w Lęborku | 89 | 7,05 | 10,50 |
| 5. | Przedszkole nr 9 w Lęborku | 139 | 16,97 | 14,00 |
|  | Przedszkole Nr 10 w Lęborku | 73 | 6,25 | 7,5 |
| 6. | Szkoła Podstawowa nr 3 w Lęborku | 57 | 2,27 | - |
| 7. | Szkoła Podstawowa nr 5 w Lęborku | 68 | 3,41 | - |
| 8. | Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku | 96 | 4,55 | - |
| 9. | Zespół Szkół nr 3 w Lęborku | 67 | 3,41 | - |
| RAZEM: | 925 | 77,75 | 68,75 |

8.2.	Aktualny wykaz szkół podstawowych

| L.p. | Nazwa placówki | Liczba uczniów | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy obsługi i administracji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (w etatach) |
| 1. | Szkoła Podstawowa nr 3 w Lęborku | 603 | 41,56 | 5,125 |
| 2. | Szkoła Podstawowa nr 4 w Lęborku | 560 | 37,50 | 12,50 |
| 3. | Szkoła Podstawowa nr 5 w Lęborku | 680 | 44,83 | 11,25 |
| 4. | Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku | 124 | 4,33 | - |
| 5. | Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku | 1 179 | 81,00 | 15,50 |
| RAZEM: | 3 146 | 209,22 | 44,375 |

8.3.	Aktualny stan szkół gimnazjalnych

| L.p. | Nazwa szkoły | Liczba uczniów | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy obsługi i administracji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (w etatach) |
| 1. | Gimnazjum nr 1 w Lęborku | 776 | 53,50 | 19,75 |
| 2. | Gimnazjum nr 2 w Lęborku | 536 | 42,06 | 12,00 |
| 3. | Gimnazjum nr 3 w Lęborku | 475 | 34,00 | - |
| RAZEM: | 1 787 | 129,56 | 31,75 |

8.4.	Aktualny stan szkół ponadgimnazjalnych mających swoje siedziby na terenie Miasta Lęborka, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski.

| L.p. | Nazwa szkoły | Liczba uczniów | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy obsługi i administracji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (w etatach) |
| 1. | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku | 565 | 37,00 | 15,50 |
| 2. | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku | 615 | 38,39 | 12,00 |
| 3. | Zespół Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Lęborku | 340 | 21,01 | 7,00 |
| 4. | Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku | 997 | 60,00 | 21,00 |
| 5. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 (Budowlanka) w Lęborku | 937 | 69,00 | 25,75 |
| 6. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (Mechanik) w Lęborku | 733 | 51,46 | 23,00 |
| 7. | Anglojęzyczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku | 113 | 17,00 | 2,00 |
| 8. | Zespół Szkół Katolickich - Liceum Ogólnokształcące w Lęborku | 15 | 4,00 | 1,00 |
| 9. | Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych – 2-letnie Policealne Studium w Lęborku | 102 | 10,00 | 2,00 |
| 10. | Uniwersytet Gdański – Wydział Nauk Społecznych – politologia – zaoczne w Lęborku | 146 | - | - |
| RAZEM: | 4 563 | 307,86 | 109,25 |

9.0.	Kultura w mieście Lębork.

9.1.	Placówki kulturalne, w tym świetlice miejskie.

Młodzieżowy Dom Kultury – ul. Różyckiego 2, stan zatrudnienia – 22 osoby, jest placówką oświatowo-wychowawczą działalności poza szkolnej, skupiającą około 700 uczestników biorących udział w około 50 kołach zainteresowań prowadzonych przez 13 nauczycieli. Organizuje ferie zimowe dla dzieci i młodzieży, bierze udział w Jarmarku Św. Jakuba organizowanym przez Stowarzyszenie Św. Jakuba, Cykl imprez świąteczno-noworocznych z powiatowymi mikołajkami dla dzieci i Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Przy MDK działają sekcje: sportowa, dydaktyczna, artystyczna. Przy MDK w Lęborku działa Lęborski Klub Plastyków Nieprofesjonalnych, którego działalność jest doskonałą alternatywą dla ponad dwudziestu uzdolnionych artystycznie amatorów oraz grupy młodzieży. Prace zrzeszanych tu twórców, również w ostatnim roku pracy, nagradzano w konkursach ogólnopolskich.

Miejska Biblioteka Publiczna – ul. Armii Krajowej 16, stan zatrudnienia 18 etatów, zajmuje się upowszechnianiem kultury, oferuje szereg wydawnictw naukowych i popularnonaukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy kierowanych zarówno do osób dokształcających się, jak też studentów i uczniów szkół średnich. Dysponuje najbardziej aktualnymi publikacjami oraz gromadzi kilkadziesiąt tytułów czasopism – w tym prasę codzienną jak również Dzienniki Ustaw, Monitor Polski od 1970 roku, Chip, PC Word, Gazetę Prawną. Czytelnia oferuje także dostęp do internetu oraz usługi kserograficzne. Ważne miejsce zajmują zbiory regionalne dokumentujące przeszłość i teraźniejszość Miasta Lęborka i regionu oraz biblioteczka dotycząca Unii Europejskiej.

Biblioteka Pedagogiczna – ul. I Armii Krajowej 31, stan zatrudnienia 3 etaty. Najważniejszym celem Biblioteki Pedagogicznej w Lęborku jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych wszystkich tych, którzy pragną uzupełniać wiedzę, doskonalić umiejętności i ciągle podnosić swoje kwalifikacje, oferuje szereg wydawnictw naukowych i popularnonaukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia – ul. Legionów Polskich 35, stan zatrudnienia 24 etaty + w ognisku artystycznym 8, szkoła zajmuje się kształceniem muzycznym, baletowym i plastycznym.

Lęborska Fundacja Kultury „Galeria” – ul. Reja 28, zajmuje się głównie upowszechnianiem kultury i organizacją lub współorganizacją imprez kulturalnych, konkursów, wystawy, m.in. „Łebską Enklawę Malarzy”. Ponadto funduje stypendia dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej artystycznie.

Lęborskie Bractwo Historyczne – ul. Młynarska 14/15, ilość członków – 28. Stowarzyszenie wspólnie z Muzeum w Lęborku organizuje wystawy oraz prelekcje i sesje naukowe dotyczące rodów szlacheckich zamieszkujących ziemię lęborską, historii kościołów lęborskich, obrządków religijnych itp., ponadto zajmuje się inwentaryzacją dawnych majątków szlacheckich na ziemi lęborskiej, inwentaryzacją obiektów sakralnych na ziemi lęborskiej. Ponadto stowarzyszenie wspólnie z Muzeum w Lęborku wydaje cykliczne zeszyty z serii „Biuletyny Historyczne Lęborskiego Bractwa Historycznego i Muzeum w Lęborku”, w których publikowane są artykuły ściśle związane z historią ziemi lęborskiej.

Muzeum w Lęborku – ul. Młynarska 14/15, stan zatrudnienia – 8,05 etatu, gromadzi i opracowuje zbiory z zakresu historii, sztuki dawnej i współczesnej, archeologii, etnografii i numizmatyki oraz jest instytucją szerzącą kulturę, organizator wystaw, imprez, sympozjów i seminariów naukowych. Prowadzi również lekcje i prelekcje dla wszystkich szkół i innych organizacji.

Centrum Sportu i Rekreacji – ul. Olimpijczyków 31, stan zatrudnienia 32 etaty, zajmuje się organizacją imprez sportowych i kulturalnych w mieście.

Świetlice Środowiskowe:

- Świetlica Środowiskowa przy Szkole Podstawowej nr 3 z elementami socjo – terapii  – ul. Kossaka 103.

- Świetlica Środowiskowa przy MOPS – ul. Łokietka 13. Celem świetlicy jest szeroko pojęta socjalizacja dzieci (np. kompensacja podstawowych potrzeb, które nie są zaspokajane w domach rodzinnych). W ramach opieki wydawane są również dzieciom pełnowartościowe posiłki i gorące napoje. Działalność placówki jest jednym z elementów programu zwalczania i zapobiegania żebractwa wśród dzieci.

- Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 1 w Lęborku – ul. Reja 18.

- Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 2 w Lęborku – ul. Toruńska 5 (działa przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Lęborku).

- Środowiskowe Ognisko Wychowawcze „Betlejem” w Lęborku – ul. Kopernika 6.

9.2.	Organizacje pozarządowe o charakterze kulturalnym.

- Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

- Lęborskie Towarzystwo Oświatowe

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

- Teatr „Gawroche”

- Lęborskie Bractwo Historyczne

- Lęborskie Fundacja Kultury

- Związek Harcerstwa Polskiego

- Klub Szachowy „Uśmiech” przy Szkole Muzycznej

9.3.	Zorganizowane grupy przedsięwzięć kulturalnych.

- Chór Levino – Jan Formela

- Chór nauczycielski „Belferek”

- Teatr „Gawroche”

- Zespół Taneczny „Bajadera”

- Zespół trębaczy

- Zespół gitar

- Zespół klarnetowy

9.4.	Obiekty kulturalne i ich stan techniczny.

- Młodzieżowy Dom Kultury

- Miejska Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza

- Biblioteka Pedagogiczna

- Lęborska Fundacja Kultury

- Muzeum

- Świetlica Środowiskowa przy Szkole Podstawowej nr 3 – ul. Kossaka 103

- Świetlica Środowiskowa przy MOPS – ul. Łokietka 13

Stan techniczny w/w obiektów jest dobry.

10.0.	Ochrona zdrowia.

Na terenie miasta znajdują się następujące jednostki opieki zdrowotnej:

- Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Zwycięstwa 12

- Pogotowie Ratunkowe, ul. Zwycięstwa 12

- Zespół gabinetów lekarzy rodzinnych oraz gabinetów specjalistycznych, Al. Wolności 40A (Stary Browar)

11.0.	Pomoc społeczna w mieście Lęborku.

11.1.	Wykaz jednostek realizujących zadania pomocy

- DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Dom Pomocy Społecznej nr 1

ul. Stryjewskiego 23

84-300 Lębork

PROFIL DOMU:

87 – miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych

23 – miejsca dla osób przewlekle psychicznie chorych

ilość miejsc 110

liczba mieszkańców 110

liczba pracowników 78

Dom Pomocy Społecznej nr 2

ul. I Armii W.P. 43

84-300 Lębork

PROFIL DOMU:

30 – miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych

40 – miejsc dla osób starych

ilość miejsc 70

liczba mieszkańców 69

liczba pracowników 50

- PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

- Dom Dziecka nr 1 – placówka dla dzieci powyżej 12 lat

ul. Gdańska 40

84-300 Lębork

ilość miejsc 64

liczba dzieci 61

liczba pracowników 35

w tym na karcie nauczyciela 13

- Dom Dziecka nr 2 – placówka dla dzieci do lat 3

ul. Okrzei 15

84-300 Lębork

ilość miejsc 45

liczba dzieci 34

liczba pracowników 38

Przy Domu Dziecka nr 2 funkcjonuje Powiatowy Dom dla Matki (dla kobiet w kryzysie z małym dzieckiem lub kobiety w ciąży) – mieści się część budynku na parterze, w którego skład wchodzą: 2 pokoje mieszkalne, 2 łazienki, ubikacja, pokój gościnny z WC.

- Rodzinne Domy Dziecka - brak

- Świetlica środowiskowa z elementami socjo – terapii

Szkoła Podstawowa nr 3

ul. Juliusza Kossaka 103

84-300 Lębork

liczba dzieci 25

- MOPS Lębork

liczba dzieci 20

- Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD nr 1

działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym

ul. Reja 18

84-300 Lębork

ilość miejsc 40

liczba dzieci 40

- Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD nr 2

ul. Toruńska 5

84-300 Lębork

ilość miejsc 30

liczba dzieci 30

- Środowiskowe Ognisko Wychowawcze „Betlejem”

Pl. Kopernika 6

84-300 Lębork

ilość miejsc 30

liczba dzieci 40

liczba pracowników 7

3. RODZINY ZASTĘPCZE

liczba rodzin ogółem 101

w tym z Lęborka 59

liczba dzieci ogółem 125

w tym z Lęborka 74

Oprócz w/w specjalistycznych placówek, zadania pomocy społecznej realizują podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku m.in.:

- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Lęborku ul. Armii Krajowej 13

- Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Lęborku ul. Łokietka 13

- Ochotnicza Służba Ratownicza w Lęborku ul. Legionów Polskich 18

- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Lęborku ul. Łokietka 13

- Lęborskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnym Ruchowo i Chorym Neurologicznie „Jesteśmy Razem” w Lęborku ul. Łokietka 13

- Stowarzyszenie „Bliżej Siebie” w Lęborku ul. Łokietka 13

- Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Lęborku ul. Legionów Polskich 18

- Lęborskie Katolickie Stowarzyszenie Osób Specjalnej Troski w Lęborku Pl. Kopernika 6

- Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Miejski w Lęborku Pl. Kopernika 6

- Zespół Caritas Parafii NMP Królowej Polski w Lęborku Pl. Kopernika 6

- Zespół Caritas Parafii Św. Jakuba Apostoła O.O Franciszkanie – Franciszkańska Stacja Opieki Caritas w Lęborku ul. Basztowa 8

Świadczenia realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku.

ŚWIADCZENIA FINANSOWE W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH W DZIEDZINIE POMOCY SPOŁECZNEJ w 2003 ROKU

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz statutem POPS  w 2003 roku realizował zadania własne gminy – obowiązkowe i fakultatywne – finansowane z budżetu gminy oraz zadania zlecone – w tym specjalne programy rządowe finansowane z budżetu centralnego (wyprawka szkolna, rządowy program dożywiania).

W roku 2002 z pomocy skorzystały 2.774 osoby (decyzje), tj.1556 rodzin i 4.928 osoby w tych rodzinach. Natomiast w 2003 roku liczba ta wzrosła tj. z pomocy skorzystało 3.422 osoby, którym przyznano decyzją świadczenie, są to 2.095 rodziny, w których jest 6347 osób.

W roku 2003 rodziny zgłaszały się po wsparcie przede wszystkim z powodu bezrobocia – 1483, następnie z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 577 (w tym 408 to rodziny niepełne a 153 rodziny wielodzietne).

Kolejna grupa klientów korzystała z pomocy z tytułu niepełnosprawności – 742 rodzin, następnie z powodu alkoholizmu -191 rodzin.

Długotrwała choroba była powodem przyznania pomocy w 544 rodzinach, potrzeba ochrony macierzyństwa w 171 rodzinach. Z powodu trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego z pomocy skorzystało 27 osób, z powodu bezdomności 79 osób, 7 osób otrzymało pomoc z tytułu narkomanii.

Liczba osób którym przyznano świadczenia niezależne od źródeł finansowania 3.422 rodziny.

Z zadań zleconych – 959 osób w 911 rodzinach.

Z zadań własnych – 2882 osoby w 1651 rodzinach.

Formy pomocy realizowane przez MOPS.

W zakresie zadań zleconych:

Zadania zlecone gminie obejmują wypłacanie zasiłków stałych, dodatków do zasiłków stałych, rent socjalnych do 30.09.2003 r., zasiłków okresowych, zasiłków okresowych gwarantowanych, składek na ubezpieczenie zdrowotnej emerytalno rentowe oraz bilety kredytowe. Zasiłki stałe otrzymało 86 osób (osoby wychowujące dzieci niepełnosprawne).

Zasiłki stałe wyrównawcze otrzymało 246 osób.

Zasiłki okresowe w roku 2003 otrzymały 84 osoby, w tym z powodu bezrobocia 79 rodzin, 5 rodzin z powodu niepełnosprawności.

Renty socjalne wypłacono dla 234 osób (od 1 października 2003 roku renty socjalne wypłaca ZUS).

Z tytułu ochrony macierzyństwa wypłacono zasiłki 173 kobietom.

MOPS wypłaca także zasiłki rodzinne 132 osobom i pielęgnacyjne 126.

Wydano także 83 bilety kredytowe dla 71 osób na sumę 1.717 zł.

Łączna kwota świadczeń z budżetu wojewody wynosi 2.520.952 zł.

W 2003 roku MOPS odprowadził składki na ubezpieczenie zdrowotne  za 247  osoby na kwotę 123.789 zł. zaś na ubezpieczenie emerytalno – rentowe 165 osoby na kwotę 209.990 zł.

W zakresie zadań własnych:

W 2003 roku na pomoc z zadań własnych MPOS wydatkował kwotę 1.687.908 zł.

Z pomocy w tej formie skorzystało 2.882 osób (adresaci decyzji) w 1851 rodzinach. Łącznie pomoc dotarła do 5.245 osób w rodzinach.

Najczęściej udzielano pomocy na żywność – w talonach lub gotówce; 26 rodzin skorzystało z zasiłków specjalnych.

Z pomocy w formie posiłków skorzystało 1.342 osoby, w tym 1233 dzieci.

Schronienia udzielono 45 osobom, na koszt gminy pochowano 1 zmarłego za kwotę 1.150 zł.

12.0.	Bezrobocie

Stan na 31.12.2003 rok.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku zarejestrowanych było 8.523 osób w tym 4 659 kobiet.

W mieście Lęborku bezrobotnych było 4.557 osób, w tym 2.500 kobiet

prawo do zasiłku posiadało: 1 320 osób, w tym 797 kobiet.

Stopa bezrobocia w Powiecie Lęborskim wynosiła: 32,9 %

Wojewódzka stopa bezrobocia osiągnęła wysokość 21,1 %.

Dla kraju stopa bezrobocia wynosiła 17,6 %.

2.2. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW

NA PODSTAWIE

ANALIZY

SWOT

(opracowano w oparciu o debaty strategiczne)

MOCNE strony

- szkolnictwo

- wygląd Starówki

- ład w centrum

- troska o kulturową tożsamość

- bliskość do morza

- dobra infrastruktura techniczna

- zwarta struktura przestrzenna

- władza wprowadzająca w życie prorozwojowe inicjatywy

- czyste powietrze

- dobre szkoły (poziom kształcenia)

- basen (kryty )

- jarmark Św. Jakuba

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego ( LTBS )

- tereny do zagospodarowania

- historia

- młodzież, liczne szkoły

- zainteresowanie obywateli życiem miasta

- społeczeństwo

- handel

- położenie

- ekologia

- miejscowi artyści, historia, zabytki

- trasa Berlin – Trójmiasto

- tanie grunty pod budownictwo

- siła robocza

- zielone miasto

- zabytki

- dostęp do mediów

- dobrze rozwinięta sieć wodno-kanalizacyjna

- duży potencjał najmłodszego pokolenia

- dobrze rozwinięta sieć organizacji pozarządowych

- kluby sportowe

- dobre warunki do życia

- służba zdrowia

- duże zaplecze kadrowe

- stosunkowo wysoki poziom bezpieczeństwa

- potencjał intelektualny

- aktywność elit

- dobry rynek usług

- walory turystyczne

- tereny i zasoby (nieruchomości)

- dobra infrastruktura

- aktywność społeczna

- kapitał zagraniczny

- uregulowana gospodarka wodno-ściekowa

- dostęp do instytucji, urzędów administracyjnych

- rozwiązana segregacja odpadów

- dobre warunki do rozwoju przedsiębiorczości

- integracja społeczeństwa

Słabe strony

- zła jakość dróg

- duże bezrobocie

- brak nowych zakładów pracy

- niskie kwalifikacje bezrobotnych

- oferta kulturalna

- rekreacja

- brak infrastruktury sportowej (publicznej)

- bezpieczeństwo mieszkańców

- brak inwestycji kapitałowych

- brak lokalnego kapitału

- kolizyjny podział miasta – kolej

- słaba infrastruktura – peryferie

- słaba promocja miasta

- brak oferty dla turystów

- brak wyrazistego wizerunku na zewnątrz – „etykieta”

- duża ilość dróg gruntowych

- węzły komunikacyjne

- budownictwo

- brak inwestycji zagranicznych

- rozwiązania komunikacyjne

- infrastruktura drogowa

- postępujące starzenie się społeczeństwa

- brak „powrotów” wykształconych ludzi do swoich środowisk

- brak przemysłu

- niski poziom edukacji

- niski poziom inwestycji

- zła komunikacja z Trójmiastem

- teatr, kino

- słaba dbałość o zabytki

- warunki mieszkaniowe

- brudne dzielnice

- brak bazy kulturalnej dla młodzieży

- niski poziom wykształcenia mieszkańców

- przestrzeganie ochrony środowiska

- zaniedbane obiekty sportowe

- mało mieszkań socjalnych

- zagrożenie przestępczością

- brak spójnej polityki jednostek samorządowo-terytorialnych różnych szczebli

- brak planowania strategicznego i operacyjnego

- mało rozwinięta baza hotelowa

szanse

- turystyka

- budowa ośrodków wypoczynkowych

- drobna wytwórczość

- pozyskiwanie inwestorów

- opracowanie programów unijnych

- rozwój turystyczny

- bliskość Trójmiasta

- szlak tranzytowy Gdańsk – Szczecin

- bliskość obszarów rekreacyjnych o dużym znaczeniu

- tereny rozwojowe w sąsiednich gminach

- rozwój turystyczny regionu

- fundusze Unii Europejskiej

- nasz parlamentarzysta

- nowy potężny pracodawca

- komunikacja

- inwestycje

- edukacja

- rozwój przemysłu i szkolnictwa wyższego

- współpraca w ramach Hanzy

- napływ inwestycji zewnętrznych

- udrożnienie dróg krajowych i wojewódzkich

- wejście do Unii Europejskiej

- handel ze Wschodem

- rozwój dróg

- rozwój rolnictwa

- bioenergia

- rozrywka

- sport

- budownictwo

- przemysł

- pobliże wybrzeża Bałtyku i miejscowości Łeba

- położenie na trasie Trójmiasto - Zachód

- istnienie terenów przemysłowych po byłej elektrowni w Żarnowcu

- rozwój turystyki, Kaszub i Pobrzeża

- rozwój gospodarczy Trójmiasta

- pojawienie się inwestorów zewnętrznych (nowe miejsca pracy)

- nieużytki rolne

- Łeba – atrakcyjna baza turystyczna

- położenie na trasie Berlin – Kaliningrad

- bliskość dużej aglomeracji – Trójmiasto

- stworzenie ośrodka sportowego

- tworzenie rynku usług

- rozwój gospodarczy w skali makro

- rozwój turystyki

- rozwój przedsiębiorczości

- zaplecza dla produkcji regionalnej

- współpraca między samorządami

- współpraca między miastami partnerskimi

- współpraca ze środowiskiem powiatowym, wojewódzkim

- duża lesistość przyległych terenów i ich czystość ekologiczna

- uzdrowienie przedsiębiorstw sprywatyzowanych

- rozwój bazy agroturystycznej

zagrożenia

- patologie społeczne

- degradacja zawodowa (brak pracy)

- wykluczenie społeczne

- brak dużych inwestycji

- narkomania

- konieczność dostosowania firm do wymogów Unii Europejskiej

- zła sytuacja gospodarcza kraju, kryzys finansów publicznych

- marazm społeczny, brak inicjatywy społecznej

- wzrost przestępczości

- ucieczka młodzieży z miasta

- zagrożenia ekologiczne

- wypływ fachowców

- marginalizacja prowincji

- ekspansywny ośrodek miejski Słupsk – Łeba

- izolacja przez samorządy gmin

- dalszy wzrost bezrobocia

- emigracja za pracą

- obszary biedy i patologii

- upadek firm

- nie pozyskanie środków inwestycyjnych z funduszy Unii Europejskiej

- zewnętrzni producenci towarów i usługodawcy

- recesja demograficzna

- wzrost znaczenia ośrodków sąsiednich

- dodatkowe zadania dla samorządów bez środków na ich realizację

- zatruwanie środowiska (pojazdy, śmieci)

- niewydolność służby zdrowia

- bezrobocie w skali makro

- słabo rozwinięte rolnictwo

- władza centralna

- brak koncepcji funkcjonowania służby zdrowia

- dzikie wysypiska śmieci

- degradacja środowiska naturalnego

- rozwój grup przestępczych i ich działalności

- efekt cieplarniany

- emigracja ludzi wykształconych

- starzenie się społeczności lokalnej,

- bezrobocie strukturalne (rolnictwo)

- transport Wschód – Zachód

- terroryzm

- choroby, epidemie

- alkoholizm wśród młodzieży

- grupy nieformalne

- niski poziom edukacji młodzieży

- degradacja regionu Pomorza

- popegeerowskie otoczenie miasta

- marginalizacja trasy komunikacyjnej Gdańsk – Szczecin

- brak polityki morskiej państwa

- marginalizacja metropolii Trójmiejskiej

- stagnacja i zamieranie terenów wiejskich

- brak rozwoju sieci komunikacji drogowej i kolejowej

- napływ taniej siły roboczej

- degradacja handlu

- bieda

- niski poziom profilaktyki i lecznictwa

#### 3.0. zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze

3.1. CELE

I

KIERUNKI

DZIAŁANIA

| EKOLOGIA |
| --- |
| Cele niezbędne |
| Stworzyć warunki do kontroli składowania i wywozu odpadów stałych i nieczystości. | Edukacja ekologiczna. | Podjąć działania w kierunku kompleksowej ochrony walorów naturalnych miasta. |
| Kierunki działania | Kierunki działania | Kierunki działania |
| Kontrola dowodów wywozu nieczystości z posesji. | Monitoring zrzutu ścieków. | Wyznaczenie terenu wywozu śniegu z zanieczyszczeniami z akcji zimowych. | Ośrodek Edukacji Ekologicznej. | Promocja nowych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska. | Program edukacji w szkołach. | Opracowanie programu monitorującego czystość zlewni rzeki Łeby. | Zapewnienie drożności rzeki Łeby (przepławka). | Renowacja Parku Chrobrego i przywrócenie mu funkcji rekreacyjnej. |
| Cele pierwszorzędne |
| Stworzyć warunki do kompleksowej segregacji odpadów. | Stworzyć warunki dla podnoszenia jakości sieci wodociągowej | Zmodernizować oczyszczalnię ścieków wraz z siecią ścieków komunalnych i wód deszczowych. |
| Kierunki działania | Kierunki działania | Kierunki działania |
| Rozbudowa systemu segregacji (ilościowa i jakościowa). | Utylizacja odpadów wielkogabarytowych i uciążliwych. | Sprawny system odbioru - linie do segregacji odpadów na wysypisku lub w firmach oczyszczania. | Podwyższać dotychczasowe standardy eliminując zagrożenia. | Wymiana starej instalacji wodociągowej w mieście. | Monitoring źródeł zaopatrzenia miasta w wodę pitną. | Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych m.in. ul. Różyckiego. | Rozdzielenie sieci ogólnospławnej. | Wymiana sieci kanalizacyjnej w ramach modernizacji infrastruktury okołobiznesowej. |
| Cele drugorzędne |
| Stworzyć system segregacji i utylizacji odpadów na wysypisku śmieci. | Stworzyć bazę edukacji ekologicznej i zaplecza rekreacyjnego dla mieszkańców Lęborka wokół jeziora Lubowidz (w tym ścieżka rowerowa). | Podjąć działania w celu zagospodarowania parku miejskiego im. B. Chrobrego i obszarów leśnych wokół miasta. |

| GOSPODARKA |
| --- |
| Cele niezbędne |
| Stworzyć warunki do rozwoju infrastruktury okołobiznesowej. | Podjąć działania w kierunku stworzenia dogodnych i elastycznych warunków do rozwoju przedsiębiorczości. | Stworzyć warunki do pełnego promowania miasta. |
| Kierunki działania | Kierunki działania | Kierunki działania |
| Rozwój instytucji finansowych. | Optymalizacja systemu podatkowego (lokalnego). | Uzbrojenie terenów – nowe inwestycje. | Promocja i wspieranie kapitału wewnętrznego. | Skrócenie procedur. Miasto przyjazne przedsiębiorczości. | Partnerstwo Publiczno – Prywatne. | Profesjonalizacja biura promocji. | Oferta dla dużych inwestorów. | Inkubator Przedsiębiorczości. |
| Cele pierwszorzędne |
| Podjąć działania w kierunku stworzenia dobrych warunków dla pozyskiwania funduszy strukturalnych. | Stworzyć warunki do podnoszenia wykształcenia i kwalifikacji zawodowych mieszkańców dla sprostania wymogom lokalnego i europejskiego rynku pracy. | Podjąć działania w kierunku rozwoju turystyki w mieście. |
| Kierunki działania | Kierunki działania | Kierunki działania |
| Wieloletni Plan Inwestycyjny. | Wieloletni Plan Finansowy. | Bank Instytucji Partnerskich. | System szkolnictwa i adaptacji zawodowej dorosłych. | Optymalizacja kwalifikacji kadry pedagogicznej. | Zwiększenie dostępności nauki języków obcych. | Stworzenie i rozwój bazy turystycznej (info). | Poprawa sieci usług okołoturystycznych (baza rozrywki i kultury masowej młodzieży). | Opracowanie systemu komunikacji rowerowej. |
| Cele drugorzędne |
| Rewitalizacja Placu Pokoju (Starówka). | Podjąć działania w kierunku polepszenia sieci drogowej zewnętrznej Lębork – Trójmiasto, porty Lębork – Łeba. | Tworzyć warunki do realizacji zadań w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego. |

| INFRASTRUKTURA |
| --- |
| Cele niezbędne |
| Stworzyć warunki dla rozwoju sieci drogowej i kolejowej. | Realizować inwestycje na rzecz kompleksowego zagospodarowania odpadów. | Podjąć działania w kierunku rozwoju infrastruktury rekreacyjno-sportowej. |
| Kierunki działania | Kierunki działania | Kierunki działania |
| Modernizować drogę numer 6 do parametru drogi ekspresowej. | Przystanek PKP w Mostach. | Modernizacja drogi nr 214. | Budowa kompostowni odpadów. | Uruchomienie systemu segregacji odpadów w pełnym zakresie. | Budowa sortowni odpadów. | Rozbudowa i modernizacja terenów rekreacyjnych nad rzeką Łebą i w Parku Chrobrego. | Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego nr 1. | Rozbudowa stadionu miejskiego. |
| Cele pierwszorzędne |
| Podjąć działania w kierunku poprawy komunikacji wewnętrznej. | Modernizować drogi gminne. | Podjąć działania w kierunku ograniczenia strat energii (termorenowacja). |
| Kierunki działania | Kierunki działania | Kierunki działania |
| Budowa dwupoziomowego skrzyżowania drogi 214 z linią kolejową Gdańsk - Słupsk | Obwodnica poł. drogi nr 6. | Zmiana przebiegu drogi 214 plus dwa ronda (skrzyżowanie). | Budowa ścieżek rowerowych. | Zmiana organizacji ruchu śródmieścia, w tym ul. Waryńskiego. | Utwardzenie dróg gruntowych w całości. | Wymiana i modernizacja systemu ciepłowniczego miasta. | Termomodernizacja obiektów komunalnych i samorządowych. | Modernizacja kotłowni – paliwa odnawialne. |
| Cele drugorzędne |
| Poprawiać ustawicznie stan infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. | Podjąć działania w kierunku podwyższania poziomu technicznego i jakościowego infrastruktury technicznej. | Stworzyć warunki do rozwoju infrastruktury szkolnictwa wyższego. |

| PRZESTRZEŃ |
| --- |
| Cele niezbędne |
| Stworzyć warunki do rozwoju sfery usług dotyczących potrzeb, które generują potoki komunikacyjne w aspekcie społecznym i technicznym oraz do umiejscawiania inwestorów, których przedsięwzięcia w znacznej mierze zależą od dobrych połączeń komunikacyjnych. | Stworzyć warunki do powstania zachęcającej oferty osiedleńczej dla nowych mieszkańców. | Stworzyć warunki dla renowacji zabytków i poprawy architektury istniejących obiektów. |
| Kierunki działania | Kierunki działania | Kierunki działania |
| Udostępnić tereny przy obwodnicy. | Kompleksowa obsługa potencjalnych inwestorów (wszystkie formalności w jednym miejscu oraz informacje o nieruchomościach do zagospodarowania). | Promocja bazy lokalowej. | Promocja atrakcyjnej infrastruktury społecznej. | Promocja atrakcyjnych terenów pod budownictwo mieszkaniowe (TBS). | Promocja Lęborka jako miasta bezpiecznego i ekologicznego. | System zachęt i pomocy dla właścicieli budynków. | Renowacja, ekspozycja i promocja najwartościowszych zabytków (mury, wykopaliska, kościoły, Nipkow). | Sprowadzenie nowych inwestorów do zagospodarowania okolic Pl. Pokoju. |
| Cele pierwszorzędne |
| Stworzyć warunki dla rozwoju bazy kulturalnej i sportowej. | Wykorzystać położenie geograficzne i czyste środowisko dla rozwoju miasta. | Stworzyć warunki dla większej integracji miasta z obszarem aglomeracji trójmiejskiej. |
| Kierunki działania | Kierunki działania | Kierunki działania |
| Zrealizować koncepcję kompleksu sportowo-rekreacyjnego wschód (park Chrobrego i tereny przy kortach ul. 9-Maja. | Wytyczyć i uruchomić szlaki turystyczne, wodne, rowerowe i piesze. | Utworzenie Miejskiego Ośrodka Kultury. | Przygotowanie wspólne pakietu kulturalnego i turystycznego gmin ziemi lęborsko – bytowskiej. | Lębork – pomorskim centrum sportów terenowych. | Wypracować program bazujący na naukowych metodach geografii społecznej i gospodarczej. | Turystyka i rekreacja weekendowa. | Sprzyjające warunki dla tworzenia filii i oddziałów firm i instytucji Trójmiejskich. | Usprawnić komunikacje Lębork- Trójmiasto. |
| Cele drugorzędne |
| Stworzyć warunki do rozbudowy ośrodków rekreacji i infrastruktury hotelowej. | Rozwijać i modernizować obszary zieleni miejskiej. | Tworzyć warunki do realizacji wspólnych projektów z obszarami przygranicznymi gmin sąsiednich. |

| SPOŁECZNOŚĆ |
| --- |
| Cele niezbędne |
| Wzmacniać istniejące placówki oświatowe i stwarzać warunki do rozszerzania oferty edukacyjnej. | Stworzyć warunki dla powstawania nowych miejsc pracy. | Podjąć działania w kierunku poprawy bezpieczeństwa. |
| Kierunki działania | Kierunki działania | Kierunki działania |
| Poprawa bazy materialnej (remonty). | Rozszerzenie oferty programowej (języki obce, inform.). | Dostosowanie kształcenia ponad-gimnazjalnego do możliwości i potrzeb miasta. | Promocja oferty miasta. | Zachęta podatkowa, lokalizacyjna i proceduralna dla przedsiębiorców. | Skrócenie procedur organizacyjnych w zakresie realizacji inwestycji. | Monitorowanie środowisk zagrożonych przestępczością. | System współpracy służ porządkowych (Straż Miejska, Policja). | Poprawa bezpieczeństwa drogowego. |
| Cele pierwszorzędne |
| Wykorzystać potencjał intelektualny młodego pokolenia. | Umożliwić rozwój usług z zakresu opieki zdrowotnej. | Stworzyć warunki dla poprawnego funkcjonowania pomocy społecznej i przeciwdziałać patologiom. |
| Kierunki działania | Kierunki działania | Kierunki działania |
| Identyfikacja potencjału. | Program absolwent (na szczeblu miasta). | Stypendia fundowane. | Zwiększenie dostępności do specjalistów (lekarzy). | Wykorzystanie istniejącej bazy służby zdrowia (szpital). | Profilaktyka. | Przeciwdziałanie bezdomności. | Uszczelnienie systemu pomocy społecznej. | Profilaktyka uzależnień (zwłaszcza dla dzieci i młodzieży). |
| Cele drugorzędne |
| Lepiej wykorzystać potencjał społeczny. | Tworzyć warunki do rozwoju i zacieśniania współpracy środowisk politycznych i gospodarczych na różnych szczeblach. | Stworzyć warunki dla wzmocnienia bogatej tradycji kulturowej i historycznej. |

3.2. WYBRANY

WARIANT ROZWOJU

[lista zadań (celów) do zrealizowania wynikających

z hierarchii ważności]

W poszczególnych obszarach życia społeczno - gospodarczego (gospodarka, przestrzeń, ekologia, infrastruktura, społeczność) wskazano 45 celów, które są podstawą prawidłowego rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Lęborka.

Spośród wszystkich dotąd sformułowanych celów przy określaniu wariantu posłużono się czternastoma celami wybranymi jako najważniejsze bez wzglądu na to, do jakiego wcześniej obszaru zostały zakwalifikowane.

Dwa najważniejsze z tych czternastu celów określono mianem priorytetu dla rozwoju społeczno - gospodarczego Miasta Lęborka. Cele te zostały zapisane na tle jednego z czterech kolorów, które określały charakter celu, tzn. jego wsparcie dla jednego z teoretycznie przyjętych wariantów rozwoju (różowy - wariant prospołeczny, żółty - prokonkurencyjny, niebieski - proedukacyjny, zielony - proinnowacyjny).

W ten sposób dokonano hierarchizacji celów i w przypadku Miasta Lęborka wybrano wariant rozwoju o charakterze prokonkurencyjnym, którego priorytetami są działania w kierunku tworzenia dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy oraz skutecznego pozyskiwania funduszy strukturalnych i budowania nowych przedsięwzięć w oparciu o partnerstwo publiczno – prywatne.

Poszczególne cele w wybranym wariancie rozwoju zostały oznaczone symbolami I A,I B  dla celów priorytetowych IIA, II B,II C,II D, dla celów niezbędnych  oraz  oznaczenie od III A do III H dla celów pierwszorzędnych. Przyjęte oznaczenie ma zastosowanie przy podporządkowaniu poszczególnych programów operacyjnych do określonego celu w wybranym wariancie rozwoju. Poszczególne programy operacyjne zostały przyporządkowane określonemu celowi w rozdziale 4.1.

WYBRANY WARIANT ROZWOJU MIASTA LĘBORKA

| Priorytety | Podjąć działania w kierunku stworzenia dogodnych i elastycznych warunków do rozwoju przedsiębiorczości i powstawania nowych miejsc pracy. I A | Podjąć działania w kierunku kompleksowej ochrony środowiska. I B |
| --- | --- | --- |
| Cele niezbędne | Stworzyć warunki do podnoszenia wykształcenia i kwalifikacji zawodowych mieszkańców dla sprostania wymogom lokalnego i europejskiego rynku pracy. II A | Podjąć działania w kierunku polepszenia zewnętrznej sieci drogowej. II B | Stworzyć warunki dla sprawnego funkcjonowania pomocy społecznej i przeciwdziałać patologiom. II C | Podjąć działania w kierunku podwyższania poziomu technicznego i jakościowego infrastruktury. II D |
| Cele pierwszorzędne | Podjąć działania w kierunku poprawy bezpieczeństwa. III A | Podjąć działania w kierunku rozwoju turystyki w mieście. III B | Stworzyć warunki dla wzmacniania bogatej tradycji kulturowej i historycznej. III C |
|  | Wykorzystać położenie geograficzne i czyste środowisko dla rozwoju miasta. III D | Poprawiać ustawicznie stan infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. III E | Podjąć działania w kierunku rozwoju infrastruktury rekreacyjno – sportowej. III F |
|  | Lepiej wykorzystać potencjał społeczny. III G | Podjąć działania na rzecz skutecznego pozyskiwania funduszy strukturalnych i tworzenia przedsięwzięć opartych na partnerstwie publiczno – prywatnym. III H |

4.0. REALIZACJA ZADAŃ

I

PROJEKTÓW

Dla usystematyzowania w układzie tabelarycznym przedstawiono oznaczenie poszczególnego programu występujące w kartach poszczególnych projektów                                          i przyporządkowanie każdego z tych programów do jednego z czternastu strategicznych celów, oznaczonych literami od I A do III H, jak w wybranym wariancie rozwoju (str. 57).

4.1. Programy Operacyjne i ich oznaczenie

| Numer programu | Nazwa programu | Przyporządkowanie programu do określonego celu |
| --- | --- | --- |
|  | Program opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lęborka jako podstawa warunku realizacji zmiennych kierunków rozwoju miasta. | Program nr I A/1 |
|  | Program poprawy gospodarki mieszkaniowej i zasobami komunalnymi. | Program nr II D/2 |
|  | Program zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Lęborka. | Program nr I A/3 |
|  | Program Partnerstwa Publiczno - Prywatnego. | Program nr III H /4 |
|  | Program wspierania przedsiębiorczości. | Program nr I A /5 |
|  | Program tworzenia warunków do optymalnego zarządzania zasobami Miasta. | Program nr IV/6 |
|  | Program rozwoju infrastruktury turystycznej Miasta Lęborka. | Program nr I A/7 |
|  | Program promocji Lęborka jako ośrodka powiatowego. | Program nr III D/8 |
|  | Program zwiększenia roli dziedzictwa kulturalnego jako czynnika rozwoju miasta. | Program nr III C/9 |
|  | Program rozbudowy i modernizacji infrastruktury miasta celem zwiększenia jego konkurencyjności i potencjału rozwoju. | Program nr II D/10 |
|  | Program sprawnego i bezpiecznego systemu komunikacji miasta. | Program nr III E /11 |
|  | Program poprawy bilansu zaopatrzenia miasta w gaz. | Program nr II D/12 |
|  | Program poprawy stanu czystości wód powierzchniowych ze szczególnym uwzględnieniem wód rzeki Łeby. | Program nr I B/13 |
|  | Program gospodarki odpadami. | Program nr I B/14 |
|  | Program rozwoju usług oświatowych. | Program nr II A/15 |
|  | Program edukacji ekologicznej. | Program nr I B/16 |
|  | Program ograniczenia zanieczyszczenia powietrza i zmniejszenia emisji hałasu | Program nr I B/17 |
|  | Program poprawy stanu zieleni w mieście. | Program nr III B/18 |
|  | Program poprawy jakości wód podziemnych. | Program nr I A/19 |
|  | Program zwiększenia świadomości społecznej w zakresie wartości zdrowia. | Program nr IV/20 |
|  | Program uczestnictwa mieszkańców w ofercie kulturalnej i sportowej. | Program nr III G/21 |
|  | Program sprawnego i przyjaznego Urzędu Miejskiego. | Program nr IV/22 |
|  | Program rewitalizacji zaniedbanych społecznie i ekonomicznie rejonów miasta i ochrony dziedzictwa kulturowego. | Program nr II C/23,III C/23 |
|  | Program poprawy bezpieczeństwa. | Program nr III A/24 |
|  | Program zabezpieczenia godnego życia osobom najuboższym. | Program nr II C/25 |

### 4.2. PLANOWANE PROJEKTY I ZADANIA W OKRESIE

### 2006-2012

### PROGRAMY OPERACYJNE

### (Zadania „wytłuszczone” w Programach Operacyjnych uznaje się za zamknięte w procesie przygotowania inwestycji. Zostały na nie sporządzone Wnioski Przedsięwzięcia Inwestycyjnego i stały się one podstawą sporządzenia ostatecznej wersji tabeli WPI. Pozostałe zapisy mają charakter projektu w trakcie procesu przygotowawczego)

### Uwaga: Programy Operacyjne mają charakter otwarty i są jedynie identyfikacją przedsięwzięć inwestycyjnych. Ostateczne decyzje o wyborze zadań do realizacji przedstawione są w rozdziale 4.3. Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2006 - 2009.

# 4.2.1. Wstęp

Planowane projekty i zadania zostały umieszczone w matrycach Programów Operacyjnych, które to matryce zawierają oprócz nazwy programu i jego oznaczenia, nazwy          i oznaczenia poszczególnych projektów i przyporządkowanych im zadań.

# 4.2.2. Wypełnianie karty programowej

Kartę programową należy wypełnić na podstawie Wniosku Przedsięwzięcia Inwestycyjnego zatwierdzonego przez naczelnika wydziału i Burmistrza Miasta Lęborka.

W kolumnie „nazwa zadania” w karcie programowej należy wpisać pełną nazwę przedsięwzięcia określonego w zatwierdzonym Wniosku Przedsięwzięcia Inwestycyjnego.

W kolumnie „wykonawca” należy wpisać skrót nazwy wydziału zgłaszającego wniosek lub nazwę instytucji , organizacji pozarządowej, jednostki organizacyjnej miasta odpowiedzialnej za proces przygotowania zgłoszonej inwestycji.

Pod słowem „osoba” należy wpisać imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej w danej instytucji za wdrożenie przedsięwzięcia.

W kolumnie „wymagane środki finansowe” należy wpisać określoną przez wnioskodawcę sumę kosztów jednorazowych niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia.

W kolumnie „źródła finansowania” należy wpisać zidentyfikowane źródła finansowania przedsięwzięcia przez wnioskodawcę, np.: budżet gminy, Fundusz Rozwoju Regionalnego itp.

# 4.2.3. Podsumowanie dotyczące sposobu dysponowania zamieszczonymi zadaniami                                                                                                w tworzeniu Zintegrowanej Tabeli WPI

Zamieszczone projekty i zadania w załączonych Programach Operacyjnych są w różnym stopniu zaawansowane. Część z tych projektów i zadań określa jedynie tytuły przedsięwzięć, dla których należy sporządzić Wniosek Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, który następnie stanie się podstawą uzupełnienia danych wymaganych matrycą Programu Operacyjnego. Natomiast część z tych zadań została wpisana na podstawie wypełnionych Kart Wniosków Przedsięwzięcia Inwestycyjnego i zawiera szczegółowe dane, które pozwalają na swobodne dysponowanie tymi zadaniami w ich relokacji do Zintegrowanej Tabeli WPI. Zadania przeniesione Uchwałą Rady Miejskiej zostały w Programach Operacyjnych wytłuszczone.

Kontrolowana wielkością posiadanego potencjału inwestycyjnego relokacja zadań z Programów Operacyjnych do Zintegrowanej tabeli WPI jest elementem monitoringu Planu Rozwoju Lokalnego opisanego w rozdziale 9.0.

# 4.2.4.	Karta programowa

Karta programowa zawiera w tytule nazwę programu operacyjnego, jego numer, który odpowiada numerowi priorytetu i podporządkowanemu temu celowi, które zostały przyjęte w Strategii Rozwoju Miasta Lęborka.

Przykład:

Program numer 2/1/2.

Pierwsza liczba [2] oznacza przyporządkowanie danego programu operacyjnego do priorytetu drugiego.

Druga liczba po kresce ukośnej [1] przyporządkowuje dany program operacyjny do numeru celu w priorytecie drugim.

Trzecia liczba [2] określa numer porządkowy programu operacyjnego.

Karta programowa w układzie tabelarycznym w poszczególnych kolumnach zawiera nazwy projektów wypełniających dany program operacyjny.

Przy projektach występuje jego oznaczenie składające się z dwóch liczb rozdzielonych ukośną kreską.

Pierwsza liczba oznacza numer programu operacyjnego, któremu podporządkowany jest dany projekt, a druga liczba określa kolejny numer projektu w danym programie.

Przykład:

Projekt 2/3

Pierwsza liczba [2] określa, że projekt należy do programu drugiego, a liczba [3] jest liczbą porządkową tego projektu w tym programie.

Tabela programu operacyjnego przyporządkowuje każdemu projektowi zawartemu w tym programie określoną liczbę zadań (inwestycji).

Każdemu zadaniu podporządkowany jest wykonawca (konkretny wydział Urzędu Miasta w Lęborku lub jednostka organizacyjna Urzędu Miasta).

Każdemu zadaniu przypisane są również wymagane środki finansowe (koszt realizacji przedsięwzięcia).

Ostatnia kolumna charakteryzująca zadanie nosi nazwę „źródła finansowania przedsięwzięcia”.

Kolumna ta powinna zawierać wskazania dla potencjalnego finansowania przedsięwzięcia.

Poszczególne kolumny zawarte w tabeli programów operacyjnych winny być wypełniane przez Wydział Organizacyjno-Prawny na podstawie składanych Wniosków Inwestycyjnych.

# Program Operacyjny: "Nazwa programu"

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | Wykonawca | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| "Nazwa projektu" I | Zadanie I/1 | "Nieznany" | 0,00 | Budżet |
|  | Zadanie I/2 |  |  |  |
|  | Zadanie I/3 |  |  |  |
|  | Zadanie I/4 |  |  |  |
| "Nazwa projektu" II | Zadanie II/1 |  |  |  |
|  | Zadanie II/2 |  |  |  |
|  | Zadanie II/3 |  |  |  |
|  | Zadanie II/4 |  |  |  |
| "Nazwa projektu" III | Zadanie III/1 |  |  |  |
|  | Zadanie III/2 |  |  |  |
|  | Zadanie III/3 |  |  |  |
|  | Zadanie III/4 |  |  |  |

Program Operacyjny: "Program opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lęborka jako podstawa warunku realizacji zmiennych kierunków rozwoju miasta”.

Program nr I A/1

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |

Program Operacyjny: "Program poprawy gospodarki mieszkaniowej i zasobami komunalnymi”.

Program nr II D/2

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt budowy zasobu tanich w eksploatacji budynków komunalnych oraz tworzenie zasobu lokali socjalnych P nr 2/1 | Budowa budynku komunalnego przy ul. Kellera – Westerplatte Z 2/1/1 | UM-GM | 3.000.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Budowa budynku komunalnego Z 2/1/2 | UM-GM | 4.000.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
| Projekt gospodarowania zasobami komunalnymi i mieszkaniowymi uwzględniający planowe zmiany funkcji obszarów miejskich P 2/2 |  |  |  |  |

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt polityki mieszkaniowej umożliwiającej zmiany zasobów mieszkaniowych uwzględniających zmiany sytuacji materialnej poszczególnych mieszkańców (rodzin) P 2/3 |  |  |  |  |
| Projekt polityki ofertowej pod budownictwo w systemie TBS P 2/4 |  |  |  |  |

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt polityki ofertowej skierowanej na budownictwo komercyjne wielorodzinne P 2/5 |  |  |  |  |
| Projekt polityki ofertowej skierowanej na budownictwo jednorodzinne P 2/6 |  |  |  |  |

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt modernizacji istniejącego zasobu mieszkań komunalnych celem obniżenia ich kosztów i eksploatacji P 2/7 | Remont budynku komunalnego Grunwaldzka 9 Z 2/7/1 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 48.700,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Remont budynku komunalnego Grunwaldzka 10 Z 2/7/2 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 32.700,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Remont budynku komunalnego Grunwaldzka 11 Z 2/7/3 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 40.200,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Remont budynku komunalnego Grunwaldzka 12 Z 2/7/4 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 43.900,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |

|  | Remont budynku komunalnego Sienkiewicza 1-2 Z 2/7/5 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 172.800,00 zł | Budżet Miasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | -- |  |
|  | Remont budynku komunalnego Sienkiewicza 3 Z 2/7/6 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 133.700,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Remont budynku komunalnego Sienkiewicza 10 Z 2/7/7 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 173.400,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Remont budynku komunalnego Sienkiewicza 11 Z 2/7/8 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 109.300,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Remont budynku komunalnego Sienkiewicza 12 Z 2/7/9 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 116.600,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |

|  | Remont budynku komunalnego Sienkiewicza 13 Z 2/7/10 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 114.600,00 zł | Budżet Miasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Remont budynku komunalnego Sienkiewicza 14 Z 2/7/11 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 108.500,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Remont budynku komunalnego M.C. Skłodowskiej 27 Z 2/7/12 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 100.700,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Remont budynku komunalnego Pl. Piastowski 1 Z 2/7/13 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 97.500,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Remont budynku komunalnego Jedności Robotniczej 6 Z 2/7/14 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 181.200,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |

|  | Remont budynku komunalnego Jedności Robotniczej 7 Z 2/7/15 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 58.700,00 zł | Budżet Miasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Remont budynku komunalnego Jedności Robotniczej 11 Z 2/7/16 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 152.500,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Remont budynku komunalnego Jedności Robotniczej 13 Z 2/7/17 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 152.500,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Remont budynku komunalnego Jedności Robotniczej 16 Z 2/7/18 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 94.200,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Remont budynku komunalnego Kossaka 87 Z 2/7/19 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 94.200,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Remont budynku komunalnego Kossaka 100 i 100 of Z 2/7/20 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 94.200,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Remont budynku komunalnego Kossaka 111 Z 2/7/21 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 127.300,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Przebudowa budynków komunalnych w Lęborku Z 2/7/22 | UM-GM | 200.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Przebudowa budynków komunalnych w Lęborku Z 2/7/23 | UM-GM | 200.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Przebudowa budynków komunalnych w Lęborku Z 2/7/24 | UM-GM | 200.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Przebudowa budynków komunalnych w Lęborku Z 2/7/25 | UM-GM | 200.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |

| Projekt modernizacji istniejących zasobów komunalnych zapobiegający dalszej dekapitalizacji zasobów mieszkaniowych P 2/8 | Odtworzenie dokumentacji technicznej budynków – 129 obiektów Z 2/8/1 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 5.160.000,00 zł | Budżet Miasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Odtworzenie dokumentacji technicznej budynków Z 2/8/2 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 5.440.00,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Odtworzenie dokumentacji technicznej budynków Z 2/8/3 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 1.720.00,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Usunięcie pokryć eternitowych Z 2/8/4 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lęborku, ul. Słowackiego | 500 000 zł | Budżet Miasta Spółdzielnia Mieszkaniowa |
|  |  | Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej | 150 000 zł |  |
|  | Modernizacja odpylania kotła WR-5 nr 3 Z 2/8/5 | MPEC Sp. z o.o. w Lęborku | 70.000 zł | Budżet Miasta MPEC Sp. z o.o. w Lęborku |
|  |  | mgr inż. Mariusz Hejnar | 25.000 zł |  |

|  | Modernizacja wybranych kotłów KR-1 z uwzględnieniem technologii wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu w oparciu o biomasę Z 2/8/6 | MPEC Sp. z o.o. w Lęborku | 6 000 000 zł | Budżet Miasta MPEC Sp. z o.o. w Lęborku Ekofundusz dotacja WFOŚ i GW – pożyczka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mgr inż. Mariusz Hejnar | 1.500 000 zł |  |
|  | Waga najazdowa samochodowa do 60 T Z 2/8/7 | MPEC Sp. z o.o. w Lęborku | 115 000 zł (netto) | Budżet Miasta MPEC Sp. z o.o. w Lęborku |
|  |  | mgr inż. Mariusz Hejnar | 90 000 zł |  |

Program Operacyjny: "Program zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Lęborka".

#### Program I A/3

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt zapewnienia ładu przestrzennego P 3/1 | Montaż monitoringu na skrzyżowaniu ulic Malczewskiego, Westerplatte i Stryjewskiego Z 3/1/1 | UM-GM | 50.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
| Projekt usprawnienia działań administracyjnych służących rozwojowi przedsiębiorczości P 3/2 |  |  |  |  |

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt rozwoju usług otoczenia biznesu P 3/3 |  |  |  |  |
| Projekt promocji gospodarki miasta i regionu P 3/4 |  |  |  |  |

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt stymulowania działań na rzecz rozwoju ponadlokalnej sieci transportowej P 3/5 |  |  |  |  |
| Projekt lokalnego systemu podatków P 3/6 |  |  |  |  |

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt wzmocnienia potencjału instytucji działających na rzecz rynku pracy P 3/7 |  |  |  |  |

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt współpracy z samorządami dla wspierania inicjatyw przedsiębiorczości służących rozwojowi Powiatu P 3/8 |  |  |  |  |
| Projekt zwiększenia konkurencyjności miasta poprzez rozbudowę infrastruktury służącej poprawie poziomu świadczonych usług P 3/9 |  |  |  |  |

Program Operacyjny: "Program Partnerstwa Publiczno - Prywatnego"

#### Program nr III H/4

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |

Program Operacyjny: "Program wspierania przedsiębiorczości"

#### Program nr I A /5

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt transferu nowych technologii P 5/1 |  |  |  |  |
| Projekt stworzenia banku informacji gospodarczej i doradztwa P 5/2 |  |  |  |  |

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt utrzymywania istniejących i tworzenia nowych kontaktów międzynarodowych P 5/3 |  |  |  |  |

Program Operacyjny: "Program tworzenia warunków do optymalnego zarządzania zasobami Miasta"

#### Program nr IV A/6

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt budowy bazy danych informacyjno – statystycznych dotyczących zasobów miasta P 6/1 |  |  |  |  |
| Projekt tworzenia stabilnej i wysokokwalifikowanej kadry pracowników samorządowych P 6/2 |  |  |  |  |

Program Operacyjny: "Program rozwoju infrastruktury turystycznej Miasta Lęborka".

#### Program nr I A/7

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt ciągów komunikacyjnych przyjaznych pieszemu i rowerzyście oraz sieci tras turystyki rowerowej P 7/1 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Glinianej na odcinku od ul. Chojnickiej do ul. Hibnera. Budowa chodnika w ulicy Glinianej na odcinku od ul. Hibnera do ul. Spółdzielczej Z 7/1/1 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 126.000,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Budowa ciagu pieszo-rowerowego w ulicy Komuny Paryskiej Z 7/1/2 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 90.000,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Tor zjazdowy dla rowerów górskich, przystosowanych do uprawiania dyscyplin sportowych Dual i Fourcross Z 7/1/3 | Klub Kolarski Liro | 50 000 zł | Budżet Miasta Klub Kolarski Liro |
|  |  | Prezes Liro M. Szymelis | 15 000 zł |  |

|  | Budowa ścieżek rowerowych Z 7/1/4 | UM-GM | 2.400.000,00 zł | Budżet Miasta Fundusze strukturalne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Romuald Babul | Gmina: 600.000 zł |  |
| Projekt zwiększenia turystyczno – rekreacyjnego wykorzystania walorów rzeki Łeba i Okalica P 7/2 | Przepławka na rzece Okalicy Z 7/2/1 | Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby | 100.000,00 zł | ? Ekofundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku SPO ‘Rybołóstwo i Przetwórstwo 2004-2006 |
|  |  | Prezes Zarządu mgr inż. Marian Ślęzak | Gmina: 25.000 zł |  |
|  | Przepławka na rzece Łebie Z 7/2/2 | Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby | 500.000,00 zł | ? Ekofundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku SPO ‘Rybołóstwo i Przetwórstwo 2004-2006 |
|  |  | Prezes Zarządu mgr inż. Marian Ślęzak | Gmina: 125.000 zł |  |

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt wspierania różnorodności kulturalnej regionu P 7/3 |  |  |  |  |
| Projekt likwidacji barier komunikacyjnych utrudniających życie osobom niepełnosprawnym P 7/4 | Budowa drogi ul. Kossaka przy Środowiskowym Domu Samopomocy Z 7/4/1 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 70.000,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Kierownik mgr Elżbieta Michalska | --- |  |
| Projekt przedsięwzięć inwestycyjnych podwyższających atrakcyjność turystyczną miasta P 7/5 | Renowacja schodów (zejścia z alejek górnych przyległych do wieży ciśnień do alejek spacerowych dolnych przy Stacji Uzdatniania Wody) na terenie Parku Miejskiego im B. Chrobrego Z 7/5/1 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. | 70.000,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Prokurent Główny Księgowy mgr Marzena Bes | --- |  |
|  | Renowacja obiektu wieży ciśnień na terenie Parku Miejskiego im B. Chrobrego Z 7/5/2 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. | 180.000,00 zł | M.P.W. i K Sp. z o.o. Budżet Miasta |
|  |  | mgr Marzena Bes | 60.000,00 zł |  |
|  | Budowa Centrum Informacji Turystycznej ,,Brama Kaszubskiego Pierścienia” Z 7/5/3 | UM-GM | 1.000.000 zł | Budżet Miasta Fundusze unijne |
|  |  | Romuald Babul | Gmina: 250.000 zł |  |
|  | Park Chrobrego jako produkt turystyczny Z 7/5/4 | UM-GM | 50.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Park Chrobrego (etap I) Z 7/5/5 | UM-GM | 700.000 zł | Budżet Miasta Fundusze unijne |
|  |  | Romuald Babul | Gmina: 175.000 zł |  |

Program Operacyjny: "Program promocji Lęborka jako ośrodka powiatowego".

Program nr III D/8

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt zwiększenia roli kultury jako czynnika rozwoju miasta P 8/1 |  |  |  |  |
| Projekt współpracy z zarządami obszarów prawnie chronionych [Słowiński Park Narodowy; Park Krajobrazowy Doliny Słupsk] P 8/2 |  |  |  |  |

Program Operacyjny: "Program zwiększenia roli dziedzictwa kulturalnego jako czynnika rozwoju miasta".

#### Program nr III C/9

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt przystosowania obiektów dziedzictwa kulturowego na potrzeby turystyki P 9/1 |  |  |  |  |
| Projekt remontów i modernizacji infrastruktury technicznej w budynkach w starej części miasta 9/2 |  |  |  |  |

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt porządkowania zabudowy w harmonii z otoczeniem 9/3 |  |  |  |  |
| Projekt tworzenia warunków lokalowych i infrastruktury do rozwoju MSP, działalności kulturalnej i edukacyjnej 9/4 |  |  |  |  |

Program Operacyjny: "Program rozbudowy i modernizacji infrastruktury miasta

celem zwiększenia jego konkurencyjności i potencjału rozwoju".

Program nr II D/10

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt modernizacji ciągów komunikacyjnych miasta P 10/1 | Przebudowa ulic śródmieścia z Placem Pokoju Z 10/1/1 | UM-GM | 4 800 000 zł | Budżet Miasta Urząd Miasta Lębork Wydział Gospodarki Miejskiej |
|  |  | Romuald Babul | Gmina: 1.200.000 zł |  |
|  | Przełożenie ciągów pieszych Z 10/1/2 | Spółdzielnia Mieszkaniowa | 50 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Zarząd Spółdzielni | 25 000 zł |  |
|  | Remont chodnika w ulicy 1 Maja na odcinku od ul. Czołgistów do ul. Okrzei Z 10/1/3 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 50.000,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Remont chodnika w ulicy Kolonia Z 10/1/4 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 44.000,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
|  | Remont chodnika w ulicy E. Plater z budową kolektora deszczowego Z 10/1/5 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 277.000,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Remont chodnika w ulicy Mireckiego na odcinku od ulicy E. Plater do ul. Armii Krajowej Z 10/1/6 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 50.000,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Remont chodnika w ulicy Toruńskiej na odcinku od ul. B. Krzywoustego do ul. Mściwoja II Z 10/1/7 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 119.000,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Remont bulwaru nad rz. Łebą na odcinku od ul Staromiejskiej do ul. Armii Krajowej Z 10/1/8 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 113 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Przejście pomiędzy ulicami Łokietka i Kellera o pow. ok. 340 m² Z 10/1/9 | Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Lęborku | 20 740 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Kierownik mgr Elżbieta Michalska | --- |  |

|  | Modernizacja ul. Waryńskiego etap I Z 10/1/10 | UM-GM | 592.000 zł | Budżet Miasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Modernizacja ul. Waryńskiego etap II Z 10/1/11 | UM-GM | 1.500.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Przebudowa mostu w ulicy Waryńskiego na rzece Łebie w Lęborku Z 10/1/12 | UM-GM | 1.422.000 zł | Budżet Miasta ZPORR |
|  |  | Romuald Babul | Gmina: 214.000 zł |  |
|  | Budowa kładki przez rzekę Okalicę przy ul. Sikorskiego w Lęborku Z 10/1/13 | UM-GM | 100.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Przebudowa bulwaru od ul. Armii Krajowej do Al. Wolności Z 10/1/14 | UM-GM | 150.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
| Projekt modernizacji sieci wodociągowej P 10/2 |  |  |  |  |
| Projekt modernizacji sieci ciepłowniczej P 10/3 | Likwidacja wymiennikowni wolnostojącej przy ul. Wyszyńskiego Z 10/3/1 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku | 2.000.000 zł | Budżet Miasta 500.000,00 zł MPEC |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Mariusz Hejnar | Gmina: 500.000 zł |  |

Program Operacyjny: "Program sprawnego i bezpiecznego systemu komunikacji Miasta".

#### Program nr III E/11

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Budowa nowych połączeń drogowych P 11/1 | Budowa ulicy Harcerzy na odcinku od ul. Topolowej do ul. Śląskiej Z 11/1/1 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 140.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Budowa ul. Kolejarzy na odcinku od ul. Gracza do ul. Hibnera Z 11/1/2 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 157.000,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Budowa ul. Kossaka na odcinku do DDP Z 11/1/3 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 86.00,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Budowa ulicy Beniowskiego - Domeyki Z 11/1/4 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 80.000,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |

|  | Budowa ulicy Harcerzy na odcinku od ul. Topolowej po stronie ul. Chojnickiej Z 11/1/5 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 300.000 zł | Budżet Miasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Budowa ulicy Lipowej na odcinku gruntowym do ul. Pułaskiego Z 11/1/6 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 75.000,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Budowa ulicy Spółdzielczej na odcinku od ul. Glinianej Z 11/1/7 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 200.000,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Budowa ulicy Beniowskiego do ul. Glinianej Z 11/1/8 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 80.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |

|  | Budowa ulicy Artylerzystów (od ulicy Śląskiej) Z 11/1/9 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 130.000, 00 zł | Budżet Miasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Budowa ulicy Kossaka na odcinku za byłym STW Z 11/1/10 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 82.000,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Budowa ulicy Pomorskiej od ul. Topolowej do ul. Śląskiej Z 11/1/11 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 150.000,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Budowa ulicy Pułaskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Skoczylasa Z 11/1/12 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 148.000,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Połączenie ul. Głowackiego z ulicą Czołgistów Z 11/1/13 | Spółdzielnia Mieszkaniowa | 200 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Zarząd Spółdzielni | --- |  |

|  | Budowa drogi ul. Batalionów Chłopskich – II etap L=~ 180 M Z 11/1/14 | UM-GM | 100.000,00 zł | Budżet Miasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Budowa drogi ul. Kossaka , boczna od ul. Kossaka do ul. Buczka (łącznie z budową oświetlenia) Z 11/1/15 | UM-GM | 390.000,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Budowa drogi Aleja Wolności ,,Bis” Z 11/1/16 | UM-GM | 60.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Połączenie komunikacyjne z drogą nr 6 ( Abrahama/ Jana Pawła II) Z 11/1/17 | UM-GM | 400.000,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Budowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem ,,Włóknolen” Z/11/1/18 | UM-GM | 1.200.000,00 zł | Budżet Miasta 300.000,00 zł. Fundusze strukturalne |
|  |  | Romuald Babul | Gmina: 300.000 zł |  |

|  | Budowa drogi ul. Wielkopolskiej Z 11/1/19 | UM-GM | 250 000 zł | Budżet Miasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Budowa drogi ul. Mazurskiej Z 11/1/20 | UM-GM | 250 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Budowa drogi ul. Sportowa ,,Bis” Z 11/1/21 | UM-GM | 100.000,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | Gmina: 40.000,00 zł |  |
|  | Budowa skrzyżowania Al. Niepodległości i ul. Kossaka w Lęborku Z 11/1/22 | UM-GM | 3 000 0000 zł | Budżet Miasta Fundusze unijne |
|  |  | Romuald Babul | Gmina: 750 000 zł |  |
|  | Budowa drogi i oświetlenia ulicy Mikołajczyka Z 11/1/23 | UM-GM | Droga - 380.000,00 zł Oświetlenie – 20.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Budowa ul. Myśliwskiej Z 11/1/24 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 218.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyr. E. Brzezińska | --- |  |

|  | Budowa ul. Matejki na odcinku od ul. Saperów do posesji nr 12 Z 11/1/25 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 240.000 | Budżet Miasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dyr. E. Brzezińska | --- |  |
|  | Budowa ulicy Lotników Z 11/1/26 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 119.000 | Budżet Miasta |
|  |  | Dyr. E. Brzezińska | --- |  |
|  | Budowa ulicy Saperów Z 11/1/27 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 80.000 | Budżet Miasta |
|  |  | Dyr. E. Brzezińska | --- |  |
|  | Budowa ulicy Wierzbowej Z 11/1/28 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 100.000 | Budżet Miasta |
|  |  | Dyr. E. Brzezińska | --- |  |
|  | Budowa drogi ul. Staszica ,,Bis” wraz z oświetleniem Z 11/1/29 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 80.000 | Budżet Miasta |
|  |  | Dyr. E. Brzezińska | --- |  |
|  | Budowa drogi ul. Jesionowej (etap II) i ul. Akacjowej (etap II) Z 11/1/30 | UM-GM | 40.000 | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |

|  | Budowa drogi ul. Zwycięstwa ,,Bis” Z 11/1/31 | UM-GM | 70.000 zł | Budżet Miasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Budowa drogi ul. Ogrodowej (etap II) Z 11/1/32 | UM-GM | 50.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Budowa drogi ul. Mieszka I ,,Bis” Z 11/1/33 | UM-GM | 60.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Budowa drogi ul. Batlionów Chłopskich (etap III) Z 11/1/34 | UM-GM | 150.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Budowa jezdni ul. Artylerzystów odcinek od ul. Śląskiej w kierunku oseidla ,,Przy Torze” Z 11/1/35 | UM- GM | 600.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Budowa drogi ul. 3 Maja (etap II) Z 11/1/36 | UM-GM | 80.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Budowa drogi ul. Majkowskiego (etap I) Z 11/1/37 | UM-GM | 70.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Budowa drogi ul. Śląskiej (etap II) Z 11/1/38 | UM-GM | 270.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |

| Budowa nowej infrastruktury okołodrogowej P 11/2 | Budowa chodnika przy ul. Jedności Robotniczej Z 11/2/1 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 103.000,00 zł | Budżet Miasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Ułożenie ciągu pieszo-jezdnego (ścieżka rowerowa) Z 11/2/2 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lęborku | 100 000 zł | Budżet Miasta Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lęborku |
|  |  | Prezes D. Kaczykowska | 25 % |  |
|  | Oświetlenie ulicy Wicka Rogali Z 11/2/3 | UM-GM | 35 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Budowa oświetlenia ulicy Teligi Z 11/2/4 | UM-GM | 35 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Budowa oświetlenia ul. Artylerzystów (boczna) Z 11/2/5 | UM-GM | 20.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |

|  | Parking przy Pływalni Miejskiej ,,RAFA” w Lęborku Z 11/2/6 | MZGK w Lęborku | 100.000 zł | Budżet Miasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dyr. E. Brzezińska | --- |  |
|  | Budowa oświetlenia ul. Weterynaryjnej Z 11/2/7 | UM-GM | 20.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Budowa oświetlenia Zwycięstwa ,,Bis” Z 11/2/8 | UM-GM | 20.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Wykonanie oświetlenia w ciągu ul. Leg. Polskich Z 11/2/9 | UM-GM | 30.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Budowa oświetlenia ul. Traugutta na odcinku od ul. Leg. Polskich do ul. I Armii WP Z 11/2/10 | UM-GM | 40.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Budowa oświetlenia przy ul. Mieszka I ,,Bis” Z 11/2/11 | UM-GM | 20.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Budowa oświetlenia ul. Przyzamcze Z 11/2/12 | UM-GM | 25.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Budowa oświetlenia przy ul. Komuny Paryskiej (przejście przez tory) Z 11/2/13 | UM-GM | 20.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul |  |  |
|  | Budowa oświetlenia ul. Harcerzy (działka 296) Z 11/2/14 | UM-GM | 30.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Przebudowa oświetlenia w Parku Dworcowym Z 11/2/15 | UM-GM | 50.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Budowa oświetlenia ulicy Batalionów Chłopskich (etap I i II) Z 11/2/16 | UM-GM | 40.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Budowa oświetlenia ulicy Pionierów (boczna) Z 11/2/17 | UM-GM | 40.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Budowa oświetlenia w Parku Chrobrego (stawek, czołg) Z 11/2/18 | UM-GM | 40.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Przebudowa oświetlenia skweru przy skrzyżowaniu ulic I Armii WP i Sienkiewicza Z 11/2/19 | UM-GM | 30.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Budowa oświetlenia ulicy Pomorskiej (etap I) Z 11/2/20 | UM-GM | 20.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Budowa oświetlenia ulicy Myśliwskiej Z 11/2/21 | UM-GM | 30.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Modernizacja podwórza przy ul. Słowackiego 21 Z 11/2/22 | UM-GM | 70.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Budowa oświetlenia ul. Majkowskiego (etap I) Z 11/2/23 | UM-GM | 20.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Budowa oświetlenia ul. Kossaka (boczna 66) Z 11/2/24 | UM-GM | 40.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |

| Modernizacja ciągów komunalnych P 11/3 | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Armii Krajowej z ul. Czołgistów w Lęborku Z 11/3/1 | UM-GM | 115 000 zł | Budżet Miasta Zarząd Dróg Powiatowych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Romuald Babul | 50 000 zł |  |  |
|  | Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Kossaka i Al. Wolności Z 11/3/2 | UM-GM | 150 000 zł | Budżet Miasta |  |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |  |
|  | II i III etap Systemu Oznakowania Miasta Z 11/3/3 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej | 50 000 zł | Budżet Miasta |  |
|  |  | Dyrektor Ewa Brzezińska | --- |  |  |
| Projekt rozwoju funkcjonowania systemu transportu publicznego P 11/4 | Zakup autobusu dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Lęborku Z 11/4/1 | UM-GM | 90 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Zakup autobusu dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Lęborku Z 11/4/2 | UM-GM | 90 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Zakup autobusu dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Lęborku Z 11/4/3 | UM-GM | 90 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |

| Projekt budowy dróg osiedlowych i modernizacji istniejących układów drogowych P 11/5 | Przebudowa ulicy Lubelskiej Z 11/5/1 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 250.000,00 zł | Budżet Miasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Przebudowa ulicy 10 Marca (etap II) Z 11/5/2 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 150.000,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Przebudowa ulicy Marcinkowskiego z kolektorem deszczowym Z 11/5/3 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 300.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Przebudowa ulicy Piotra Skargi na odcinku od ul. Targowej do ul. Staszica Z 11/5/4 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 200.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Remont ulicy Syrokomli na odcinku od ul. Gdańskiej do budynku nr 40 a. Z 11/5/5 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 120.00,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Remont ul. Chłopskiej na odcinku ul. Traugutta do ul. Robotniczej Z 11/5/6 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 135.000,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Remont ulicy Moniuszki Z 11/5/7 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 188.000,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |

|  | Remont ulicy Ks. Gracza Z 11/5/8 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 98.000,00 zł. | Budżet Miasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Remont ulicy Grunwaldzkiej Z 11/5/9 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 379.000,00 zł. | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Remont ulicy Sienkiewicza na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. I Armii W.P Z 11/5/10 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 261.000,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Remont ulicy Derdowskiego i Solnej Z 11/5/11 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 230.000,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |

|  | Remont ulicy Findera Z 11/5/12 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 75.000,00 zł | Budżet Miasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Remont ulicy Węgrzynowicza Z 11/5/13 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 266. 000,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Przebudowa ulicy Topolowej od ul. Beniowskiego Z 11/5/14 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 200.000,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Remont ulicy Piotra Wysockiego Z 11/5/15 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lęborku ul. Słowackiego | 250.000,00 zł | Budżet Miasta, Spółdzielnia Mieszkaniowa |
|  |  | Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku | 10% - 25.000 zł |  |
|  | Remont ulicy Tczewskiej na odcinku od ul. Kościuszki do Al. Jana Pawła II Z 11/5/16 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 121.000,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |

|  | Remont ulicy Przyzamcze na odcinku od ul. Młynarskiej do ul. Paderewskiego Z 11/5/17 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 153.000,00 zł | Budżet Miasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Remont ulicy Młynarskiej Z 11/5/18 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 232.000,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Remont ulicy Konopnickiej Z 11/5/19 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 178.000,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Remont ulicy Korczaka Z 11/5/20 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 242.000,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Remont ulicy Kasprzaka Z 11/5/21 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 39.000,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |

|  | Remont ulicy Topolowej na odcinku od ul. Beniowskiego do ul. Artylerzystów Z 11/5/22 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 360.000 zł | Budżet Miasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dyrektor Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Remont ulicy Topolowej na odcinku od ulicy Artylerzystów do ul. Lubelskiej Z 11/5/23 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 451.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Remont nawierzchni jezdni i chodników w ul. Pionierów na odciku od przejazdu do wjazdu za ZSP nr 2 Z 11/5/24 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku | 693.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Modernizacja ul. Olimpijczyków (etap I) Z 11/5/25 | UM-GM | 200.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Modernizacja ul. Olimpijczyków (etap II) Z 11/5/26 | UM-GM | 200.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Modernizacja ul. Armii Krajowej (od mostu do ul. M. Reja) Z 11/5/27 | UM-GM | 400.000 zł | Budżet Miasta Fundusze unijne |
|  |  | Romuald Babul | Gmina: 100.000 |  |
|  | Przebudowa ul. Mostnika (etap II) Z 11/5/28 | UM-GM | 100.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Remont drogi na działce nr 404/1 przy ulicy Kossaka Z 11/5/29 | MZGK | 21.885 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Przebudowa chodnika przy ul. Armii Krajowej Z 11/5/30 | UM-GM | 30.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Przebudowa chodników przy ul. Stryjewskiego Z 11/5/31 | UM-GM | 150.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |

Program Operacyjny: "Program poprawy bilansu zaopatrzenia Miasta w gaz".

#### Program nr II D/12

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt zwiększenia możliwości dostaw gazu ziemnego do miasta P 12/1 |  |  |  |  |
| Projekt dostosowania gazu ziemnego dla gospodarki oraz budownictwa mieszkaniowego P 12/2 |  |  |  |  |

Program Operacyjny: "Program  poprawy stanu czystości wód powierzchniowych ze szczególnym uwzględnieniem wód  rzeki Łeby”.

#### Program nr I B /13

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt porządkowania gospodarki wodno – ściekowej oraz ochrony bogactwa przyrodniczego rzeki Łeby P 13/1 | Budowa zastawki na połączeniu ,,Kanału Harcerzy” i rzeki Łeby Z 13/1/1 | UM-GM | 50.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | ---- |  |
| Projekt kompleksowego porządkowania gospodarki wodno – ściekowej z uwzględnieniem kanalizacji deszczowej P 13/2 | Sieć deszczowa: stawek przy ul. Dworcowej – ul. Zwycięstwa Z 13/2/1 | UM-GM | 150.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |

Program Operacyjny: "Program  gospodarki odpadami”.

#### Program nr I B /14

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt wdrażania segregacji odpadów P 14/1 | Budowa sortowni odpadów Z 14/1/1 | Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. | 10.000.000,00 zł | 25% środki własne 75% dotacje z funduszy unijnych |
|  |  | Dyrektor inż. Zbigniew Rożnowski | 2.500.000,00 zł |  |
| Projekt odzyskiwania surowców wtórnych P 14/2 |  |  |  |  |

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt rozwoju infrastruktury technicznej służącej zagospodarowaniu odpadów P 14/3 | Zakończenie etapu I budowy niecki składowiska Z 14/3/1 | Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. | 600.000,00 zł | 25% środki własne 75% dotacje z funduszy unijnych |
|  |  | Dyrektor inż. Zbigniew Rożnowski | 150.000,00 zł |  |
|  | Budowa kompostowni odpadów organicznych na terenie składowiska odpadów komunalnych w Czarnówku Z 14/3/2 | UM-GM | 3.000.000 zł | Budżet Miasta Fundusze unijne |
|  |  | Marian Borek | Gmina: 750.000 zł |  |
|  | Budowa instalacji odgazowującej składowisko Z 14/3/3 | Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. | 1.100.000,00 zł | dotacje z funduszy unijnych PSiPO Sp. z o.o. |
|  |  | Dyrektor inż. Zbigniew Rożnowski |  |  |

Program Operacyjny: "Program  rozwoju usług oświatowych”.

#### Program nr II A/15

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt opracowania Strategii Oświaty P 15/1 |  |  |  |  |
| Projekt rozwoju infrastruktury oświatowej miasta P 15/2 | Budowa Miejskiej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Lęborku Z 15/2/1 | UM-GM | 5 822 000,00 zł | Budżet Miasta Fundusze unijne |
|  |  | Romuald Babul | Gmina: 1.456.000 zł |  |
|  | Boisko sportowe przy projektowanej hali sportowej Z 15/2/2 | UM-GM | 1.500 000 zł | Budżet Miasta Fundusze unijne |
|  |  | Romuald Babul | Gmina: 375.000 zł |  |

|  | Wymiana pokrycia dachu na budynku gospodarczym i budynku Przedszkola Nr 10 w Lęborku Z 15/2/3 | Przedszkole Nr 10 w Lęborku | 50 000 zł | Budżet Miasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dyrektor Małgorzata Grabowska | --- |  |
|  | Wymiana stolarki drzwiowej od strony wyjścia na teren zabaw oraz modernizacja schodów pod kątem dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich Z 15/2/4 | Przedszkole Nr 9 w Lęborku | 20 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor Grażyna Paczyńska | -- |  |
|  | Remont łazienek – dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych Z 15/2/5 | Przedszkole Nr 9 w Lęborku | 30 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyr. Grażyna Paczyńska | --- |  |
|  | Malowanie pomieszczeń przedszkolnych z wyminą oświetlenia na energooszczędne Z 15/2/6 | Przedszkole Nr 9 w Lęborku | 25 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyr. Grażyna Paczyńska | --- |  |
|  | Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Przedszkola nr 9 w Lęborku Z 15/2/7 | Przedszkole Nr 9 w Lęborku | 50 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyr. Grażyna Paczyńska | --- |  |
|  | Remont dachu na budynku Przedszkola Nr 9 w Lęborku Z 15/2/8 | Przedszkole Nr 9 w Lęborku | 30 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyr. Grażyna Paczyńska | --- |  |

|  | Remont budynku gospodarczego oraz zagospodarowanie przyległego terenu Z 15/2/9 | Przedszkole Nr 6 w Lęborku | 30 000 zł | Budżet Miasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dyr. Teresa Cygan | --- |  |
|  | Zagospodarowanie terenu przed frontem budynku przedszkola Z 15/2/10 | Przedszkole Nr 6 w Lęborku | 20 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyr. Teresa Cygan | --- |  |
|  | Remont łazienek dziecięcych Z 15/2/11 | Przedszkole Nr 6 w Lęborku | 25 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyr. Teresa Cygan | --- |  |
|  | Adaptacja III kondygnacji budynku przedszkola (poddasze) do celów użytkowych Z 15/2/12 | Przedszkole Nr 6 w Lęborku | 21 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyr. Teresa Cygan | --- |  |
|  | Remont i modernizacja Przedszkola Nr 5 w Lęborku Z 15/2/13 | Przedszkole nr 5 w Lęborku | 100.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyr. Wiesława Krefta | --- |  |
|  | Modernizacja ogrodu przedszkolnego Z 15/2/14 | Przedszkole nr 5 w Lęborku | 62 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyr. Wiesława Krefta | --- |  |
|  | Wymiana stolarki okiennej Z 15/2/15 | Przedszkole Nr 1 w Lęborku | 60 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyr. Janina Świtka | --- |  |

|  | Wymiana ogrodzenia Z 15/2/16 | Przedszkole Nr 1 w Lęborku | 150 000 zł | Budżet Miasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dyr. Janina Świtka | --- |  |
|  | Wymiana pokrycia dachu Z 15/2/17 | Przedszkole Nr 1 w Lęborku | 200 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyr. Janina Świtka | --- |  |
|  | Elewacja zewnętrzna budynku Z 15/2/18 | Przedszkole Nr 1 w Lęborku | 150 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyr. Janina Świtka | --- |  |
|  | Wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku Przedszkola nr 2 w Lęborku Z 15/2/19 | Przedszkole nr 2 w Lęborku | 20 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyr. Ewa Długosz | --- |  |
|  | Wymiana stolarki okiennej w budynku Przedszkola nr 2 w Lęborku Z 15/2/20 | Przedszkole nr 2 w Lęborku | 60 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyr. Ewa Długosz | --- |  |
|  | Izolacja przeciwwilgociowa ścian podpiwnicznych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lęborku Z 15/2/21 | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lęborku | 82 859,30 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Bożena Loda | --- |  |

|  | Sprzęt nagłaśniający, sala audytoryjna Z 15/2/22 | Szkoła Podstawowa Nr 5 w Lęborku | 29 000 zł | Budżet Miasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dyr. Małgorzata Szauła | --- |  |
|  | Miasteczko Ruchu Drogowego Z 15/2/23 | Szkoła Podstawowa Nr 5 w Lęborku | 38 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyr. Małgorzata Szauła | --- |  |
|  | Wymiana grzejników żeliwnych i montaż regulatorów, wymiana wykładziny podłogowej Z 15/2/24 | Szkoła Podstawowa Nr 5 w Lęborku | 230 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyerktor Małgorzata Szauła | --- |  |
|  | Budowa boiska szkolno-osiedlowego Z 15/2/25 | Szkoła Podstawowa Nr 8 w Lęborku | 100.000 zł | Budżet Miasta Budżet szkoły |
|  |  | Dyr. Daniel Nadworski | 10.000 zł |  |
|  | Remonty w SP nr 8 (okna i hol) Z 15/2/26 | Szkoła Podstawowa Nr 8 w Lęborku | 200 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyr. Daniel Nadworski | --- |  |
|  | Wymiana okien Z 15/2/27 | Szkoła Podstawowa Nr 8 w Lęborku | 195 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyr. Daniel Nadworski | --- |  |
|  | Remont elewacji, docieplenie ścian, wymiana okien Z 15/2/28 | Szkoła Podstawowa Nr 8 w Lęborku | 120 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyr. Daniel Nadworski | --- |  |
|  | Remonty pomieszczeń dydaktycznych Z 15/2/29 | Szkoła Podstawowa Nr 8 w Lęborku | 145 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyr. Daniel Nadworski | --- |  |

|  | Wymiana i regulacja instalacji C.O w budynku szkoły Z 15/2/30 | Gimnazjum Nr 1 w Lęborku | 180 000 zł | Budżet Miasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dyrektor Maciej Barański |  |  |
|  | Rozbudowa poddasza szkoły z przeznaczeniem na gabinety przedmiotowe Z 15/2/31 | Gimnazjum Nr 1 w Lęborku | 86 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyr. Maciej Barański |  |  |
|  | Budowa hali sportowej Z 15/2/32 | Gimnazjum Nr 1 w Lęborku | 2 400 000 – 3 800 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor Maciej Barański |  |  |
|  | Modernizacja kuchni szkolnej Z 15/2/33 | Gimnazjum Nr 1 w Lęborku | 261 050,44 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyr. Maciej Barański |  |  |
|  | Wymiana posadzek w pomieszczeniu dydaktycznym szkoły Z 15/2/34 | Gimnazjum Nr 1 w Lęborku | 205 920 + ok. 19 800 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyr. Maciej Barański |  |  |
|  | Wyłożenie polbrukiem terenu wokół budynku szkoły oraz stworzenie infrastruktury zewnętrznej Z 15/2/35 | Gimnazjum Nr 1 w Lęborku | 42 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyr. Maciej Barański | --- |  |

|  | Wymiana okładzin ściennych zewnętrznych i położenie elewacji zewnętrznej Z 15/2/36 | Gimnazjum Nr 1 w Lęborku | 250 000 zł | Budżet Miasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dyrektor Maciej Barański | --- |  |
|  | Konserwacja dachu oraz orynnowanie budynku szkoły Z 15/2/37 | Gimnazjum Nr 1 w Lęborku | 23 400 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyr. Maciej Barański | --- |  |
|  | Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły Z 15/2/38 | Gimnazjum Nr 1 w Lęborku | 200 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyr. Maciej Barański | --- |  |
|  | Remont podłóg w holu szkoły Z 15/2/39 | Gimnazjum Nr 2 | 120 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyr. Kazimierz Wielgus | --- |  |
|  | Zakup stolików i krzeseł do pomieszczeń lekcyjnych Z 15/2/40 | Gimnazjum Nr 2 | 45 500 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor Kazimierz Wielgus | --- |  |
|  | Zakup zestawów komputerowych (10 zestawów) Z 15/2/41 | Gimnazjum Nr 2 | 42 500 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor Kazimierz Wielgus | --- |  |
|  | Wykonanie izolacji pionowej i poziomej Z 15/2/42 | Gimnazjum Nr 2 | 80 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor Kazimierz Wielgus | --- |  |
|  | Dokończenie wymiany instalacji elektrycznej z aluminiowej na miedzianą Z 15/2/43 | Gimnazjum Nr 2 | 50 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor Kazimierz Wielgus | --- |  |
|  | Wymiana elewacji budynku szkoły Z 15/2/44 | Gimnazjum Nr 2 | 100 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyr. Kazimierz Wielgus | --- |  |
|  | Wymiana wewnętrznej instalacji grzewczej Z 15/2/45 | Gimnazjum Nr 2 | 100 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor Kazimierz Wielgus | --- |  |

|  | Remont pomieszczeń lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego i pomieszczeń biurowych Z 15/2/46 | Gimnazjum Nr 2 | 125.000 zł | Budżet Miasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dyrektor Kazimierz Wielgus | --- |  |
|  | Dokończenie wymiany stolarki okiennej w pomieszczeniach szkolnych Z 15/2/47 | Gimnzjum Nr 2 | 200.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor Kazimierz Wielgus | --- |  |
|  | Malowanie elewacji budynku sali gimnastycznej przy Placu Piastowskim Z 15/2/48 | Zespół Szkół Nr 3 | 40 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor Waldemar Walkusz | --- |  |
|  | Remont i modernizacja budynku głównego Zespołu Szkół Nr 3 w Lęborku Z 15/2/49 | Zespół Szkół Nr 3 | 100 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor Waldemar Walkusz | --- |  |
|  | Wymiana stolarki okiennej i malowanie elewacji budynku przy Placu Kopernika Z 15/2/50 | Zespół Szkół Nr 3 | 70 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor Waldemar Walkusz | --- |  |
|  | Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 3 w Lęborku Z 15/2/51 | Zespól Szkól nr 3 | 120 000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor Waldemar Walkusz | 36 000 zł |  |
|  | Wymiana podłóg w salach dydaktycznych, korytarzach, gabinetach oraz remont schodów wewnętrznych i zewnętrznych Z 15/2/52 | Przedszkole nr 1 | 23.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor J. Świtka | --- |  |

|  | Wyburzenie budynku gospodarczego i zagospodarowanie terenu na plac zabaw dla dzieci Z 15/2/53 | Przedszkole nr 1 | 20.000 zł | Budżet Miasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dyrektor J. Świtka | --- |  |
|  | Malowanie pomieszczeń dydaktycznych, holu, szatni dla 7 grup i wymiana oświetlenia na energooszczędne Z 15/2/54 | Przedszkole nr 1 | 20.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor J. Świtka | --- |  |
|  | Wymiana instalacji c.o. Z 15/2/55 | Przedszkole nr 1 | 30.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor J. Świtka | --- |  |
|  | Wyłożenie polbrukiem terenu wokół budynku przedszkola i na placach zabaw Z 15/2/56 | Przedszkole nr 1 | 25.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor J. Świtka | --- |  |
|  | Prace remontowo – budowlane węzłów sanitarnych Z 15/2/57 | Przedszkole nr 1 | 30.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor J. Świtka | --- |  |
|  | Adaptacja strychu na pomieszczenia użytkowe Z 15/2/58 | Przedszkole nr 1 | 30.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor J. Świtka | --- |  |
|  | Modernizacja całego węzła żywieniowego (malowanie, położenie terakoty antypoślzgowej, wyłożenie ścian glazurą) Z 15/2/57 | Przedszkole nr 1 | 25.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor J. Świtka | --- |  |
|  | Modernizacja kuchni i zaplecza kuchennego Z 15/2/58 | Przedszkole nr 10 | 35.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor M. Grabowska | ---- |  |
|  | Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej Z 15/2/59 | Przedszkole nr 6 | 20.500 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor T. Cygan | --- |  |
|  | Wymiana podłóg Z 15/2/60 | Przedszkole nr 6 | 25.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor T. Cygan | --- |  |
|  | Remont instalacji c.o. Z 15/2/61 | Przedszkole nr 6 | 30.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor T.Cygan | --- |  |
|  | Wykonanie instalacji c.o. Z 15/2/62 | SP nr 3 | 54.243,24 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor M. Małecka | --- |  |
|  | Wymiana stolarki okiennej w auli SP nr 3 Z 15/2/63 | SP nr 3 | 40.807,74 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor M. Małecka | --- |  |
|  | Boisko szkolne Z 15/2/64 | SP nr 5 | 53.037,39 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor M. Szauła | --- |  |
|  | Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Lęborku Z 15/2/65 | UM-GM | 500.000 zł | Budżet Miasta Fundusze unijne |
|  |  | Romuald Babul | Gmina: 125.000 zł |  |
| Projekt poszerzenia zdolności adaptacyjnych młodzieży do potrzeb rynkowych P 15/3 |  |  |  |  |
| Projekt przekwalifikowania dorosłych P 15/4 |  |  |  |  |

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt podnoszenia kwalifikacji zawodowych istotnych z punktu widzenia rozwoju Miasta Lęborka P 15/5 |  |  |  |  |
| Projekt upowszechnienia nauki języków obcych P 15/6 |  |  |  |  |

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt upowszechnienia dostępu do Internetu P 15/7 |  |  |  |  |
| Projekt budowy wizerunku Lęborka jako ośrodka kształcenia młodzieży i dorosłych P 15/8 |  |  |  |  |

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt współpracy miedzy nauką, a gospodarką P 15/9 |  |  |  |  |

Program Operacyjny: "Program  edukacji ekologicznej”.

#### Program nr I B/16

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt edukacji dzieci i młodzieży P 16/1 |  |  |  |  |
| Projekt popularyzacji wiedzy ekologicznej wśród społeczności lokalnej P 16/2 |  |  |  |  |

Program Operacyjny: "Program  ograniczenia zanieczyszczenia powietrza i zmniejszenia emisji hałasu”.

#### Program nr I B/17

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt systemów grzewczych z uwzględnieniem wyeliminowania źródeł niskiej emisji P 17/1 |  |  |  |  |
| Projekt ograniczenia emisji spalin, poziomu hałasu oraz ochrony zabytków P 17/2 | Ekran wygłuszający (Osiedle Sportowe) Z 17/2/1 | UM-GM | 1.000.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |

Program Operacyjny: "Program  poprawy stanu zieleni w Mieście”.

#### Program nr III B/18

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej P 18/1 |  |  |  |  |
| Projekt zwiększenia terenów powierzchni zieleni P 18/2 |  |  |  |  |

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt porządkowania lasów komunalnych i zagospodarowania z uwzględnieniem funkcji rekreacyjno – turystycznych P 18/3 |  |  |  |  |

Program Operacyjny: "Program  poprawy jakości wód podziemnych”.

#### Program nr I A/19

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt monitorowania ujęć wodnych P 19/1 |  |  |  |  |
| Projekt utrzymania stref ochrony dla ujęć wód P 19/2 |  |  |  |  |

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt bilansowania możliwości zapotrzebowania Miasta w wodę P 19/3 |  |  |  |  |

Program Operacyjny: "Program  zwiększenia świadomości społecznej w zakresie wartości zdrowia”.

#### Program nr IV/20

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt promowania zdrowego stylu życia P 20/1 |  |  |  |  |

Program Operacyjny: "Program  uczestnictwa mieszkańców w ofercie kulturalnej i sportowej”.

#### Program nr III G/21

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej P 21/1 | Ocieplenie budynku socjalnego i remont dachu – Stadion Z 21/1/1 | Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku | 30.000,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr Jacek Wityk | --- |  |
|  | Remont działów udostępniania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku Z 21/1/2 | Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku | 150.000,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr Zofia Biskupska | --- |  |

|  | Wymiana pokrycia dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej Z 21/1/3 | Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku | 220.000,00 zł | Budżet Miasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dyrektor mgr Zofia Biskupska | --- |  |
|  | Budowa Sauny Z 21/1/4 | Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku | 25.000,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr Jacek Wityk | --- |  |
|  | Remont fontanny przy ulicy Staromiejskiej Z 21/1/5 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej | 45.000,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor mgr inż. Ewa Brzezińska | --- |  |
|  | Modernizacja stadionu Z 21/1/6 | UM-GM | 1.500.000 zł | Budżet Miasta Fundusze unijne |
|  |  | Romuald Babul | Gmina: 250.000 zł |  |
|  | Budowa lodowiska w Lęborku Z 21/1/7 | UM-GM | 800.000 zł | Budżet Miasta Fundusze unijne |
|  |  | Romuald Babul | Gmina: 200.000 zł |  |
|  | Budowa terenu rekreacyjno – sportowego ,,Korty” Z/21/1/8 | UM-GM | 800.000 zł | Budżet Miasta Fundusze unijne |
|  |  | Romuald Babul | Gmina: 200.000 zł |  |
| Projekt zwiększenia dostępności imprez kulturalno – sportowych P 21/2 |  |  |  |  |
| Projekt kształtowania potencjalnego odbiorcy imprez kulturalnych u dzieci i młodzieży P 21/3 |  |  |  |  |
| Projekt upowszechnienia idei czytelnictwa P 21/4 |  |  |  |  |

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt dostosowania infrastruktury terenów zielonych dla organizacji imprez kulturalnych i sportowych P 21/5 |  |  |  |  |

Program Operacyjny: "Program  sprawnego i przyjaznego Urzędu Miejskiego”.

#### Program nr IV/22

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt kompleksowej komputeryzacji Urzędu Miejskiego P 22/1 |  |  |  |  |

| Projekt rozbudowy bazy lokalowej Urzędu Miejskiego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych P 22/2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt wdrożenia systemu zarządzania Urzędem zgodnie z normą ISO P 22/3 |  |  |  |  |
| Projekt wprowadzenia systemu informacyjnego o strukturze i kompetencjach Urzędu P 22/4 |  |  |  |  |

Program Operacyjny: "Program  rewitalizacji zaniedbanych ekonomicznie i społecznie rejonów Miasta i ochrony dziedzictwa kulturowego”.

#### Program nr II C/23, IIIC/23

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt aktywizacji zawodowej grup społecznych, którym grozi marginalizacja społeczna i ekonomiczna P 23/1 |  |  |  |  |
| Projekt nadania obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno – gospodarczych P 23/2 | Adaptacja dawnej kotłowni na obiekt wystawienniczy, salę muzyczną z zapleczem Z 23/2/1 | UM-GM | 1.500.00,00 zł | Budżet Miasta Fundusze strukturalne |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt ochrony obiektów stanowiących wartość kulturową i historyczną P 23/3 |  |  |  |  |
| Projekt rewitalizacji zabytkowych obiektów P 23/4 | Iluminacja Ratusza i dwóch obiektów zabytkowych Z 23/4/1 | UM-GM | 80.000,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |
|  | Zagospodarowanie otoczenia średniowiecznych obwarowań miejskich wzdłuż ul. Basztowej i Derdowskiego Z 23/4/2 | UM-GM | 1.300.000 zł | Budżet Miasta Fundusze strukturalne |
|  |  | Romuald Babul | 325.000 zł |  |
|  | Zagospodarowanie otoczenia średniowiecznych obwarowań miejskich ETAP III, IV i V przy ul. M.C. Skłodowskiej, Przymurna , Korczaka Z 23/4/3 | UM-GM | 2.900.000,00 zł | Budżet Miasta Fundusze strukturalne |
|  |  | Romuald Babul | Gmina: 725.000,00 zł |  |

|  | Zagospodarowanie otoczenia średniowiecznych obwarowań miejskich przy ul. Derdowskiego ( od ul. Gdańskiej) Z 23/4/4 | UM-GM | 1.000.000,00 zł | Budżet Miasta Fundusze strukturalne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Romuald Babul | Gmina: 200.000,00 zł |  |
|  | Remont (zewnętrzny i wewnętrzny) Muzeum w Lęborku Etap I Z 23/4/5 | Muzeum w Lęborku | 80.000,00 zł | Budżet Miasta Fundusze pomocowe UE |
|  |  | Dyrektor Mariola Pruska | --- |  |
|  | Remont (zewnętrzny i wewnętrzny) Muzeum w Lęborku Etap II Z 23/4/6 | Muzeum w Lęborku | 88.000,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Dyrektor Mariola Pruska | --- |  |
|  | Odrestaurowanie, odnowa zabytku – XIV wieku – Spichlerz Solny Z 23/4/7 | Kościół Zielonoświątkowy Zbór w Lęborku | 156.587 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Pastor Józef Wziątek | 23.488 zł |  |
|  | Remont elewacji Ratusza Z 23/4/8 | UM-GM | 150.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Romuald Babul | --- |  |

Program Operacyjny: "Program  poprawy bezpieczeństwa”.

#### Program nr III A/24

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt koordynacji programów prewencyjnych P 24/1 |  |  |  |  |
| Projekt koordynacji i promocji działań podmiotów zwalczających patologie społeczne P 24/2 |  |  |  |  |

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt stworzenia oraz wspomagania placówek opiekuńczo – wychowawczych P 24/3 |  |  |  |  |
| Projekt edukacji społeczeństwa ukierunkowanej na problemy związane z patologiami społecznymi P 24/4 |  |  |  |  |

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt wykorzystania istniejących obiektów na organizację imprez kulturalnych i sportowych P 23/5 |  |  |  |  |
| Projekt wspierania inicjatyw przeciwdziałających patologiom społecznym P 23/6 |  |  |  |  |

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt wspierania aktywności społecznej P 23/7 |  |  |  |  |

Program Operacyjny: "Program  zabezpieczenia godnego życia osobom najuboższym”.

#### Program nr II C/25

| Projekt | Zadanie | Wykonawca | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoba odpowiedzialna | Środki własne |  |
| Projekt modernizacji infrastruktury społecznej P 25/1 | Elewacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z jednoczesnym ociepleniem ścian i wymianą stolarki okiennej Z 25/1/1 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku | 130.000,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Kierownik mgr Elżbieta Michalska | --- |  |
|  | Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Z 25/1/2 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 20.000,00 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Kierownik mgr Elżbieta Michalska | --- |  |
|  | Remont korytarzy i klatek schodowych wraz z wymianą stolarki drzwiowej w budynku MOPS Z 25/1/3 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 71.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Kierownik mgr Elżbieta Michalska | --- |  |
|  | Remont pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób ze schorzeniami psychicznymi – malowanie wraz z wymianą okien Z 25/1/4 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 23.000 zł | Budżet Miasta |
|  |  | Kierownik mgr Elżbieta Michalska | --- |  |
| Projekt podnoszenia kwalifikacji bezrobotnych P 25/2 |  |  |  |  |
| Projekt rozwoju różnorodnych form pomocy instytucjonalnej P 25/3 |  |  |  |  |
| Projekt przełamywania dziedziczonego ubóstwa P 25/4 |  |  |  |  |

| Projekt wspierania zdolnych i niezamożnych uczniów oraz studentów P 23/5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt niedopuszczania do wykluczenia społecznego grup społecznych (niepełnosprawni, osoby samotnie wychowujące dzieci) P 25/6 |  |  |  |  |
| Projekt utrzymania jedności rodziny P 25/7 |  |  |  |  |

Razem program:

koszt całkowity:

środki Finansowe:

* Zadania, których kwoty  zostały „wytłuszczone” są  przeniesione  do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 4.3/1)

4.3 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY 2006 - 2009

# 4.3/1

# ZINTEGROWANA TABELA

# ZADAŃ

WSTĘP

Zintegrowana Tabela Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zawiera przedsięwzięcia inwestycyjne, które wcześniej zostały zamieszczone w „Programach Operacyjnych” na podstawie sporządzonych Wniosków Przedsięwzięcia Inwestycyjnego.

Z kilkudziesięciu zadań zamieszczonych w Programach Operacyjnych Komisja Koordynacyjna ds. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego wybrała do tabeli WPI te przedsięwzięcia, które uznała za najistotniejsze, kierując się Kryteriami Oceny Zadań i ich ważnością społeczną.

Przedsięwzięcia, które zostały przedstawione wytłuszczonym drukiem są zadaniami Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2005 – 2009. Przewidziane są do dofinansowania ze środków ZPORR, szczególnie z działania 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji.

Przedsięwzięcia, które nie otrzymają wsparcia ze strony Funduszy Strukturalnych mogą być realizowane w ramach ustalonej hierarchii zadań w tabeli WPI przy udziale środków własnych, kredytu, obligacji komunalnych lub środków pochodzących z umów o charakterze partnerstwa publiczno – prywatnego.

W innym przypadku zadania te winny być wykreślone z tabeli WPI (po nie otrzymaniu dotacji z Funduszy Strukturalnych) ponieważ analiza finansowa budżetu gminy, jak i projekcje przyszłych przychodów nie dają możliwości finansowania tych przedsięwzięć w oparciu tylko o środki własne.

Tabela nr 4.3/1  Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2006-2009

| Lp. | Nazwa i opis zadania objętych Programem Rozwoju Lokalnego w roku 2005 | Okres realizacji | Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztorysowa) | Planowane wydatki w tys. złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2005 rok |
|  |  |  |  | Środki z budżetu Miasta | Dofinansowanie |
| 1 | Dwupoziomowe skrzyżowanie drogi nr 214 z linią PKP – Tunel | 2005 | 14.525 | 1.970** |  |
| 2 | Przebudowa drogi wojewódzkiej 214 w ciągu ul. Zwycięstwa ze skrzyżowaniem ul. Zwycięstwa – Al. Wolności – I Armii Wojska Polskiego – Al. Niepodległości | 2005 | 1.500 | 1.500** |  |
| 3 | Modernizacja oczyszczalni ścieków | 2005 | 16.500 | 470 |  |
| 4 | Budowa Miejskiej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Lęborku | 2005 – 2006 | 5.822 | 1.031 | 3.091 (ZPORR) |
| 5 | Przebudowa mostu w ulicy Waryńskiego na rzece Łebie w Lęborku | 2005 – 2006 | 1.422 | 32 | 176* |
| 6 | Modernizacja ul. Waryńskiego (etap I) | 2005 | 592 | 592 |  |

Pozostałe zadania inwestycyjne na 2005 rok są wymienione w budżecie Miasta Lęborka na 2005 rok  zatwierdzonym Uchwałą nr XXXII – 277/2004 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 23.12.2004r.

*   - dofinansowanie w ramach ZPORR

** - udział miasta Lęborka do PHARE SSG 2002

| Lp. | Nazwa i opis zadania | Okres realizacji | Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztorysowa) | Planowane wydatki w tys. złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006 rok |
|  |  |  |  | Środki z budżetu Miasta | Dofinansowanie |
| 1 | Budowa Miejskiej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Lęborku | 2005 – 2006 | 5.822 | 425 | 1.275 (ZPORR) |
| 2 | Przebudowa mostu w ulicy Waryńskiego na rzece Łebie w Lęborku | 2005 – 2006 | 1.422 | 182 | 1.032* |
| 3 | Zakończenie I etapu budowy niecki składowiska (PSiPO) | 2006 | 600 | 0 |  |
| 4 | Przepławka na rzece Łebie | 2006 | 500 | 125 | 375* |
| 5 | Odrestaurowanie, odnowa zabytku – XIV wieku – Spichlerz Solny (Kościół Zielonoświątkowy) | 2006 | 157 | 0 |  |
| 6 | Budowa budynku komunalnego przy ul. Kellera – Westerplatte | 2006 | 3.000 | 3.000 |  |
| 7 | Przebudowa ul. Topolowej od ul. Beniowskiego | 2006 | 200 | 200 |  |
| 8 | Budowa drogi ul. 3 Maja (etap II) | 2006 | 80 | 80 |  |
| 9 | Budowa drogi ul. Batalionów Chłopskich (etap II) | 2006 | 100 | 100 |  |
| 10 | Przebudowa drogi ul. Mostnika (etap II) | 2006 | 100 | 100 |  |
| 11 | Budowa drogi ul. Ogrodowej (etap II) | 2006 | 50 | 50 |  |
| 12 | Budowa drogi ul. Akacjowej (etap II) | 2006 | 20 | 20 |  |
| 13 | Budowa drogi ul. Jesionowej (etap II) | 2006 | 20 | 20 |  |
| 14 | Budowa drogi ul. Staszica ,,Bis” | 2006 | 60 | 60 |  |
| 15 | Budowa drogi ul. Mieszka I ,,Bis” | 2006 | 60 | 60 |  |
| 16 | Budowa ul. Beniowskiego - Domeyki | 2006 | 80 | 80 |  |
| 17 | Budowa drogi Al. Wolności ,,Bis” | 2006 | 60 | 60 |  |
| 18 | Przebudowa ul. 10 Marca (II etap) | 2006 | 150 | 150 |  |
| 19 | Budowa drogi ul. Wierzbowej | 2006 | 100 | 100 |  |
| 20 | Budowa drogi ul. Spółdzielczej od ul. Glinianej | 2006 | 200 | 200 |  |
| 21 | Budowa drogi ul. Mazurskiej | 2006 | 250 | 250 |  |
| 22 | Budowa drogi ul. Śląskiej (II etap) | 2006 | 270 | 270 |  |
| 23 | Budowa oświetlenia ul. Teligi – parking i miejsca postojowe | 2006 | 35 | 35 |  |
| 24 | Budowa oświetlenia ulicy Mikołajczyka | 2006 | 20 | 20 |  |
| 25 | Budowa oświetlenia Zwycięstwa ,,Bis” | 2006 | 20 | 20 |  |
| 26 | Budowa oświetlenia ulicy Weterynaryjnej | 2006 | 20 | 20 |  |
| 27 | Budowa oświetlenia ul. Komuny Paryskiej (przejście przez tory) | 2006 | 20 | 20 |  |
| 28 | Budowa oświetlenia ul. Wicka Rogali | 2006 | 35 | 35 |  |
| 29 | Wykonanie oświetlenia w ciągu ul. Legionów Polskich | 2006 | 30 | 30 |  |
| 30 | Budowa oświetlenia ul. Batalionów Chłopskich (I i II etap) | 2006 | 40 | 40 |  |
| 31 | Przebudowa oświetlenia skweru przy skrzyżowaniu ulic I Armii WP i Sienkiewicza | 2006 | 30 | 30 |  |
| 32 | Budowa oświetlenia ulicy Artylerzystów (boczna) | 2006 | 20 | 20 |  |
| 33 | Budowa oświetlenia ulicy Pomorskiej (etap I) | 2006 | 20 | 20 |  |
| 34 | Budowa oświetlenia przy ul. Mieszka I ,,Bis” | 2006 | 20 | 20 |  |
| 35 | Remont Muzeum (etap I) | 2006 | 80 | 80 |  |
| 36 | Remont dachu na budynku Przedszkola nr 9 | 2006 | 30 | 30 |  |
| 37 | Konserwacja dachu i orynnowania w budynku szkoły Gimnazjum nr 1 | 2006 | 23 | 23 |  |
| 38 | Sieć deszczowa od parku przy ul. Dworcowej do ul. Zwycięstwa | 2006 | 150 | 150 |  |
| 39 | Zakup autobusu dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Lęborku | 2006 | 90 | 90 |  |
| 40 | Park Chrobrego jako produkt turystyczny | 2006 | 50 | 50 |  |
|  | RAZEM | - | - | 6.265 | 2.682 |

*   - dofinansowanie w ramach ZPORR

| Lp. | Nazwa i opis zadania | Okres realizacji | Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztorysowa) | Planowane wydatki w tys. złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 rok |
|  |  |  |  | Środki z budżetu Miasta | Dofinansowanie |
| 1 | Budowa skrzyżowania Al. Niepodległości i ul. Kossaka w Lęborku | 2007 – 2008 | 3.000 | 500 | 1.500* |
| 2 | Likwidacja wymiennikowni wolnostojącej przy ul. Wyszyńskiego | 2007 – 2008 | 2.000 | 375 | 1.125* |
| 3 | Zagospodarowanie otoczenia średniowiecznych obwarowań miejskich wzdłuż ul. Basztowej i Derdowskiego | 2007 | 1.300 | 325 | 975* |
| 4 | Modernizacja stadionu | 2007 – 2008 | 1.500 | 250 | 750* |
| 5 | Budowa kompostowni odpadów organicznych na terenie składowiska odpadów komunalnych w Czarnówku | 2007 | 3.000 | 750 | 2.250* |
| 6 | Przebudowa ulic śródmieścia z Placem Pokoju | 2007 – 2008 | 4.800 | 950 | 2850* |
| 7 | Budowa ścieżek rowerowych | 2007 – 2008 | 2.400 | 450 | 1.350* |
| 8 | Budowa sortowni odpadów w Czarnówku (PSiPO) | 2007 - 2008 | 10.000 | 0 |  |
| 9 | Przepławka na rzece Okalicy | 2007 | 100 | 25 | 75* |
| 10 | Modernizacja ulicy Waryńskiego (etap II) | 2007 | 1.500 | 1.500 |  |
| 11 | Budowa drogi ul. Harcerzy na odcinku od ul. Topolowej | 2007 | 300 | 300 |  |
| 12 | Budowa drogi ul. Harcerzy od ul. Topolowej po stronie ul. Chojnickiej | 2007 | 300 | 300 |  |
| 13 | Budowa drogi ul. Wielkopolskiej | 2007 | 250 | 250 |  |
| 14 | Budowa drogi ul. Sportowa ,,Bis” | 2007 | 100 | 100 |  |
| 15 | Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Komuny Paryskiej | 2007 | 90 | 90 |  |
| 16 | Przebudowa oświetlenia w Parku Dworcowym | 2007 | 50 | 50 |  |
| 17 | Budowa oświetlenia ul. Traugutta na odcinku od ul. Leg. Polskich do ul. I Armii WP | 2007 | 40 | 40 |  |
| 18 | Budowa oświetlenia ul. Harcerzy (dz. 296) | 2007 | 30 | 30 |  |
| 19 | Budowa oświetlenia ul. Myśliwskiej | 2007 | 30 | 30 |  |
| 20 | Remont w SP nr 8 (okna i hol) | 2007 | 200 | 200 |  |
| 21 | Wymiana elewacji budynku w Gimnazjum nr 2 | 2007 | 100 | 100 |  |
| 22 | Remont i modernizacja budynku głównego ZS nr 3 | 2007 | 100 | 100 |  |
| 23 | Izolacja przeciwwilgociowa ścian podpiwniczenia w SP nr 3 | 2007 | 83 | 83 |  |
| 24 | Wykonanie izolacji pionowej i poziomej w Gimnazjum nr 2 | 2007 | 80 | 80 |  |
| 25 | Wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku Przedszkola nr 2 | 2007 | 80 | 80 |  |
| 26 | Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Kossaka i Al. Wolności | 2007 | 150 | 150 |  |
| 27 | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Armii Krajowej z ul. Czołgistów | 2007 | 115 | 115 |  |
| 28 | Parking przy Pływalni Miejskiej ,,RAFA” w Lęborku | 2007 | 100 | 100 |  |
| 29 | Zakup autobusu dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Lęborku | 2007 | 90 | 90 |  |
| 30 | Iluminacja Ratusza i dwóch obiektów zabytkowych | 2007 | 80 | 80 |  |
| 31 | Remont elewacji Ratusza | 2007 | 150 | 150 |  |
| 32 | Remont bulwaru nad rzeką Łebą od ul. Staromiejskiej do ul. AK | 2007 | 113 | 113 |  |
| 33 | Budowa kładki przez rzekę Okalicę przy ul. Sikorskiego w Lęborku | 2007 | 100 | 100 |  |
| 34 | Budowa zastawki na połączeniu ,,Kanału Harcerzy” i rzeki Łeby | 2007 | 50 | 50 |  |
| 35 | Remont fontanny przy ul. Staromiejskiej | 2007 | 45 | 45 |  |
| 36 | Tor zjazdowy dla rowerów górskich, przystosowany do uprawiania dyscyplin sportowych Dual i Fourcross | 2007 | 50 | 35 | 15 |
|  | RAZEM | - | - | 7.986 | 10.890 |

*   - dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych

| Lp. | Nazwa i opis zadania | Okres realizacji | Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztorysowa) | Planowane wydatki w tys. złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 rok |
|  |  |  |  | Środki z budżetu Miasta | Dofinansowanie |
| 1 | Likwidacja wymiennikowni wolnostojącej przy ul. Wyszyńskiego | 2007 – 2008 | 2.000 | 125 | 375* |
| 2 | Budowa sortowni odpadów w Czarnówku (PSiPO) | 2007 - 2008 | 10.000 | 0 |  |
| 3 | Przebudowa ulic śródmieścia z Placem Pokoju | 2007 – 2008 | 4.800 | 250 | 750* |
| 4 | Zagospodarowanie średniowiecznych obwarowań miejskich przy ul. Derdowskiego | 2008 | 1.000 | 200 | 800* |
| 5 | Budowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem ,,Włóknolen” | 2008 | 1.200 | 300 | 900* |
| 6 | Modernizacja stadionu | 2007 – 2008 | 1.500 | 125 | 375* |
| 7 | Budowa skrzyżowania Al. Niepodległości i ul. Kossaka w Lęborku | 2007 – 2008 | 3.000 | 250 | 750* |
| 8 | Budowa ścieżek rowerowych | 2007 – 2008 | 2.400 | 150 | 450* |
| 9 | Modernizacja wybranych kotłów KR-1 z uwzględnieniem technologii wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o biomasę | 2008 – 2009 | 6.000 | 750 | 2.250* |
| 10 | Boisko sportowe przy projektowanej hali sportowej przy ul. Staszica | 2008 | 1.500 | 375 | 1.125* |
| 11 | Budowa instalacji odgazowującej składowisko odpadów w Czarnówku (PSiPO) | 2008 | 1.100 | 0 |  |
| 12 | Budowa lodowiska w Lęborku | 2008 | 800 | 200 | 600* |
| 13 | Budynek komunalny | 2008 – 2009 | 4.000 | 1.500 |  |
| 14 | Modernizacja ul. Armii Krajowej (od mostu do ul. M. Reja) | 2008 | 400 | 400 |  |
| 15 | Przebudowa ul. Lubelskiej | 2008 | 250 | 250 |  |
| 16 | Modernizacja ul. Olimpijczyków (etap I) | 2008 | 200 | 200 |  |
| 17 | Budowa drogi ul. Artylerzystów (od ul. Śląskiej) | 2008 | 130 | 130 |  |
| 18 | Budowa drogi ul. Majkowskiego (etap I) | 2008 | 70 | 70 |  |
| 19 | Budowa drogi ul. Kossaka przy ŚDS | 2008 | 70 | 70 |  |
| 20 | Budowa drogi ulicy Zwycięstwa ,,Bis” | 2008 | 70 | 70 |  |
| 21 | Budowa oświetlenia ul. Pionierów (boczna) | 2008 | 40 | 40 |  |
| 22 | Budowa oświetlenia ul. Kossaka boczna (66) | 2008 | 40 | 40 |  |
| 23 | Budowa oświetlenia ul. Przyzamcze | 2008 | 25 | 25 |  |
| 24 | Budowa oświetlenia ul. Majkowskiego (etap I) | 2008 | 20 | 20 |  |
| 25 | Budowa oświetlenia ul. Staszica ,,Bis” | 2008 | 20 | 20 |  |
| 26 | Wymiana pokrycia dachu w Miejskiej Bibliotece Publicznej | 2008 | 220 | 220 |  |
| 27 | Wymiana pokrycia dachu w Przedszkolu nr 1 | 2008 | 200 | 200 |  |
| 28 | Dokończenie wymiany stolarki okiennej w pomieszczeniach szkolnych w Gimnazjum nr 2 | 2008 | 200 | 200 |  |
| 29 | Wymiana wewnętrznej instalacji grzewczej w Gimnazjum nr 2 | 2008 | 100 | 100 |  |
| 30 | Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Przedszkola nr 9 | 2008 | 50 | 50 |  |
| 31 | Wymiana stolarki drzwiowej od strony wyjścia na teren zabaw oraz modernizacja schodów pod kątem dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 9 | 2008 | 20 | 20 |  |
| 32 | Zakup autobusu dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Lęborku | 2008 | 90 | 90 |  |
| 33 | Przebudowa bulwaru od ul. Armii Krajowej do Al. Wolności | 2008 | 150 | 150 |  |
| 34 | Montaż monitoringu na skrzyżowaniu ulic Malczewskiego, Westerplatte i Stryjewskiego | 2008 | 50 | 50 |  |
|  | RAZEM | - | - | 6.640 | 8.375 |

*   - dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych

| Lp. | Nazwa i opis zadania | Okres realizacji | Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztorysowa) | Planowane wydatki w tys. złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 rok |
|  |  |  |  | Środki z budżetu Miasta | Dofinansowanie |
| 1 | Modernizacja wybranych kotłów KR-1 z uwzględnieniem technologii wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o biomasę | 2008 – 2009 | 6.000 | 750 | 2.250* |
| 2 | Park Chrobrego (etap I) | 2009 | 700 | 175 | 525* |
| 3 | Budowa terenu rekreacyjno – sportowego ,,Korty” | 2009 | 800 | 200 | 600* |
| 4 | Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 | 2009 - 2010 | 500 | 125 | 375* |
| 5 | Zagospodarowanie otoczenia średniowiecznych obwarowań miejskich etap III, IV i V przy ulicach M.C. Skłodowskiej, Przyzamcze i Korczaka | 2009 | 2.900 | 725 | 2.175* |
| 6 | Budynek komunalny | 2008 – 2009 | 4.000 | 2.500 |  |
| 7 | Przebudowa ul. Marcinkowskiego z kolektorem deszczowym | 2009 | 300 | 300 |  |
| 8 | Przebudowa ul. P. Skargi na odcinku od ul. Targowej do ul. Staszica | 2009 | 200 | 200 |  |
| 9 | Połączenie ul. Głowackiego z ul. Czołgistów | 2009 | 200 | 200 |  |
| 10 | Modernizacja ul. Olimpijczyków (etap II) | 2009 | 170 | 170 |  |
| 11 | Budowa drogi ul. Batalionów Chłopskich (etap III) | 2009 | 150 | 150 |  |
| 12 | Budowa drogi ul. Beniowskiego do ul. Glinianej | 2009 | 80 | 80 |  |
| 13 | Remont chodnika w ul. Mireckiego na odcinku od ul. E. Plater do ul. Armii Krajowej | 2009 | 50 | 50 |  |
| 14 | Remont chodnika ul. 1 Maja na odcinku od ul. Czołgistów do ul. Okrzei | 2009 | 50 | 50 |  |
| 15 | Budowa oświetlenia w Parku Chrobrego (stawek, czołg) | 2009 | 40 | 40 |  |
| 16 | Remont pomieszczeń lekcyjnych, biurowych i pokoju nauczycielskiego w Gimnazjum nr 2 | 2009 | 125 | 125 |  |
| 17 | Remont elewacji, docieplenie ścian, wymiana okien w SP nr 8 | 2009 | 120 | 120 |  |
| 18 | Remont i modernizacja Przedszkola nr 5 | 2009 | 100 | 100 |  |
| 19 | Budowa boiska szkolno – osiedlowego przy SP nr 8 | 2009 | 100 | 100 |  |
|  | RAZEM | - | - | 6.160 | 5.925 |

*   - dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych

# 5.0. powiązanie projektów z innymi działaniami na terenie POWIATU

# I

# województwa

# Poszczególne cele znajdujące się w wybranym wariancie rozwoju Miasta Lęborka znajdują  poparcie w Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Lęborskiego.

# Cel priorytetowy dla Miasta Lęborka „Podjąć działania w kierunku stworzenia dogodnych i elastycznych warunków do rozwoju przedsiębiorczości i powstawania nowych miejsc pracy.” znajduje swoje wsparcie w celu Strategii Powiatu o nazwie „Wspieranie działań służących rozwojowi małych i średnich firm poprzez aktywizację lokalnych przedsiębiorców oraz przyciąganie nowych inwestycji”. Natomiast cel „Podjąć działania w kierunku kompleksowej ochrony środowiska.” poparty jest przez cel Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Lęborskiego „Rozbudowa i poprawa stanu infrastruktury technicznej na terenach wiejskich w celu poprawy jakości życia i zachowania walorów środowiska naturalnego.”

# Cel „Stworzyć warunki do podnoszenia wykształcenia i kwalifikacji zawodowych mieszkańców dla sprostania wymogom lokalnego i europejskiego rynku pracy” będący celem niezbędnym dla Miasta Lęborka znajduje swoje odzwierciedlenie w celach niezbędnych Strategii Powiatu pod nazwami: „Kreowanie profili kształcenia zgodnie z aspiracjami mieszkańców (młodzieży i rodziców) oraz potrzebami rynku pracy”; „Inicjowanie i wspieranie rozwoju szkolnictwa wyższego w powiecie lęborskim”; „Podejmowanie działań osobom bezrobotnym, szczególnie z popeegerowskich terenów wiejskich, zdobycie nowych umiejętności i aktywne poszukiwanie pracy”.

# Cel „Podjąć działania w kierunku polepszenia zewnętrznej sieci drogowej” znajduje natomiast swoje wsparcie w  celu, jakim jest: „Rozbudowa i poprawa stanu infrastruktury technicznej na terenach wiejskich w celu poprawy jakości życia i zachowania walorów środowiska naturalnego”. Kolejny z celów niezbędnych dla Miasta Lęborka „Stworzyć warunki dla sprawnego funkcjonowania pomocy społecznej i przeciwdziałać patologiom” poparty jest przez cele pierwszorzędne Strategii Powiatu „Stworzenie kompleksowego systemu zaspokajania potrzeb społecznych w powiecie – integracja działań powiatu i gmin” oraz „Zwiększanie dostępności i jakości usług medycznych”. Natomiast cel „Podjąć działania w kierunku podwyższania poziomu technicznego i jakościowego infrastruktury” znajduje swoje wsparcie w celu  operacyjnym  pn. „Koordynacja procesu rozwoju infrastruktury technicznej i komunalnej dla rozwoju MSP”

# Cele pierwszorzędne wybranego wariantu rozwoju, jakimi są: „Podjąć działania w kierunku poprawy bezpieczeństwa” znajdują swoje odzwierciedlenie odpowiednio w celu: „Stworzenie powiatowego systemu monitorowania, planowania i koordynacji działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Cele „Podjąć działania w kierunku rozwoju turystyki w mieście” oraz „Stworzyć warunki dla wzmacniania bogatej tradycji kulturowej i historycznej” znajdują swoje wsparcie odpowiednio w celach: „Kształtowanie i promowanie przyjaznego wizerunku Lęborka jako miejsca atrakcyjnego zarówno dla turystów krajowych i zagranicznych, jak też dla dzieci oraz młodzieży”, „Utworzenie bazy danych dotyczących kadr turystycznych na terenie Ziemi Lęborskiej” oraz „Pozytywna promocja Lęborka poprzez głośne ogólnopolskie imprezy cykliczne , np. Międzynarodowy Maraton Ekologiczny im. T. Hopfera, Harpagan, etc.”

# Kolejny z celów pierwszorzędnych Miasta Lęborka „Wykorzystać położenie geograficzne i czyste środowisko dla rozwoju miasta” poparty jest przez cel niezbędny Powiatu Lęborskiego „Promowanie turystyki alternatywnej (tzw. zielonej) przy wykorzystaniu walorów krajobrazowych, niskiej gęstości zaludnienia, braku uciążliwych zakładów przemysłowych na terenie Ziemi Lęborskiej”. Natomiast cele „Poprawić ustawicznie stan infrastruktury drogowej i komunikacyjnej” oraz „Podjąć działania w kierunku rozwoju infrastruktury rekreacyjno - sportowej” znajdują swoje odzwierciedlenie w celach priorytetowych Strategii Powiatu odpowiednio: „Koordynacja procesu rozwoju infrastruktury technicznej i komunalnej niezbędnej dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości” oraz „Przygotowanie bogatej oferty sportowej oraz rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży – tworzenie różnorodnych produktów turystycznych, łączących walory krajobrazowe, kulturalne (artystyczne) i sportowe”.

# Cel pierwszorzędny Miasta Lęborka „Lepiej wykorzystać potencjał społeczny” poparty jeż przez cel o nazwie „Wzrost aktywności młodzieży – umożliwienie jej realizacji własnych pomysłów i współdecydowania o przyszłości powiatu”, który także jest celem pierwszorzędnym Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Lęborskiego.

# Ostatni z celów pierwszorzędnych „Podjąć działania na rzecz skutecznego pozyskiwania funduszy strukturalnych i tworzenia przedsięwzięć opartych na partnerstwie publiczno - prywatnym”  popierają w podobnym świetle cele w Rozwoju Powiatu Lęborskiego pt. „Kreowanie korzystnego klimatu dla dalszego rozwoju lokalnych firm oraz przyciągania inwestorów zewnętrznych”, „Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia organizacyjnego i merytorycznego dla małych i średnich przedsiębiorstw” oraz

# „ Stworzenie oferty terenów i obiektów przeznaczonych na nowe inwestycje”.

# Poszczególne cele znajdujące się w wybranym wariancie rozwoju Miasta Lęborka  znajdują także poparcie w Strategii Rozwoju Województwa  Pomorskiego.

# Cel priorytetowy dla Miasta Lęborka „Podjąć działania w kierunku stworzenia dogodnych i elastycznych warunków do rozwoju przedsiębiorczości i powstawania nowych miejsc pracy” znajduje swoje wsparcie w celu szczegółowym pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności i spójności regionu”, który umiejscowiony jest w generalnym celu strategicznym Województwa. Natomiast cel „Podjąć działania w kierunku kompleksowej ochrony środowiska” poparty jest przez cel „Poprawa ekologicznych warunków życia”, który jest jednym z celów szczegółowych wchodzących w skład celu głównego o nazwie „Kreowanie wysokiej jakości życia”.

# Cel  „Stworzyć warunki do podnoszenia wykształcenia i kwalifikacji zawodowych mieszkańców dla sprostania wymogom lokalnego i europejskiego rynku pracy” będący celem niezbędnym dla Miasta Lęborka znajduje swoje odzwierciedlenie w celach szczegółowych ”Rozwój systemu edukacji” i „Zwiększenie mobilności i przedsiębiorczości mieszkańców regionu”, oraz  w celu strategicznym „Rozwój kapitału ludzkiego oparty na wiedzy i aktywności”. Cel „Podjąć działania w kierunku polepszenia zewnętrznej sieci drogowej” znajduje natomiast swoje wsparcie w celu, jakim jest: cel szczegółowy „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej”. Kolejny z celów niezbędnych dla Miasta Lęborka  „Stworzyć warunki dla sprawnego funkcjonowania pomocy społecznej i przeciwdziałać patologiom”  poparty jest przez cel szczegółowy „Tworzenie bezpiecznych i atrakcyjnych warunków życia”.

# Natomiast cel „Podjąć działania w kierunku podwyższenia poziomu technicznego i jakościowego infrastruktury” znajduje swoje wsparcie w celu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności i spójności regionu”, który jest jednym z  priorytetów Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego.

# Cele pierwszorzędne wybranego wariantu rozwoju, jakimi są: „Podjąć działania w kierunku poprawy bezpieczeństwa” oraz „Podjąć działania w kierunku rozwoju turystyki w mieście” znajdują swoje odzwierciedlenie odpowiednio w celach szczegółowych: „Tworzenie bezpiecznych i atrakcyjnych warunków życia” oraz „Rozwój usług, transportu i turystyk”i, które umiejscowione są w generalnym celach strategicznych „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności

# i spójności regionu” i „Restrukturyzacja i unowocześnianie gospodarki” .

# Cele „Stworzyć warunki dla wzmocnienia bogatej tradycji kulturowej i historycznej” oraz „Wykorzystać położenie geograficzne i czyste środowisko dla rozwoju miasta” znajdują swoje wsparcie odpowiednio w celach szczegółowych: „Zachowanie dziedzictwa historycznego”, „Wspieranie różnorodności kulturowej regionu” oraz „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej”. Cele te zawarte są w priorytecie Strategii Województwa Pomorskiego w punktach 2 i 4.

# Kolejny z celów pierwszorzędnych Miasta Lęborka  „Poprawiać ustawicznie stan infrastruktury drogowej i komunikacyjnej” poparty jest przez cel szczegółowy Województwa Pomorskiego  o nazwie „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej” w priorytecie 3 Strategii Województwa Pomorskiego. Natomiast cele „Podjąć działania w kierunku rozwoju infrastruktury rekreacyjno - sportowej” oraz „Lepiej wykorzystać potencjał społeczny” znajdują swoje odzwierciedlenie w celach szczegółowych  „Promocja zatrudnienia oraz rozwój kultury fizycznej” oraz „Pobudzanie aktywności obywatelskiej i społecznej”, które wchodzą odpowiednio w skład celów priorytetowych  „Kreowanie wysokiej jakości życia” oraz „Rozwój kapitału ludzkiego oparty na wiedzy i aktywności”.

# Ostatni już z celów pierwszorzędnych Miasta Lęborka „Podjąć działania na rzecz skutecznego pozyskiwania funduszy strukturalnych i tworzenia przedsięwzięć opartych na partnerstwie publiczno - prywatnym” poparty jest przez cele o nazwach: „Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw” i „Rozwój współpracy międzyregionalnej”, które są celi szczegółowymi Województwa Pomorskiego wchodzącym w skład  priorytetu ”Restrukturyzacja i unowocześnianie gospodarki” oraz „Rozwój międzynarodowej współpracy województwa”.

# 6.0. oczekiwane wskaźniki osiągnięć

# planu rozwoju lokalnego

# Wszystkie zadania przyjęte do realizacji objęte zostaną monitoringiem rzeczowym, który dostarczy danych obrazujących postęp we wdrażaniu programu oraz umożliwi ocenę jego wykonania.

# Wskaźniki obrazujące postęp we wdrażaniu oraz rezultaty tych działań są podzielone na trzy kategorie:

# wskaźniki produktu – odnoszące się do rzeczowych efektów działania,

# wskaźniki rezultatu – odpowiadają one bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym z wdrożenia programu,

# wskaźniki oddziaływania – obrazują konsekwencje danego programu wykraczające poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów. Oddziaływanie może odnosić się do efektów związanych bezpośrednio z podjętym działaniem, ale pojawiających się po pewnym czasie oraz do efektów długookresowych, oddziałujących na szerszą populację i pośrednio tylko wynikających ze zrealizowanego działania.

# W trakcie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego oraz dla wymienionych w Planie Rozwoju Lokalnego zadań, w ramach przynależności do poszczególnych priorytetów i działań ZPORR, określone zostały wymienione niżej wskaźniki.

6.0.Planowane zadania w ramach ZPORR

6.1. Planowane zadania – inwestycje drogowe.

# Modernizacja ul. Waryńskiego etap I.

# Modernizacja ul. Waryńskiego etap II.

# Przebudowa mostu w ulicy Waryńskiego na rzece Łebie w Lęborku.

# Przebudowa drogi woj. 214 w ciągu ul. Zwycięstwa ze skrzyżowaniem ul. Zwycięstwa – Al. Wolności – i Armii W.P – Al. Niepodległości.

# Dwupoziomowe skrzyżowanie drogi nr 214 z linią PKP – Tunel.

# Budowa skrzyżowania Al. Niepodległości i ul. Kossaka w Lęborku.

# Budowa drogi  z odwodnieniem i oświetleniem „Włóknolen”.

# Przebudowa ulic śródmieścia z Placem Pokoju.

| Rodzaj wskaźnika | Wyszczególnienie/jednostki miary |
| --- | --- |
| wskaźniki produktu | Długość nowobudowanych dróg gminnych (km) Liczba nowych obiektów infrastruktury drogowej (szt.) Liczba zrealizowanych projektów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (szt.) Pojemność taboru komunikacji zbiorowej (miejsca) Liczba wybudowanych miejsc postojowych (szt.) Długość wybudowanych chodników (km) Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych (szt.) |
| wskaźniki rezultatu | Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów (ha) Średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci (min.) Powierzchnia terenów mieszkalnych obsługiwanych przez transport zbiorowy (km2) Zmniejszenie emisji spalin do powietrza Oszczędność kosztów przejazdu |
| wskaźniki oddziaływania | Liczba pojazdów korzystających z dróg (szt.) Liczba wypadków drogowych (szt.) Liczba zabitych i rannych (osoby) Koszty wypadków drogowych (tys. PLN) Nakłady na bieżące utrzymanie dróg (tys. PLN/km) |

# 6.2. Planowane Zadania – inwestycje oświatowe.

# 1. Budowa Miejskiej Hali Sportowej przy ZS nr 2 w Lęborku.

# 2. Boisko sportowe przy projektowanej hali sportowej przy ul. Staszica.

# 3. Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 1.

| Rodzaj wskaźnika | Wyszczególnienie/jednostki miary |
| --- | --- |
| Wskaźniki produktu | Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej ( m2) Powierzchnia wybudowanych sal gimnastycznych (m2) |
| Wskaźniki rezultatu | Liczba zorganizowanych imprez sportowych (szt.) Liczba korzystających z sal gimnastycznych (osoby) Liczba uczestników imprez sportowych (osoby) Wzrost liczby mieszkańców korzystających z zajęć sportowo-rekreacyjnych w obiektach zamkniętych (osoby) Wzrost liczby dzieci i młodzieży objętych gimnastyką korekcyjną(osoby) |
| Wskaźniki oddziaływania | Stworzone i utrzymane nowe miejsca pracy (szt.) Powstanie pozalekcyjnych zajęć sportowych (godz./tydzień) |

# 6.3.  Planowane Zadania  - inwestycje z zakresu ochrony środowiska.

# 1.Budowa kompostowni odpadów organicznych na terenie składowiska odpadów komunalnych w Czarnówku.

# 2. Zakończenie I etapu budowy niecki składowiska (PSiPO).

# 3. Budowa sortowni odpadów w Czarnówku.

# 4. Budowa instalacji odgazowującej składowisko odpadów w Czarnówku.

# 5. Modernizacja oczyszczalni ścieków.

# 6. Przepławka na rzece Łebie.

# 7. Przepławka na rzece Okalicy.

# 8. Modernizacja wybranych kotłów KR – 1 z uwzględnieniem technologii wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o biomasę.

| Rodzaj wskaźnika | Wyszczególnienie/jednostki miary |
| --- | --- |
| wskaźniki produktu | Liczba projektów organizacji i wdrażania systemów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu (szt.) Liczba projektów wdrażania systemowej gospodarki odpadami komunalnymi (szt.) Liczba zakupionych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (szt.) |
| wskaźniki rezultatu | Liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez wysypisko śmieci (szt.) Powierzchnia terenów inwestycyjnych objęta działaniem wysypiska śmieci (ha) Liczba gospodarstw domowych objętych programem selektywnej zbiórki odpadów (szt.) Ilość odpadów poddanych segregacji (t/dzień) Ilość odpadów poddawanych recyklingowi (t/dzień) |
| wskaźniki oddziaływania | Ilość odpadów odbieranych na wysypiskach ( m3 /miesiąc) Ilość odpadów poddawanych segregacji ( w okresie 1 roku) – (t/miesiąc) Ilość odpadów poddawanych recyklingowi ( w okresie 1 roku) – (t/miesiąc) |

# 6.4. Planowane Zadania – infrastruktura turystyczna i sportowa

# 1.Budowa ścieżek rowerowych.

# 2. Modernizacja stadionu.

# 3. Budowa lodowiska w Lęborku.

# 4. Budowa terenu rekreacyjno – sportowego ,,Korty”.

# 5. Park Chrobrego (etap I).

| Rodzaj wskaźnika | Wyszczególnienie/jednostki miary |
| --- | --- |
| wskaźniki produktu | Długość wybudowanych ścieżek rowerowych (km) |
| wskaźniki rezultatu | Liczba wypadków drogowych (szt.) Liczba rannych i zabitych (osoby) |
| wskaźniki oddziaływania | Straty spowodowane wypadkami drogowymi ((tys. PLN) Liczba wypadków (w okresie 1 roku)- (szt.) |

# 6.5. Planowane Zadania – inwestycje rewitalizacji zabudowy miasta.

# 1. Zagospodarowanie otoczenia średniowiecznych obwarowań miejskich wzdłuż ul. Basztowej i Derdowskiego.

# 2. Zagospodarowanie średniowiecznych obwarowań miejskich przy ul. Derdowskiego.

# 3. Zagospodarowanie otoczenia średniowiecznych obwarowań miejskich etap III, IV i V przy ulicach M.C. Skłodowskiej, Przyzamcze i Korczaka.

# 4. Odrestaurowanie, odnowa zbytku – XIV wieku – Spichlerz Solny.

# 5. Likwidacja wymiennikowi  wolnostojącej przy ul. Wyszyńskiego.

| Rodzaj wskaźnika | Wyszczególnienie/jednostki miary |
| --- | --- |
| wskaźniki produktu | Liczba obiektów zabytkowych zaadoptowanych na cele kulturalne i turystyczne (szt.) Powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej (m2) Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjno /sportowej/aktywnego wypoczynku (szt.) Liczba nowych markowych produktów turystycznych i kulturowych (szt.) |
| wskaźniki rezultatu | Liczba uczestników imprez/wydarzeń kulturalnych w obiektach zabytkowych i infrastruktury kulturalnej (osoby) Liczba zorganizowanych imprez/wydarzeń kulturalnych w obiektach zabytkowych/kulturowych (szt.) Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki (szt.) Liczba osób uczestniczących w zorganizowanych formach turystyki (osoby) Liczba wypromowanych markowych produktów turystycznych i kulturowych (szt.) |
| wskaźniki oddziaływania | Liczba uczestników imprez i wydarzeń kulturalnych (po 2 latach) – (osoby) Liczba korzystających z nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki (osoby) Liczba turystów krajowych i zagranicznych (po 2 latach) – (osoby) Liczba imprez i wydarzeń kulturalnych (po 2 latach) – (szt.) Dochody z turystyki i kultury (tys. PLN) |

Wielkości poszczególnych wskaźników ekonomicznych zostaną określone przez Studia Wykonalności dla poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych zamieszczonych w zintegrowanej tabeli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

# 7.0. plan finansowy

# na lata

# 2006-2012

7.1. Ocena sytuacji finansowej  miasta Lębork w latach 2002-2004,

z uwzględnieniem budżetu miasta na 2005 rok

Analizę finansową miasta Lębork sporządzono w oparciu o następujące dokumenty:

- roczne sprawozdania Burmistrza Miasta Lębork z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27S), planu wydatków budżetowych (Rb-28) oraz o nadwyżce/deficycie (Rb-NDS ), odpowiednio za lata 2002 – 2004,

- uchwałę Nr XXXII – 277/2004 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lębork na 2005 rok.

Sytuacja finansowa miasta Lębork w badanym okresie kształtowała się korzystnie. Wnioski takie można wyciągnąć z obserwacji kształtowania się wyników finansowych gminy.

Ogólny obraz kształtowania się poszczególnych kategorii finansowych przedstawia tabela nr 1.

Tabela 1. Kształtowanie się wyników finansowych gminy 
w latach 2002 – 2005.

(w PLN)

Z porównania tych danych wynika, że w latach 2002-2004 realizacja poszczególnych kategorii finansowych przebiegała równomiernie, wykazując ciągłą tendencję rosnącą, co należy ocenić korzystnie. Natomiast w 2005 roku w stosunku do lat poprzednich tendencja ta zaczyna maleć. Jednak należy zauważyć, iż *na rok 2005 wielkości poszczególnych kategorii finansowych podane są według planu, tj. zgodnie z uchwałą budżetową na 2005 r. Gdyby taka tendencja malejąca utrzymała się, wówczas miasto, biorąc pod uwagę jego możliwości inwestycyjne, musiałoby ubiegać się o wsparcie finansowe z zewnątrz na realizację zaplanowanych inwestycji.

W poszczególnych latach badanego okresu samorząd uzyskał  ujemny wynik finansowy, tj. deficyt. Wyniósł on odpowiednio:

w roku 2002 – 2.714.815 zł, co stanowiło 5,66 %dochodów miasta,

w roku 2003 – 3.755.108 zł, - 6,93%

w roku 2004 – 4.638.344 zł, - 7,64% oraz

na rok bieżący - miasto planuje deficyt w wysokości 3.445.460 zł, co stanowi 5,76% dochodów. Źródłem finansowania tegorocznego deficytu mają być przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych, zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych rozliczeń krajowych.

W analizie finansowej jednostki dodatkowo należy ocenić zmiany zachodzące w kształtowaniu się poszczególnych źródeł dochodów oraz poszczególnych grup wydatków.

7.2. Analiza struktury dochodów

Dla potrzeb dokonania analizy wpływu poszczególnych źródeł dochodów na dochody ogółem samorządu należy porównać te kategorie. Porównanie takie przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Struktura dochodów miasta Lębork.                           ( w PLN)

Z powyższego zestawienia wynika, że zdecydowany wpływ na kształtowanie się wielkości dochodów  miasta miały przede wszystkim:

uzyskane dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w tym wpływy z podatków i opłat lokalnych,

subwencje z budżetu państwa (dział „ różne rozliczenia”),

wpływy z tytułu gospodarki mieszkaniowej,

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu opieki społecznej.

Największe źródło dochodów samorządu to wpływy z tytułu podatków i opłat oraz udziały  w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, które średnio w badanym okresie stanowiły 37% dochodów ogółem.

Tabela 3 oraz wykres 1 obrazują średni udział wpływów uzyskanych z tych czterech grup (źródeł) w średnich dochodach  ogółem.

Tabela 3. Średnie wielkości dochodów z wyszczególnionych grup.

( w PLN)

Wykres 1  - Średni udział wyszczególnionych grup dochodów w średnich

dochodach ogółem miasta  ( w % ).

Z danych przedstawionych w tabeli 3 oraz graficznie zilustrowanych na wykresie 1 wynika, że w całym badanym okresie dochody samorządu uzyskane z tytułu podatków i opłat wyniosły  37% dochodów;  subwencji - 29%, wpływy z tytułu gospodarki mieszkaniowej – 13%, natomiast dotacje na zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej – 13%. Wpływy miasta tylko z tych czterech źródeł stanowiły w analizowanym okresie odpowiednio: 93%; 90%; 88% oraz 97%; co daje średni udział w wysokości 92%.

Należy przy tym podkreślić ciągły wzrost dochodów uzyskiwanych z tytułu należnych podatków oraz majątku miasta. Zjawisko to może wprost proporcjonalnie przyczynić się do wzrostu własnych możliwości inwestycyjnych samorządu, co optymistycznie rokuje na przyszły rozwój miasta.

7.3. Analiza struktury wydatków

Tabela 4 przedstawia kształtowanie się wydatków Lęborka w rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej.

Tabela 4.  Struktura wykonania wydatków.                                      (w PLN)

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że najwięcej miasto wydaje na oświatę i wychowanie, łącznie 89.714.630 zł (razem z edukacyjną opieką wychowawczą). Fakt ten jest również potwierdzony przez dane dotyczące dochodów; subwencja oświatowa jest jednym z największych źródeł dochodów samorządu.

Kolejną sferą działalności, na którą gmina przeznacza duże środki finansowe jest:

pomoc społeczna – łącznie                           – 47.134.086 zł,

gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 31.243.804 zł,

administracja  publiczna                              -  20.442.178 zł.

Na uwagę zasługuje również fakt zaplanowania w bieżącym roku znacznej kwoty (6.256.226 zł) w dziale „ transport i łączność”, z  przeznaczeniem m.in. na inwestycje  w zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych.

Szczególne znaczenie dla pełnej oceny sytuacji finansowej samorządu  pod kątem potencjalnych możliwości inwestycyjnych ma analiza porównawcza wydatków majątkowych do wydatków ogółem. Porównania takie zawiera tabela nr 5.

Tabela 5. Struktura wydatków.

(w PLN)

W poszczególnych latach badanego okresu wydatki majątkowe gminy nie kształtowały się równomiernie. Największy udział tych wydatków w wydatkach ogółem przypada na rok 2004 (18,59%). W pozostałych latach mieści się on w przedziale od 8,27% do 14,61%. Źródłem pokrycia tych wydatków w latach 2002 – 2004 były, m.in. kredyty i pożyczki oraz obligacje komunalne. W bieżącym roku źródłem finansowania zaplanowanych inwestycji mają być dochody własne oraz przychody ze sprzedaż papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i  z tytułu innych rozliczeń krajowych.

Graficzny obraz kształtowania się powyższych wielkości przedstawia wykres nr 2.

Wykres 2. Udział wydatków majątkowych (%).

Wnioski:

Podsumowując zaprezentowaną analizę kształtowania się wielkości i struktury dochodów oraz wydatków budżetowych należy podkreślić, że w badanym okresie wyraźnie zauważalne są takie zjawiska ekonomiczne, jak:

ciągły wzrost dochodów z podatków  i majątku gminy,

niski udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem.

Oceniając te zjawiska można pozytywnie rokować na przyszłość, szczególnie biorąc pod uwagę możliwości samorządu do zaciągania zobowiązań w celu finansowania zamierzonych i planowanych inwestycji.

7.4. Projekcja własnych środków   inwestycyjnych  miasta Lębork

Dla celów niniejszej analizy kategorię „własnych środków inwestycyjnych” przyjęto jako algorytm: dochody ogółem – wydatki bieżące + wydatki na obsługę długu publicznego. Wysokość tej kwoty wskazuje na  zdolność samorządu do regulowania zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek (spłaty rat kapitałowych i odsetek), a także na zdolność do samodzielnego finansowania inwestycji.

Prognozę kształtowania się wielkości tych środków sporządzono w oparciu o następujące dane i założenia:

a) prognozę wielkości przyszłych dochodów; przyjęto kwoty określone przez

samorząd w „Prognozie długu Miasta Lęborka”;

b) wysokość wydatków na obsługę długu publicznego (kwota ta obejmuje

tylko wydatki związane z obsługą długu publicznego tj. odsetki z tytułu

zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji);

c) kwoty wydatków bieżących wyliczono w oparciu o niniejszą analizę, tj.

przyjęto wskaźnik 92,4% dochodów (udział wydatków bieżących w

dochodach ogółem z bieżącego roku; założono, że stosunek wydatków

bieżących do dochodów jednostki będzie stały).

Tabela 6. Projekcja własnych środków inwestycyjnych (w PLN).

Określenie możliwości inwestycyjnych gminy bez zaciągania zobowiązań zwrotnych (bez przychodów) lub innych źródeł dofinansowania ( np. bez środków unijnych)

Tabela 7. Projekcja możliwości inwestycyjnych (w PLN).

Z obliczeń zaprezentowanych w tabeli wynika, że miasto Lębork nie zrealizuje w latach 2006 – 2009, swoich zamierzeń inwestycyjnych bez zewnętrznych źródeł finansowania. Określając wielkości kwot, które są ujęte w wierszu „inwestycje zaplanowane” wykorzystano dane przedstawione w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2006 – 2009”.

Wykres 3 obrazuje stosunek wielkości zaplanowanych inwestycji do ograniczeń finansowych samorządu, wynikających z art.114 ustawy o finansach publicznych, tj. łączna kwota długu gminy nie może przekroczyć na koniec roku budżetowego 60% dochodów.

Wykres 3. Stosunek wielkości inwestycji zaplanowanych do ograniczeń wynikających z art. 114 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że  wartość ewentualnie zaciągniętych zobowiązań zwrotnych (np. pożyczki, kredyty, obligacje) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanych inwestycji nie przekroczy ograniczenia  określonego w art. 114 ustawy o finansach publicznych. W przypadku uzyskania środków bezzwrotnych z budżetu Unii Europejskiej – relacja powyższa będzie dla samorządu jeszcze bardziej korzystna.

Dodatkowo, na wykresie 4, przedstawiono analizę możliwości inwestycyjnych miasta pod kątem wiarygodności finansowej.

Wykres 4. Możliwości inwestycyjne i wiarygodność finansowa jednostki.

Na obszar oznaczony kolorami żółtym i zielonym, oznaczający sumę własnych możliwości inwestycyjnych oraz planowane do uzyskania – zgodnie z przedstawionym „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2006 – 2009” – środki  z zewnętrznych źródeł w ramach dofinansowania, nałożono niebieskie słupki, oznaczające wartość planowanych inwestycji. Jak widać na wykresie słupek w roku 2007 przekracza oznaczony obszar; oznacza to, że samorząd nie będzie dysponował w tym okresie wystarczającymi środkami finansowymi na realizację swoich zamierzeń inwestycyjnych.

# 7.5.	Podział na źródła finansowania

Podział na źródła finansowania przedstawia tabela 4.3/1 w rozdziale 4.3. (Wieloletni Plan Inwestycyjny). Wynika z niej jednoznacznie, że ilość:

-     łączna ilość nakładów inwestycyjnych wynosi:  71 120 000,00 złotych

- środków własnych gminy określa się na poziomie: 27 051 000,00 złotych

- środków Unii Europejskiej na poziomie:   27 872 000,00 złotych

# 8.0. system wdrażania

System wdrażania został przyjęty Zarządzeniem nr 5/2005 Burmistrza Miasta Lęborka  z dnia 18 stycznia 2005 roku.

System ten przewiduje wprowadzenie każdego roku zadań do programów operacyjnych w oparciu o Wniosek Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, którego wzór jest załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lęborka w sprawie procedury opracowania i aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Lęborka.

Każdy Wniosek Przedsięwzięcia Inwestycyjnego jest oceniany na podstawie Kryteriów Oceny Zadań w Projekcie. Następnie każde przedsięwzięcie inwestycyjne z programów operacyjnych może przejść do tabeli WPI, o której mowa w punkcie 4.3., o ile uzyska odpowiedni stopień przygotowania, wypełnia założone cele  w wybranym wariancie rozwoju i może być finansowane w ramach podziału środków przeznaczonych na inwestycje zwanych dalej potencjałem inwestycyjnym.

Za przebieg wdrażania przedsięwzięcia od momentu jego zgłoszenia do umieszczenia w tabeli WPI odpowiada Komisja Koordynacyjna ds. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Lęborka. Zintegrowaną tabelę WPI zatwierdza Rada Miejska.

Stosowne akty prawne zamieszczone są w załącznikach na początku powyższego dokumentu.

9.0. sposoby monitorowa-NIa i oceny komunikacji społecznej

Przyjęto, że potencjał inwestycyjny Miasta Lęborka dzieli się proporcjonalnie w oparciu o wybrany wariant rozwoju w Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta Lęborka. Podział procentowy potencjału inwestycyjnego przedstawia rozdział  9.2. Podział ten staje się kluczem monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego.

9.1.    Sposoby oceny realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego rok rocznie oceniana jest przez poszczególne komisje Rady Miejskiej i samą Radę Miejską po ówczesnym przedłożeniu sprawozdania Burmistrza Miasta Lęborka dokonanym w oparciu o pracę Komisji Koordynacyjnej. Ta natomiast posługuje się kluczami oceny, o których mowa w rozdziale 9.2 Kryteriami Oceny Zadań w Projekcie. Ocenie poddawane są stopnie zaawansowania realizacji poszczególnych projektów i zadań zamieszczonych w WPI.

    - Sposoby inicjowania współpracy z partnerami prywatnymi i organizacjami pozarządowymi

Jednym z instrumentów inicjowania wspólnych przedsięwzięć partnera publicznego i prywatnego jest upublicznienie formy i sposobu składania Wniosku Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, który może być zgłoszony zarówno przez inwestora prywatnego, jak i organizację pozarządową o ile widzą oni jakikolwiek udział samorządu w planowanym przedsięwzięciu. O ile wniosek taki znajduje swoje miejsce w Programach Operacyjnych, o tyle szanse przeniesienia tego zadania do tabeli WPI, o której mowa w rozdziale 4.3., zależą od umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie realizacji tego zadania.

# 9.2.	Podział potencjału inwestycyjnego na poszczególne priorytety, cele 			niezbędne, cele pierwszorzędne, inne cele

W Mieście Lęborku przyjęto następujący podział potencjału inwestycyjnego według wybranego wariantu rozwoju w Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta Lęborka (podział potencjału inwestycyjnego w procentach).

PRIORYTETY

(wariant prokonkurencyjny)

| Podjąć działania w kierunku stworzenia dogodnych i elastycznych warunków do rozwoju przedsiębiorczości i powstawania nowych miejsc pracy. [I A] | Podjąć działania w kierunku kompleksowej ochrony środowiska. [I B] | 50 % |
| --- | --- | --- |

CELE NIEZBĘDNE

| Stworzyć warunki do podnoszenia wykształcenia i kwalifikacji zawodowych mieszkańców dla sprostania wymogom lokalnego i europejskiego rynku pracy. [II A]* | Podjąć działania w kierunku polepszenia zewnętrznej sieci drogowej. [II B] | Stworzyć warunki dla sprawnego funkcjonowania pomocy społecznej i przeciwdziałać patologiom. [II C] | Podjąć działania w kierunku podwyższania poziomu technicznego i jakościowego infrastruktury. [II D] | 30 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

___________________

* - oznaczenie celu w priorytetach, celach niezbędnych i pierwszorzędnych.

CELE PIERWSZORZĘDNE

| Podjąć działania w kierunku poprawy bezpieczeństwa. [III A]* | Podjąć działania w kierunku rozwoju turystyki w mieście. [III B] | Stworzyć warunki dla wzmacniania bogatej tradycji kulturowej i historycznej. [III C] | 15 % |
| --- | --- | --- | --- |
| Wykorzystać położenie geograficzne i czyste środowisko dla rozwoju miasta. [III D] | Poprawiać ustawicznie stan infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. [III E] | Podjąć działania w kierunku rozwoju infrastruktury rekreacyjno – sportowej. [III F] |  |
| Lepiej wykorzystać potencjał społeczny. [III G] | Podjąć działania na rzecz skutecznego pozyskiwania funduszy strukturalnych i tworzenia przedsięwzięć opartych na partnerstwie publiczno – prywatnym. [III H] |  |

INNE

| INNE CELE [IV]* | 5 % (rezerwa) |
| --- | --- |

Określony potencjał inwestycyjny gminy na poziomie przyjętym w rozdziale 7.5. podzielono na priorytety, cele pierwszorzędne i cele drugorzędne. Ponieważ ilość projektów i programów podporządkowanych tym celom nie rozkłada się równomiernie na każdy z tych celów, potencjał inwestycyjny podzielono w taki sposób, iż priorytety stanowią 50% potencjału inwestycyjnego, cele pierwszorzędne 30%, natomiast cele drugorzędne stanowią 15% potencjału inwestycyjnego. Zachowano także pięcioprocentową rezerwę.

Każde zadanie zamieszczone ostatecznie w tabeli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego podporządkowane zostało jednemu z tych celów.

Monitoring Planu Rozwoju Lokalnego polega na kontroli wyboru zadań z Programów Operacyjnych do tabeli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego ograniczonego wysokością nakładów przeznaczonych na realizację danego celu oraz wyborze zadań najlepiej przygotowanych, o czym decydują Kryteria Oceny Zadań.

Bezpośrednio monitoringu Planu Rozwoju Lokalnego dokonuje Komisja Koordynacyjna, a jej wnioski rozpatrywane są przez Radę Miejską.

9.3. 	Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego.

Public Relations, którego zadaniem jest upowszechnianie zamierzeń Planu Rozwoju Lokalnego pośród przyszłych beneficjentów, wykonawców i decydentów opierać się będzie o trzy formy komunikacji:

- Internet

- Prasa lokalna, regionalna i centralna

- Promocja i reklama bezpośrednia

Internet będzie głównym dostawcą informacji o  Planie Rozwoju Lokalnego włącznie z publikacją Wniosku Przedsięwzięcia Inwestycyjnego jako formy aplikowania zadań.

W witrynie Miasta Lęborka zostanie utworzona podstrona poświęcona Planowi Rozwoju Lokalnego z zamieszczonymi dokumentami w plikach pdf.

Internet służyć będzie również komunikacji pomiędzy bezpośrednio odpowiedzialnym za wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego (Urzędem Miejskim w Lęborku), a zainteresowanymi podmiotami samorządowymi, biznesowymi i organizacjami pozarządowymi.

Prasa lokalna, regionalna i centralna służyć będzie jedynie upowszechnianiu informacji w różnych kręgach potencjalnych beneficjentów i wykonawców Planu Rozwoju Lokalnego o istnieniu takiego dokumentu i sposobie jego monitorowania i wdrażania, kierując do źródła informacji, jakim będzie internet.

Promocja i reklama bezpośrednia  będzie skierowana do wybranych, potencjalnych wykonawców, inwestorów zidentyfikowanych na podstawie analizy przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w tabeli WPI Planu Rozwoju Lokalnego.

Powyższa promocja i reklama polegać będzie na bezpośrednim zapraszaniu do negocjacji wybranych podmiotów, mogących być partnerami w realizacji poszczególnych zamierzeń Planu Rozwoju Lokalnego.