| Tabela nr 4.3/1 Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2004-2007 | Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI-234/2004 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 03.09.2004 r. |
| --- | --- |

| Lp. | Nazwa instytucji i opis zadania | Okres realizacji | Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztorysowa) | Dotychczasowe nakłady | Planowane wydatki w złotych w tys. zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|  |  |  |  |  | Środki z budżetu Miasta | Dofinansowanie | Środki z budżetu Miasta | Dofinansowanie | Środki z budżetu Miasta | Dofinansowanie | Środki z budżetu miasta | Dofinansowanie |
|  | Dwupoziomowe skrzyżowanie drogi Nr 214 z linią PKP - Tunel | II kw. 2004 III kw. 2005 | 24.000 |  | 2.140 |  | 01.03.70 |  |  |  |  |  |
|  | Modernizacja oczyszczalni ścieków | 2002-2005 | 16.601 | 7.000 | 9.351 |  | 250 |  |  |  |  |  |
|  | Budowa Miejskiej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Lęborku | 2004-2006 | 5.820 |  | 100 | 75 ZPORR | 1.006 | 3.016 ZPORR | 425 | 1.275 ZPORR |  |  |
|  | Budowa kompostowni odpadów organicznych na terenie składowiska odpadów komunalnych | 2004-2005 | 6.850 |  | 50 |  | 1.700 | 5.100 ZPORR |  |  |  |  |
|  | Modernizacja ul. Waryńskiego wraz z odbudową mostów w Lęborku | 2004-2005 | 3.880 |  | 50 |  | 970 | 2.910 ZPORR |  |  |  |  |
|  | Przebudowa drogi wojewódzkiej 214 w ciągu ul. Zwycięstwa ze skrzyżowaniem ul. Zwycięstwa – Al. Wolności – I Armii WP – Al. Niepodległości | 2004-2005 | 6.050 |  | 50 |  | 1.500 | 4.500 ZPORR |  |  |  |  |
|  | Budowa drogi ul. Beniowskiego i Kukuczki | 2004 | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa drogi ul. Glinianej | 2004 | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przebudowa ul. 1-go Maja | 2004 | 92 |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przebudowa ul. Kościuszki | 2004 | 135 |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przebudowa ul. Kolonii | 2004 | 98 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa drogi ul. 3 Maja | 2004 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa drogi ul. Marusarzówny | 2004 | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa drogi ul. Staromiejskiej B | 2004 | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przebudowa ul. Jagiellońskiej | 2004 | 70 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa drogi ul. Westerplatte B | 2004 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa drogi ul. Śląskiej na odcinku od ul. Chojnickiej do ul. Artylerzystów | 2004 | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa drogi ul. Kilińskiego | 2004 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa drogi ul. Klonowej I etap | 2004 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa drogi ul. Władysława IV | 2004 | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa ciągu pieszego ul. Legionów Polskich przy Biedronce | 2004 | 32 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa ciągu pieszego ul. W. Witosa | 2004 | 70 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa chodnika przy ul. Mieszka I | 2004 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa dojazdu do parkingu przy DH KUPIEC | 2004 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa oświetlenia przy ul. Mazurskiej | 2004 | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa oświetlenia przy ul. Spokojnej | 2004 | 24 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa oświetlenia przy ul. Boh. Westerplatte | 2004 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zagospodarowanie otoczenia średniowiecznych obwarowań miejskich wzdłuż ul. Basztowej i Derdowskiego | 2004-2005 | 1.648 |  | 50 |  | 412 | 1.236 ZPORR |  |  |  |  |
|  | Remont sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 | 2004 | 247 |  | 247 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Remonty zasobów komunalnych | 2004 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego | 2004 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Remont elewacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej | 2004-2005 | 130 |  | 50 |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Prace archeologiczne przy Kościele św. Jakuba Ap. | 2004 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Remont i modernizacja Pływalni Miejskiej | 2004 | 205 |  | 205 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dokumentacje i ekspertyzy, w tym projekt: przebudowy ul. M. Reja, C.Skłodowskiej, Armii Krajowej, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, Młynarskiej, Franciszkańskiej z Placem Pokoju oraz budowy drogi ul. Spokojnej i drogi dojazdowej do NUMAFY | 2004 | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Likwidacja wymiennikowni wolnostojącej przy ul. Wyszyńskiego | 2005 | 700 |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |
|  | Przepławka na rzece Łebie | 2005 | 500 |  |  |  | 125 | 375 |  |  |  |  |
|  | Park Chrobrego jako produkt turystyczny | 2005 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Zakończenie I etapu budowy niecki składowiska | 2005 | 600 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Budowa instalacji odgazowującej składowisko odpadów w Czarnówku | 2005 | 1.100 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Budowa ogrodzenia terenu SP nr 3 od str. Al. Wolności | 2005 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Podświetlenie Ratusza | 2005 | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |
|  | Roboty remontowo – modernizacyjne węzłów sanitarnych w Gimnazjum nr 2 | 2005 | 86 |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |
|  | Remont dachu na budynku Przedszkola nr 9 | 2005 | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |
|  | Adaptacja III kondygnacji budynku Przedszkola nr 6 do celów użytkowych | 2005 | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |
|  | Wymiana stolarki okiennej w Żłobko – Przedszkolu | 2005 | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Remont Muzeum I etap | 2005 | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Remont dachu – Stadion | 2005 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Budowa sauny w Centrum Sportu i Rekreacji | 2005 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Armii Krajowej z ul. Czołgistów | 2005 | 115 |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |
|  | Budowa ul. Klonowej na odcinku od ul. Jodłowej do ul. Kasztanowej | 2005 | 184 |  |  |  | 184 |  |  |  |  |  |
|  | Budowa ul. Harcerzy od ul. Topolowej do ul. Śląskiej | 2005 | 140 |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |
|  | System oznakowania miasta – II etap | 2005 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Budowa oświetlenia ul. Wielkopolskiej | 2005 | 55 |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |
|  | Budowa oświetlenia ul. Głowackiego | 2005 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Remont chodnika ul. I Maja na odcinku od ul. Czołgistów do ul. Okrzei | 2005 | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
|  | Remont stawu i alejek w Parku Dworcowym | 2005 | 450 |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |
|  | Budowa drogi dojazdowej ul. Staromiejska B z wjazdem od ul. M.C. Skłodowskiej II etap | 2005 | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |
|  | Budowa drogi dojazdowej do ,,NUMAFY” | 2005 | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Budowa oświetlenia ul. Pułaskiego | 2005 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Zakup autobusu dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Lęborku | 2005 | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |
|  | Budowa oświetlenia odcinka ul. Słowackiego – Legionów Polskich | 2005 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Tor zjazdowy dla rowerów górskich, przystosowany do uprawiania dyscyplin sportowych Dual i Fourcross | 2005 | 50 |  |  |  | 35 | 15 |  |  |  |  |
|  | Budowa oświetlenia ul. Wicka Rogali | 2006 | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
|  | Remont bulwaru na rzeką Łebą na odcinku od ul. Staromiejskiej do Al. Wolności | 2006 | 113 |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |
|  | Remont ul. Kaszubskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do mostu na rzece Okalicy + remont chodnika | 2006 | 268 |  |  |  |  |  | 268 |  |  |  |
|  | Remont ul. 10 Marca na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Dworcowej | 2006 | 185 |  |  |  |  |  | 185 |  |  |  |
|  | Modernizacja ul. Al. Niepodległości z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Kossaka, Syrokomli, Al. Niepodległości | 2006 | 4000 |  |  |  |  |  | 1.000 | 3.000 |  |  |
|  | Remont ul. Topolowej na odcinku od ul. Beniowskiego do ul. Harcerzy | 2006 | 163 |  |  |  |  |  | 163 |  |  |  |
|  | Remont fontanny przy ul. Staromiejskiej | 2006 | 45 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |
|  | System oznakowania miasta III etap | 2006 | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
|  | Wymiennikownia ciepła c.o. ,,Włóknolen” przy ul. Słupskiej | 2006 | 130 |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |
|  | Przepławka na rzece Okalicy | 2006 | 100 |  |  |  |  |  | 25 | 75 |  |  |
|  | Budowa sortowni odpadów w Czarnówku | 2006 | 10.000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Połączenie komunikacyjne z drogą nr 6 (Abrahama/Jana Pawła II) | 2006 | 400 |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |
|  | Budowa ścieżek rowerowych | 2006 | 2400 |  |  |  |  |  | 600 | 1.800 ZPORR |  |  |
|  | Budowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem ,,Włóknolen” | 2006 | 1200 |  |  |  |  |  | 300 | 900 ZPORR |  |  |
|  | Podświetlenie dwóch Kościołów – Św. Jakuba Ap. i p.w. NMP Królowej Polski | 2006 | 180 |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |
|  | Nawierzchnia odcinka bocznego ul. Kossaka przy Środowiskowym Domu Samopomocy | 2006 | 40 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Przebudowa ulic śródmieścia z Placem Pokoju | 2006 | 4800 |  |  |  |  |  | 1.200 | 3.600 ZPORR |  |  |
|  | Zagospodarowanie średniowiecznych obwarowań miejskich przy ul. Derdowskiego | 2006 | 1000 |  |  |  |  |  | 200 | 800 ZPORR |  |  |
|  | Budowa drogi ul. Dębowej | 2006 | 82 |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |
|  | Budowa oświetlenia ul. Teligi – parking i miejsca postojowe | 2006 | 26 |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |
|  | Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Kossaka i Al. Wolności | 2006 | 150 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
|  | Budowa drogi wzdłuż budynków przy ul. Czołgistów 18 i 19 | 2006 | 180 |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |
|  | Modernizacja wybranych kotłów KR-1 z uwzględnieniem technologii wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o biomasę | 2006 | 2000 |  |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |
|  | Adaptacja dawnej kotłowni na obiekt wystawienniczy i salę muzyczną z zapleczem | 2006 | 400 |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |
|  | Wymiana elewacji budynku w Gimnazjum nr 2 | 2006 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Konserwacja dachu i orynnowania w budynku szkoły Gimnazjum nr 1 | 2006 | 23 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |
|  | Remont holu w SP nr 8 | 2006 | 40 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Wymiana okien w SP nr 8 | 2006 | 195 |  |  |  |  |  | 195 |  |  |  |
|  | Izolacja przeciwwilgociowa ścian podpiwniczenia w SP nr 3 | 2006 | 83 |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |
|  | Remont instalacji c.o. w MOPS | 2006 | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Wykonanie izolacji pionowej i poziomej w Gimnazjum nr 2 | 2006 | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |
|  | Remont i modernizacja budynku głównego ZS nr 3 | 2006 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Zakup autobusu dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Lęborku | 2006 | 250 |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |
|  | Budowa drogi ul. Mazurskiej | 2007 | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |
|  | Budowa drogi ul. Wielkopolskiej | 2007 | 240 |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |
|  | Remont ul. Lubelskiej | 2007 | 228 |  |  |  |  |  |  |  | 228 |  |
|  | Remont ul. Beniowskiego na docinku od stacji trafo w kierunku ul. Topolowej | 2007 | 75 |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |
|  | Remont chodnika w ul. Mireckiego na odcinku od ul. E. Plater do ul. Armii Krajowej | 2007 | 48 |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |
|  | Budowa ul. Spółdzielczej na odcinku od ul. Glinianej do ul. mjr Sucharskiego | 2007 | 254 |  |  |  |  |  |  |  | 254 |  |
|  | Remont ul. Derdowskiego i ul. Solnej | 2007 | 230 |  |  |  |  |  |  |  | 230 |  |
|  | Remont ul. Findera | 2007 | 75 |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |
|  | Remont ul. Kasprzaka | 2007 | 39 |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |
|  | Remont ul. Młynarskiej | 2007 | 232 |  |  |  |  |  |  |  | 232 |  |
|  | Remont ul. Przyzamcze na odcinku od ul. Młynarskiej do ul. Paderewskiego | 2007 | 153 |  |  |  |  |  |  |  | 153 |  |
|  | Remont chodnika w ul. Toruńskiej na odcinku od ul. B. Krzywoustego do ul. Mściwoja II | 2007 | 119 |  |  |  |  |  |  |  | 119 |  |
|  | Budowa drogi wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem ul. Spokojnej | 2007 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  | Budowa drogi ul. Batalionów Chłopskich – II etap | 2007 | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |
|  | Wymiana wewnętrznej instalacji grzewczej w Gimnazjum nr 2 | 2007 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  | Wymiana stolarki drzwiowej od strony wyjścia na teren zabaw oraz modernizacja schodów pod kątem dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 9 | 2007 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  | Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Przedszkola nr 9 | 2007 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
|  | Wymiana pokrycia dachu w Przedszkolu nr 1 | 2007 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
|  | Wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku Żłobko – Przedszkola | 2007 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
|  | Wymiana pokrycia dachu w Miejskiej Bibliotece Publicznej | 2007 | 220 |  |  |  |  |  |  |  | 220 |  |
|  | Zagospodarowanie otoczenia średniowiecznych obwarowań miejskich etap III, IV i V przy ulicach M.C. Skłodowskiej, Przyzamcze i Korczaka | 2007 | 725 |  |  |  |  |  |  |  | 725 |  |
|  | Boisko sportowe przy projektowanej hali sportowej przy ul. Staszica | 2007 | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  | Zakup autobusu dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Lęborku | 2007 | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |
|  | RAZEM |  | 85.732 | 7.000 | 14.243 | - | 11.253 | 16.555 | 9.053 | 11.450 | 4.478 | - |