Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na:

„Budowę świetlicy przy Zespole Szkół Nr 3 w Lęborku realizowanej w trybie zaprojektuj i wybuduj”

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

Treść 1 zapytania Wykonawcy:

W § 8 ust.6 wzoru umowy Zamawiający zastrzega, że nie będzie uwzględniał roszczeń Wykonawcy w przypadku rozbieżności faktycznie wykonanych robót w stosunku do warunków zawartych w umowie o łącznej wartości robót do wysokości 5% wartości brutto całości zadania …wnosimy o wykreślenie wskazanego zapisu wzoru umowy.

Odpowiedź Zamawiającego na 1 pytanie.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określone jest jako ryczałtowe.

W związku z tym Zamawiający oczekuje wykonania wszystkich robót i w ilościach niezbędnych, aby umowa w całości została zrealizowana.

Aby ograniczyć wartość robót związanych z ryzykiem ryczałtu proponuje 5% margines na ten cel. Jego przekroczenie będzie dopiero podstawą do wzajemnych rozliczeń. Ryzyko ryczałtu obejmować może tylko roboty objęte umową i nie są to roboty definiowane przez ustawy jako roboty dodatkowe lub uzupełniające przy zleceniu zawarcia odrębnej umowy.

Treść 2 zapytania Wykonawcy:

Występują w wielu miejscach rozbieżności między Programem Funkcjonalno-Użytkowym, a Uszczegółowieniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Według którego rozwiązania programowego ma być realizowany obiekt?

Odpowiedź Zamawiającego na 2 pytanie.

W tych wypadkach według Uszczegółowienia Programu Funkcjonalno-Użytkowego.