SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

„PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

ZA LATA 2007-2008 DLA MIASTA LĘBORKA”

Lębork, marzec 2009 r.

ul. Obrońców Stalingradu 66 pok. 208, 218

45-512 Opole

tel./fax.  077/454-07-10

kom. 605-26-24-27, 783-995-101

mail: albeko@poczta.fm, beatapodgorska@poczta.fm

Wykonawcą

Sprawozdania z realizacji „Planu gospodarki odpadami

za lata 2007-2008 dla miasta Lęborka”

był zespół

firmy Albeko z siedzibą w Opolu

w składzie:

Beata Podgórska

Marta Janowska

Paweł Synowiec

Jarosław Górniak

Joanna Synowiec

SPIS TREŚCI

1. Cel i zakres opracowania	4

2. Stan prawny	4

3. Zakres informacji zawartych w gminnym planie gospodarki odpadami za okres kończący się                31 grudnia 2008 r.	4

4. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku	6

5. Stan formalno-prawny instalacji do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów	8

6. Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami na lata 2007-2008	21

7. Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć	29

8. Ocena systemu monitoringu	30

9. Podsumowanie	30

10. Wykorzystane materiały	32

# SPIS TABEL

Tabela 1. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych procesom unieszkodliwiania na terenie miasta Lębork w latach 2007-2008	6

Tabela 2. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku na terenie miasta Lębork w latach 2007-2008	6

Tabela 3. Karta składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Czarnówku –  stan na dzień 31 grudnia 2008 r.	8

Tabela 4. Wykaz podmiotów świadczących usługę wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Lębork	21

Tabela 5. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lębork w latach 2007-2008	22

Tabela 6. Koszty poniesione na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami na terenie  miasta Lębork w latach 2007-2008	29

# 1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest  informacja z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami za okres kończący się 31 grudnia 2008 r.

# 2. Stan prawny

Obowiązek składania co dwa lata radzie gminy sprawozdań z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami został nałożony na organ wykonawczy gminy w art. 14 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.).

W dniu 13 października 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy         o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441), która wprowadziła modyfikacje dotyczące:

1) zakresu gminnych planów gospodarki odpadami,

2) okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami.

Ad. 1. Zmiana zakresu gminnych planów gospodarki odpadami.

Poprzez zmianę art. 14 ust. 2 oraz uchylenie ust. 3 i 4 w art. 15 ustawy o odpadach doprecyzowany    i ujednolicony został ogólny zakres gminnego planu gospodarki. Z kolei wyłączenie gminnych planów gospodarki odpadami z ust. 7 w art. 15 i dodanie nowego ust. 7a w art. 15 ustawy zawęziło zakres gminnego planu gospodarki odpadami tylko do odpadów komunalnych powstających na obszarze danej gminy oraz przywożonych na jej obszar z uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych. Konsekwencją tych zmian, była nowelizacja rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 46, poz. 333 i obowiązuje od 5 kwietnia 2006 r.

Ad. 2. Zmiana okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami.

W artykule 14 ustawy o odpadach dodany został ustęp 12b. Określa on okres sprawozdawczy            z realizacji planu gospodarki odpadami, jako okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres.

Ponadto w artykule 14 całkowicie zmienione zostało brzmienie ust. 13, w którym w pkt 1 określono, że sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami organ wykonawczy gminy przedkłada radzie gminy oraz zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca, po upływie okresu sprawozdawczego.

# 3. Zakres informacji zawartych w gminnym planie gospodarki odpadami za okres kończący się 31 grudnia 2008 r.

Zakres informacji z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami odpowiada treści przyjętego planu. Oznacza to, że w informacji z realizacji planu gospodarki przedstawiono postępy w realizacji każdego z zadań zapisanych w planie lub wyjaśniono powody zaniechania działań lub ewentualnych opóźnień. Wnioski zawarte w informacji powinny zostać uwzględnione w aktualizacji gminnego planu gospodarki odpadami.

Gminny plan gospodarki odpadami został przygotowany w oparciu o pierwotną wersję rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. Tym samym obejmuje on postępowanie z wszystkimi rodzajami odpadów. Jednak, mając na uwadze zmiany w ustawie o odpadach obowiązujące od 13 października 2005 r. oraz zmiany                           w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami, można ograniczyć zakres informacji z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami tylko do opisu zmian    w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

Zakres informacji z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami odnosi się do zmian, które na terenie gminy zaszły od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2008 r., w odniesieniu do wymienionych poniżej aspektów gospodarki odpadami:

1) Stan gospodarki odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2008 r., w tym:

a) rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów komunalnych,

b) rodzaj i ilość odpadów komunalnych poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

c) rodzaj i ilość odpadów komunalnych poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

d) istniejące systemy zbierania odpadów komunalnych,

e) rodzaj oraz moc przerobowa instalacji do odzysku odpadów komunalnych,

f) stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

2) Stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:

a) działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych,

b) działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów komunalnych i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

c) działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

d) działań zmierzających do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.

3) Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć,

4) Ocena przyjętego systemu monitoringu, w tym wartości wskaźników pozwalających na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami,             z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Informacja została opracowana przez firmę ALBEKO w Opolu przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego w Lęborku

# 4. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku

Tabela 1. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych procesom unieszkodliwiania na terenie miasta Lębork w latach 2007-2008

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | 2007 rok | 2008 rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania |
| 20 | Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie |
| 20 02 03 | Inne odpady nie ulegające biodegradacji | 215,47 | D5 | 258,24 | D5 |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 12 256,98 | D5 | 11 983,88 | D5 |
| 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 25,66 | D5 | 14,82 | D5 |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 46,51 | D5 | 42,05 | D5 |
| 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 42,25 | D5 | - | - |
| 20 03 99 | Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach | 259,91 | D5 | 38,70 | D5 |
| RAZEM 20: | 12 846,78 Mg/rok | 12 337,69 Mg/rok |
| ŁĄCZNIE MIASTO LĘBORK: | 12 846,78 Mg/rok | 12 337,69 Mg/rok |

Podsumowanie:

Jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych wytworzonych na terenie miasta Lęborka jest składowanie. W latach 2007 - 2008 składowanie odpadów odbywało się na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Czarnówku. Jak widać z powyższego zestawienia ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu Miasta Lębork w latach 2007 - 2008 jest bardzo podobna. Na podstawie przedstawionych w tabeli nr 1 danych można zauważyć, iż ilość odpadów komunalnych poddanych procesowi składowania w 2008 r. zmalała w stosunku do 2007 r.  o ok. 3,9 %. Jedną z przyczyn może być spadek liczby ludności w mieście w 2008 r.. Poza tym w 2008 r. odnotowano wyraźny wzrost cen nabywanych w sklepach produktów, co mogło znacząco przyczynić się do:

- spadku ilości kupowanych produktów przez mieszkańców, a co za tym idzie – spadku wytwarzanych odpadów komunalnych,

- wzrostu ilości spalanych odpadów w paleniskach domowych zamiast materiałów opałowych.

Tabela 2. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku na terenie miasta Lębork w latach 2007-2008

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | 2007 rok | 2008 rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku |
| 15 | Odpady opakowaniowe: sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 14,05 | R14 | 15,63 | R14 |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 32,18 | R14 | 38,092 | R14 |
| RAZEM 15: | 46,230 Mg/rok | 53,722 Mg/rok |
| 20 | Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie |
| 20 01 01 | Papier i tektura | 0,560 | R13 | 0,250 | R13 |
| 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 36,93 | R3 | 100,610 | R3 |
| 20 01 10 | Odzież | 1,020 | R13 | 0,190 | R13 |
| 20 01 11 | Tekstylia | 0,560 |  | - | - |
| 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | - | - | 0,0025 | R13 |
| 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony | - | - | 1,7935 | R13 |
| 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) | 0,310 | R13 | 3,212 | R13 |
| 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 0,080 | R13 | 0,827 | R13 |
| 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 0,430 | R13 | - | - |
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 0,150 | R13 | - | - |
| 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 35,470 | R3 | 22,030 | R3 |
| 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie | 497,800 | R14 | 152,170 | R14 |
| 20 03 02 | Odpady z targowisk | 14,05 | R3 | 3,020 | R3 |
| 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 27,930 | R3 | 106,350 | R3 |
| RAZEM 20: | 615,290 Mg/rok | 390,455 Mg/rok |
| ŁĄCZNIE MIASTO LĘBORK: | 661,520 Mg/rok | 444,177 Mg/rok |

Podsumowanie:

Ogólna ilość odpadów komunalnych poddanych odzyskowi w  2008 r. na terenie miasta Lębork spadła o ok. 33 % w stosunku do 2007 r. Największy udział wśród zawartych w powyższej tabeli danych miały odpady:

- gleba i ziemia, w tym kamienie,

- odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

- odpady ze studzienek kanalizacyjnych.

Odpady te stanowiły odpowiednio: ok. 85,% w 2007 r. i ok. 80,8% w 2008 r. – wszystkich odpadów komunalnych poddanych procesom odzysku na terenie miasta Lębork.

# 5. Stan formalno-prawny instalacji do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów

## 5.1. Składowiska odpadów

Na terenie miasta Lębork funkcjonuje składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Czarnówku.

Tabela 3. Karta składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Czarnówku –  stan na dzień 31 grudnia 2008 r.

Dział 1.	Dane o posiadaczu odpadów

| Dane o posiadaczu odpadów | Rok sprawozdawczy 2008 |
| --- | --- |
| Posiadacz odpadów1) Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku | Adres2) Czarnówko 34 84 – 351 Nowa Wieś Lęborska |
| Telefon/faks | 059 8324 388 |
| REGON3) | 770740686 |
| NIP3) | 841-10-05-374 |
| Decyzja w zakresie gospodarki odpadami | Znak decyzji | Data wydania | Termin ważności | Organ wydający |
| Wytwarzanie odpadów | ŚR/Ś.IX.6619/20-7/2006/07 | 30.04.2007 r. | do 29.04.2017 r. | Wojewoda Pomorski |
| Zbieranie odpadów | ROŚ.II-7644/29/2006 | 12.04.2006 r. uzupełnienie z dnia 16.10.2007r. | 12.04.2016 r. 12.04.20016 r. | Starosta Lęborski Starosta Lęborski |
| Odzysk | ŚR/Ś.III.ES/6622-39/05/06 uzupełnienie nr ŚR.III.ES/6621-28/07 | 09.02.2006 r. 31.07.2007 r. | 31.01.2016 r. 31.01.2016 r. | Wojewoda Pomorski Wojewoda Pomorski |
| Unieszkodliwianie odpadów | ŚR/Ś.IX.6619/20-7/2006/07 | 30.04.2007 r. | do 29.04.2017 r. | Wojewoda Pomorski |
| Miejsce prowadzenia działalności | Adres4) Czarnówko 34 |
|  | Gmina5) 84 – 351 Nowa Wieś Lęborska |
| Data rozpoczęcia prowadzenia działalności | lipiec 1995 r. |
| Data zakończenia prowadzenia działalności (jeśli dotyczy) | - |
| Rodzaj prowadzonej działalności6) | W | Zb | Od | Un |
|  | [X] | [X] | [X] | [X] |
| Rodzaj prowadzonej działalności według klasyfikacji PKD7) 9002 |
| Dane o posiadaczu odpadów prowadzącym zakład przetwarzania |
| Nr rejestrowy8) |  |
| Numer i nazwa grupy sprzętu9) |  |
| Numer i nazwa rodzaju sprzętu9) |  |

Dział 2.	Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów10)

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Masa wytworzonych odpadów [Mg]12) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | masa odpadów | sucha masa odpadów |
| 1 | 130208 | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 0,041 |  |
| 2 | 190503 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom | 3017,2 |  |
| 3 | 191201 | Papier i tektura | 25,5 |  |
| 4 | 191202 | Metale żelazne | 20,2 |  |
| 5 | 191203 | Metale nieżelazne | 1,6 |  |
| 6 | 191204 | Tworzywa sztuczne i guma | 8,4 |  |
| 7 | 191205 | Szkło | 5,7 |  |
| 8 | 191207 | Drewno | 19,1 |  |
| 9 | 191208 | Tekstylia | 1,1 |  |

Dział 3. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach zebranych odpadów

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Masa odpadów [Mg]12) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | masa odpadów | sucha masa odpadów |
| 1 | 150101 | Opakowania z papieru i tektury | 13,7 |  |
| 2 | 150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 16,7 |  |
| 3 | 150104 | Opakowania z metali | 0,3 |  |
| 4 | 150107 | Opakowania ze szkła | 3,1 |  |
| 5 | 160103 | Zużyte opony | 0,8 |  |
| 6 | 160213 | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż 160209 do 160212 | 0,09 |  |
| 7 | 160214 | Zużyte urządzenia inne niż 160209-160213 | 0,9 |  |
| 8 | 060605 | Inne baterie i akumulatory | 0,78 |  |
| 9 | 170201 | Drewno | 8,3 |  |
| 10 | 200101 | Papier i tektura | 0,2 |  |
| 11 | 200110 | Odzież | 2,3 |  |
| 12 | 200121 | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 0,002 |  |
| 13 | 200123 | Urządzenia zawierające freony | 1,793 |  |
| 14 | 200135 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki | 3,212 |  |
| 15 | 200136 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż w 200121, 200122 i 200135 | 0,8 |  |
| 16 | 200139 | Tworzywa sztuczne | 0,6 |  |

Dział 4.	Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi

a)	Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi w instalacjach
lub urządzeniach

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Masa odpadów [Mg]12) | Proces odzysku R14) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | masa odpadów | sucha masa odpadów |  |
| 1 | 020199 | Inne niewymienione odpady | 4,5 |  | R3 |
| 2 | 020204 | Osady z zakład. oczysz. ścieków | 1372,8 | 411,8 | R3 |
| 3 | 020301 | Szlamy z mycia , oczyszczania, obierania itp. | 3382,9 |  | R3 |
| 4 | 020304 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 11,9 |  | R3 |
| 5 | 020305 | Osady z zakład. oczysz. ścieków | 8638,1 | 1727,6 | R3 |
| 6 | 020601 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 0,1 |  | R3 |
| 7 | 030105 | Trociny, wióry, ścinki | 1037,4 |  | R3 |
| 8 | 100908 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania | 65,9 |  | R14 |
| 9 | 100910 | Pyły z gazów odlotowych | 97,9 |  | R14 |
| 10 | 101099 | Inne niewymienione odpady | 3,2 |  | R14 |
| 11 | 170101 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 200,9 |  | R14 |
| 12 | 170102 | Gruz ceglany | 1,2 |  | R14 |
| 13 | 170103 | Odpady innych materiałów ceramicznych | 1,6 |  | R14 |
| 14 | 170107 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych itp. | 915,6 |  | R14 |
| 15 | 170180 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. | 33,7 |  | R14 |
| 16 | 170182 | Inne niewymienione odpady | 0,4 |  | R14 |
| 17 | 170504 | Gleba i ziemia w tym kamienie | 3,6 |  | R14 |
| 18 | 190503 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom | 3017,2 |  | R14 |
| 19 | 190802 | Zawartość piaskowników | 112,3 |  | R3 |
| 20 | 190805 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 7588,8 | 1070,0 | R3 |
| 21 | 190809 | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda | 125,7 |  | R3 |
| 22 | 190899 | Inne niewymienione odpady | 408,2 | 122,5 | R3 |
| 23 | 200108 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 134,3 |  | R3 |
| 24 | 200201 | Odpady ulegające biodegradacji | 87,7 |  | R3 |
| 25 | 200202 | Gleba i ziemia w tym kamienie | 172,1 |  | R14 |
| 26 | 200302 | Odpady z targowisk | 3,0 |  | R3 |
| 27 | 200306 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 136,7 | 41,0 | R3 |

b)Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów przekazanych w celu ich wykorzysta-
nia osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami, na ich 
własne potrzeby

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Masa odpadów [Mg]12) | Proces odzysku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | masa odpadów | sucha masa odpadów | R14) | Lp.16) |
| 1 | 191207 | Drewno | 19,1 |  | R14, R1 | 52 |

Dział 5.	Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach unieszkodliwionych odpadów

a)	Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach unieszkodliwionych odpadów w instalacjach lub urządzeniach

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Masa odpadów [Mg]12) | Proces unieszkodliwiania D17) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | masa odpadów | sucha masa odpadów |  |
| 1 | 020399 | Inne niewymienione odpady | 144,6 |  | D5 |
| 2 | 120105 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych | 28,9 |  | D5 |
| 3 | 150105 | Opakowania wielomateriałowe | 104,1 |  | D5 |
| 4 | 160119 | Tworzywa sztuczne | 5,6 |  | D5 |
| 5 | 160120 | Szkło | 1,5 |  | D5 |
| 6 | 160122 | Inne niewymienione elementy | 63,4 |  | D5 |
| 7 | 160199 | Inne niewymienione odpady | 89,8 |  | D5 |
| 8 | 160380 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | 6,5 |  | D5 |
| 9 | 170202 | Szkło | 15,7 |  | D5 |
| 10 | 170203 | Tworzywa sztuczne | 5,7 |  | D5 |
| 11 | 170380 | Odpadowa papa | 21,9 |  | D5 |
| 12 | 170604 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170603 | 11,9 |  | D5 |
| 13 | 190801 | Skratki | 179,3 |  | D5 |
| 14 | 191212 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż w 191211 | 48,0 |  | D5 |
| 15 | 200203 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | 512,7 |  | D5 |
| 16 | 200301 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 17485,6 |  | D5 |
| 17 | 200303 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 16,2 |  | D5 |
| 18 | 200307 | Odpady wielkogabarytowe | 49,5 |  | D5 |
| 19 | 200399 | Odpady komunalne niewymienione w innych grupach | 56,6 |  | D5 |

Dział 6.	Zbiorcze zestawienie danych o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów oraz spalarni i współspalarni odpadów

| Lp. | Nazwa instalacji lub urządzenia | Rodzaj instalacji19) | Projektowana moc przerobowa [Mg/rok] | Proces [R lub D]20) | Odpady poddane procesowi odzysku lub unieszkodliwiania w roku sprawozdawczym | Odpady powstające podczas procesu odzysku lub unieszkodliwiania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kod odpadów | rodzaj odpadów | masa odpadów [Mg]12) | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Masa odpadów [Mg]12) |
|  |  |  |  |  |  |  | masa odpadów | sucha masa odpadów |  |  | masa odpadów | sucha masa odpadów |
| 1 | Kompostownia osadów | Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów | 16 000 | R3 | 020199 | Inne niewymienione odpady | 4,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 020204 | Osady z zakład. oczysz. ścieków | 500,0 | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 020301 | Szlamy z mycia , oczyszczania, obierania itp. | 1882,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 020304 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 11,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 020305 | Osady z zakład. oczysz. ścieków | 5000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 020601 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 030105 | Trociny, wióry, ścinki | 1037,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 190802 | Zawartość piaskowników | 112,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 190805 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 4600,0 | 648,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 190809 | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda | 125,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 190899 | Inne niewymienione odpady | 208,2 | 62,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 200108 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 134,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 200201 | Odpady ulegające biodegradacji | 87,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 200302 | Odpady z targowisk | 3,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 200306 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 136,7 | 41,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190503 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom | 3017,2 |  |

Dział 7.	Zbiorcze zestawienie danych o składowiskach odpadów

| Ogólne informacje |
| --- |
| 1 | Nazwa składowiska odpadów | Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku |
| 2 | Adres składowiska odpadów | Czarnówko 34 84 – 351 Nowa Wieś Lęborska |
| 3 | Gmina | Nowa Wieś Lęborska |
| 4 | Powiat | Lęborski |
| 5 | Województwo | Pomorskie |
| 6 | REGON3) | 770740686 |
| 7 | NIP3) | 841-10-05-374 |
| 8 | Typ składowiska21) | Inne niż niebezpieczne i obojętnych |
| 9 | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | Dyrektor Zbigniew Rożnowski ul. Plac Piastowski 3a/2, 84 – 300 Lębork |
| Decyzje |
| 10 | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji | Wojewoda Słupski, z dn. 07.11.1994r. nr 2/94 znak decyzji PR.I.7331/02/94 |
| 11 | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji |  |
| 12 | Pozwolenie na budowę | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona | Kierownik Urzędu Rejonowego w Lęborku z dnia 29.04.1195 Nr BK.7351/205/95 |
| 13 | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji | Kierownik Urzędu Rejonowego w Lęborku z dn. 10.07.1995r. nr BK7351/205/o/95, Kierownik Urzędu Rejonowego w Lęborku z dn. 19.12.1996r. nr ANB.7351o/115/96, Starostwo Powiatowe w Lęborku z dn. 16.06.2000r. nr BK 7351/205/94/2000 |
| 14 | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej22) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji | Starosta Lęborski z dn. 28.01.2002r. nr 9/02 znak decyzji ROŚ.II-7624/22/2002 |
| 15 | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzająccej22) (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania |  |
| 16 | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania |  |
| 17 | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej22) (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania | Wojewoda Pomorski 08.12.2003 ŚR.III.KG/6621-3/2003 2007 rok |
| 18 | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania | NIE |
| 19 | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej22) (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia |  |
| 20 | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia |  |
| 21 | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia oraz datę zaprzestania przyjmowania odpadów |  |
| 22 | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia oraz datę zaprzestania przyjmowania odpadów |  |
| 23 | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji | Wojewoda Pomorski z dn. 27.02.2007 r. nr ŚR/Ś.III.ES/6621-41/06/07 |
| 24 | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | Jeżeli tak, to wskazać na jaki okres | NIE |
| 25 | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji, termin obowiązywania | Wojewoda Pomorski 09.02.06 nr ŚR/Ś.III.ES/6622-39/05/06 do 31.01.2016r. |
| 26 | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji, termin obowiązywania | Wojewoda Pomorski ŚR/Ś.IX.6619/20-7/2006/07 29 kwietnia 2017 roku |
| 27 | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Jeżeli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku |  |
| 28 | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeżeli tak, to podać dane dotyczące decyzji - podstawę prawną, organ wydający, datę wydania, znak decyzji oraz termin wstrzymania | NIE |
| Dane techniczne |
| 29 | Liczba kwater | 5 |
| 30 | Liczba kwater eksploatowanych | 4 |
| 31 | Liczba kwater zamkniętych | 0 |
| 32 | Pojemność całkowita [Mg] | 272 200 |
| 33 | Pojemność zapełniona łącznie z warstwami izolacyjnymi [Mg] | 220 000 |
| 34 | Powierzchnia w granicach korony [m2] | 44800 |
| 35 | Uszczelnienie | [tak/nie] | tak |
|  |  | naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) |  |
|  |  | sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji) |  |
|  |  | izolacja syntetyczna (materiał, grubość) | Geomembrana HDPE 2,0 mm |
| 36 | Drenaż odcieków | [tak/nie] | tak |
|  |  | warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji) | Miąższość 50 cm Pow. 10-4 m/s |
|  |  | kolektory (materiał, średnica) | Polietylen, 200 mm |
|  |  | ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %) | Nachylenie wzdłuż kolektorów od 2,5 do 2,0 % W kierunku kolektorów 2,0 % |
|  |  | zewnętrzny system rowów | tak |
| 37 | Gromadzenie odcieków | [tak/nie] | tak |
|  |  | w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3) | 12870 m3 |
| 38 | Postępowanie z odciekami | odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] | tak |
|  |  | wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] | nie |
|  |  | wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?) | Tak, zraszanie odpadów w celu zapewnienia optymalnej wilgotności w złożu odpadów |
|  |  | oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) | nie oczyszczanie grawitacyjne w zbiorniku retencyjnym |
| 39 | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | [tak/nie] | tak |
|  |  | z emisją do atmosfery [tak/nie] | tak |
|  |  | spalanie w pochodni [tak/nie] | nie |
|  |  | odzysk energii [tak/nie] | nie |
| 40 | Pas zieleni | [tak/nie] | tak |
|  |  | szerokość pasa [m] | wschodnia strona 10 m, a zachodnia 20 m |
| 41 | Ogrodzenie | [tak/nie] | tak |
| 42 | Rejestracja wjazdów | [tak/nie] | tak |
| 43 | Ewidencja odpadów | [tak/nie] | tak |
| 44 | Waga | [tak/nie] | tak |
| 45 | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | [tak/nie] | tak |
| 46 | Wykonywanie warstw izolacyjnych odpadów | [tak/nie] | tak |
|  |  | rodzaj materiału |  |
|  |  | w przypadku wykorzystywania odpadów podać kod i rodzaj odpadów | kod odpadów | rodzaj odpadów |
|  |  |  | 100101 | Żużle popioły paleniskowe i pyły z kotłowni |
|  |  |  | 100102 | Popioły lotne z węgla |
|  |  |  | 100809 | Inne żużle |
|  |  |  | 100899 | Inne niewymienione odpady |
|  |  |  | 100903 | Żużle odlewnicze |
|  |  |  | 100906 | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż 100905 |
|  |  |  | 100908 | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 100907 |
|  |  |  | 100910 | Pyły z gazów odlotowych |
|  |  |  | 100980 | Wybrakowane wyroby żeliwne |
|  |  |  | 100999 | Inne niewymienione odpady |
|  |  |  | 101003 | Zgary i żużle odlewnicze |
|  |  |  | 101006 | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż 101005 |
|  |  |  | 101008 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż 101007 |
|  |  |  | 101099 | Inne niewymienione odpady |
|  |  |  | 101208 | Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana |
|  |  |  | 170101 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i rem. |
|  |  |  | 170102 | Gruz ceglany |
|  |  |  | 170103 | Odpady innych materiałów ceramicznych |
|  |  |  | 170107 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego |
|  |  |  | 170180 | Usunięte tynki, tapety, okleiny |
|  |  |  | 170181 | Odpady z remontów i przebudowy dróg |
|  |  |  | 170182 | Inne niewymienione odpady |
|  |  |  | 170302 | Asfalt inny niż wymieniony w 170301 |
|  |  |  | 170504 | Gleba i ziemia w tym kamienie (z wykopów) |
|  |  |  | 170506 | Urobek z pogłębiania inny niż w 170505 |
|  |  |  | 170508 | Tłuczeń torowy inny niż wymieniony w 170507 |
|  |  |  | 190501 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych |
|  |  |  | 190502 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego |
|  |  |  | 190503 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadające się do wykorzystania) |
|  |  |  | 200202 | Gleba i ziemia w tym kamienie |
| 47 | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | dane meteorologiczne [tak/nie] | Nie |
|  |  | kontrola wykonywania elementów służących do monitoringu [tak/nie] | Nie |
|  |  | wody powierzchniowe [tak/nie] | Nie |
|  |  | wody podziemne [tak/nie] | Nie |
| 48 | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | opad atmosferyczny [tak/nie] | Tak |
|  |  | wody powierzchniowe [tak/nie] | Tak |
|  |  | wody odciekowe [tak/nie] | Tak |
|  |  | wody podziemne [tak/nie] | Tak |
|  |  | gaz składowiskowy [tak/nie] | Tak |
|  |  | osiadanie powierzchni składowiska [tak/nie] | Tak |
|  |  | struktura i skład odpadów [tak/nie] | Tak |
| Odpady |
| 49 | Czy odpady są składowane w sposób nieselektywny?23) [tak/nie] | Tak |
| 50 | Odpady poddane odzyskowi na składowisku odpadów w roku sprawozdawczym (jeśli dotyczy) | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Masa odpadu [Mg] | Cel wykorzystania odpadu |
|  |  | 100908 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania | 65,9 | Przesypka |
|  |  | 100910 | Pyły z gazów odlotowych | 97,9 | Przesypka |
|  |  | 101099 | Inne niewymienione odpady | 3,2 | Przesypka |
|  |  | 170101 | Odpady betonu oraz gruz betonowy | 200,9 | Przesypka |
|  |  | 170102 | Gruz ceglany | 1,2 | Przesypka |
|  |  | 170103 | Odpadów innych materiałów ceramicznych | 1,6 | Przesypka |
|  |  | 170107 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego | 915,6 | Przesypka |
|  |  | 170180 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. | 33,7 | Przesypka |
|  |  | 170182 | Inne niewymienione odpady | 0,4 | Przesypka |
|  |  | 150504 | Gleba i ziemia w tym kamienie | 3,6 | Przesypka |
|  |  | 190503 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom | 3017,2 | Przesypka |
|  |  | 200202 | Gleba i ziemia w tym kamienie | 172,1 | Przesypka |
| 51 | Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg] | 218246,7 |
| Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]12) |
|  |  | masa odpadów | sucha masa odpadów |
| 020399 | Inne niewymienione odpady | 144,6 |  |
| 120105 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych | 28,9 |  |
| 150105 | Opakowania wielomateriałowe | 104,1 |  |
| 160119 | Tworzywa sztuczne | 5,6 |  |
| 160120 | Szkło | 1,5 |  |
| 160122 | Inne niewymienione elementy | 63,4 |  |
| 160199 | Inne niewymienione odpady | 89,8 |  |
| 160380 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | 6,5 |  |
| 170202 | Szkło | 15,7 |  |
| 170203 | Tworzywa sztuczne | 5,7 |  |
| 170380 | Odpadowa papa | 21,9 |  |
| 170604 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170603 | 11,9 |  |
| 190801 | Skratki | 179,3 |  |
| 191212 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż w 191211 | 48,0 |  |
| 200203 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | 512,7 |  |
| 200301 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 17485,6 |  |
| 200303 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 16,2 |  |
| 200307 | Odpady wielkogabarytowe | 49,5 |  |
| 200399 | Odpady komunalne niewymienione w innych grupach | 56,6 |  |

## 5.2. Instalacje odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów

Na terenie gminy Lębork nie ma instalacji do odzysku odpadów komunalnych. Wszystkie selektywnie zebrane odpady przekazywane są do odzysku poza teren gminy.

Na składowisku w Czarnówku, którego Gmina miejska Lębork jest współwłaścicielem, znajduje się kompostownia odpadów organicznych, gdzie odzyskowi poddawane są komunalne osady ściekowe wytworzone w Lęborku.

# 6. Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami na lata 2007-2008

„Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Lębork” został przyjęty Uchwałą Nr XXVI-231/2004 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 3 września 2004 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku Miasto Lębork przyjęło dnia 3 kwietnia 2007 roku uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku Nr VI-61/2007.

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości realizują firmy, z którymi zawarto umowy i które posiadają stosowne zezwolenia. Wykaz firm świadczących usługę wywozu odpadów komunalnych na terenie miasta Tczewa zawarto w tabeli 4.

Obecnie  trwają prace nad ostateczną wersją Zarządzenia Burmistrza Miasta Lęborka w sprawie: określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Lęborka.

Tabela 4. Wykaz podmiotów świadczących usługę wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Lębork

| Lp. | Nazwa firmy |
| --- | --- |
| 1. | REMONDIS Sp. z o.o. o/Lębork, ul. Kossaka 91-95, 84-300 Lębork |
| 2. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGORA-1 Sp. z o.o., ul. Kossaka 81, 84-300 Lębork |
| 3.* | ELWOZ Sp. z o.o., ul. Słupska 2, 84-340 Sierakowice |
| 4.** | Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe O-MED Z. Hinca, Załakowo 14, 83-342 Kamienica Królewska |
| 5.*** | Usługi Transportowe i Komunalne – Władysław Baszowski, Runowo 10, 76-230 Potęgowo |
| 6.* | Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku, 84-351 Nowa Wieś Lęborska |
| 7.* | Usługi Komunalne i Transportowe – Zbigniew i Maria Nacz., Osowo 24A, 84-312 Cewice |
| 8.* | Firma LUKAS – Łukasz Gniedziejko, ul. Zwycięstwa 7, 84-300 Lębork |
| 9.** | MAR-POL – Marcin Zbigniew Ochojski, Cetki 5, 87-500 Rypin |
| 10.* | F.H. MARGOT – Małgorzata Gołębiewska, ul. Legionów Polskich 14/37, 84-300 Lębork |
| 11. | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WIMAK-MERX – Edward Mielewczyk, ul. Ogrodowa 6, 84-351 Nowa Wieś Lęborska |
| 12.**** | LAZUR – Artur Meyer, ul. Młynarskiej 5 Mosty, 84-300 Lębork |
| * - firmy posiadające decyzje na odbiór odpadów komunalnych, nie mające aktualnie podpisanych umów z właścicielami nieruchomości, ** - firmy posiadające decyzje na odbiór odpadów medycznych, *** - firma zajmująca się pielęgnacją drzew, **** - firma posiadająca decyzję na obiór odpadów kuchennych z jednostki wojskowej |

Źródło: Informacja z Urzędu Miejskiego w Lęborku

Tabela 5. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lębork w latach 2007-2008

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Organizacja powiatowych (międzygminnych) i gminnych systemów gospodarki odpadami, wdrożenie nowych systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych | 2007-2008 | Utworzenie związku gmin w zakresie gospodarki odpadami | Gmina Lębork nie przystąpiła do żadnego związku międzygminnego. |
|  |  |  | Wprowadzenie nowego systemu zbierania odpadów | Na terenie gminy Lębork selektywny system zbiórki odpadów złożony jest z dwóch sposobów ich zbierania: system wielkopojemnikowy czyli ustawione w wyznaczonych punktach przy zabudowie wielorodzinnej kolorowe pojemniki o poj. 1100 l przewidziane do selektywnej zbiórki odpadów typu: szkło i tworzywa sztuczne, „u źródła” – system zbiórki odpadów przez mieszkańców posesji jednorodzinnych w kolorowych workach na: szkło i tworzywa sztuczne. W latach 2007-2008 obsługą pojemników do segregacji szkła i plastiku zajmowała się firma REMONDIS Sp. z o.o. oddział w Lęborku. Od 01.01.2009 r. obowiązki te przejmuje PSiPO w Czarnówku. Ponadto na terenie gminy zorganizowane są selektywne zbiórki: zużytych baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych pochodzących z sektora komunalnego. Szczegółowe opisy i wyniki zbiórek znajdują się w dalszej części opracowania, w punktach poświęconych poszczególnym grupom odpadów. |
|  | Intensyfikacja akcji podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami. Edukacja ekologiczna | 2007-2008 | Wdrożenie programu edukacyjno-informacyjnego | Od początku wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów prowadzona jest edukacja ekologiczna polegająca na organizowaniu programów edukacyjnych w szkołach i przedszkolach m.in.: konkursów wiedzy ekologicznej, pogadanek o tematyce ekologicznej, prowadzenie akcji i imprez ekologicznych typu „Dzień Ziemi” i „Sprzątanie Świata”. Ponadto w prasie lokalnej umieszczane są informacje na temat szkodliwości wyrobów azbestowych i konieczności ich usunięcia do końca 2032 roku. |
|  | Objęcie 100% mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych | 2007-2008 | (Nie zdefiniowano w GPGO) | Na terenie miasta Lębork zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych objęty był następujący procent mieszkańców: 2007 r. – 85%, 2008 r. – 90%. Pozostałą część stanowią osoby starsze i zazwyczaj samotne, których warunki finansowe nie pozwalają na opłacanie wywozu odpadów |
|  | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych | 2007-2008 | Wdrożenie systemu selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji z gospodarstw domowych | Na terenie miasta Lębork nie wdrożono systemu selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji. Przeprowadzono wśród mieszkańców edukację ekologiczną o konieczności kompostowania odpadów ulegających biodegradacji na terenach własnych posesji. Gmina będzie podejmowała czynności dążące do wprowadzenia zbiórki odpadów biodegradowalnych. |
|  | Budowa instalacji, które zapewnią odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji | 2007-2008 | Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów | W ramach II etapu budowy składowiska odpadów w Czarnówku Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. planuje w przyszłości budowę kompostowni odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. |
|  | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. | 2007-2008 | System selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych | Miasto Lębork nie wprowadziło selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Odpady są dostarczane na składowisko w Czarnówku bezpośrednio przez mieszkańców. W latach 2007-2008 przyjęto na składowisko następujące ilości odpadów wielkogabarytowych: 2007 r. - 46,51 Mg 2008 r. - 42,05 Mg |
|  |  |  | System selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego | Na terenie miasta Lębork zbiórką zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego zajmują się następujące firmy: Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku - odpady odbiera ElektroEko, firma REMONDIS, która następnie przekazuje te odpady oddziałowi firmy w Gdyni zajmującemu się zbiórką odpadów niebezpiecznych Na terenie PS i PO powstał Autoryzowany Punkt Zbierania ZSEE, do którego mieszkańcy mogą dostarczać zużyty sprzęt. W 2008 roku zebrano z terenu gminy Lębork 2,586 Mg. Od 2007 r. na terenie miasta funkcjonuje punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, prowadzony przez firmę REMONDIS Sp. z o.o. oddział w Lęborku. W latach 2007 – 2008 zebrano następujące ilości odpadów: 2007 r.: 6,637 Mg 2008 r.: 5,835 Mg |
|  | Budowa instalacji do demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych | 2007-2008 | Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów | W ramach II etapu budowy składowiska odpadów w Czarnówku Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. planuje w przyszłości budowę sortowni odpadów o mocy przerobowej 20 000 g/rok ze stanowiskiem do demontażu odpadów wielkogabarytowych. |
|  | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych | 2007-2008 | System selektywnej zbiórki odpadów budowlanych | System zbiórki odpadów budowlanych na terenie Lęborka opiera się na możliwości zamówienia za opłatą kontenerów na odpady przez osoby indywidualne. System taki pozwala na odbiór odpadów od wszystkich mieszkańców. Odpady (gruz, beton, materiały ceramiczne) trafiają na składowisko odpadów w Czarnówku, gdzie część wykorzystywana jest jako materiał służący do przesypywania składowiska lub utwardzania dróg technologicznych. W latach 2007 – 2008 zebrano następujące ilości odpadów budowlanych: 2007 r. – 886,71 Mg 2008 r. – 101,90 Mg. |
|  | Budowa instalacji do recyklingu odpadów budowlanych | 2007-2008 | Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów | Na terenie miasta Lębork nie wybudowano instalacji do recyklingu odpadów budowlanych. |
|  | Rozwój selektywnej zbiórki, celem unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych | 2007-2008 | System selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych | Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, na terenie Miasta Lębork, oparta jest na zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zbiórce zużytych baterii i akumulatorów. Zużyte baterie są selektywnie zbierane w pojemnikach firmy REBA Organizacja Odzysku S.A. Natomiast ich opróżnianiem zajmuje się Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku (na zlecenie firmy REBA). Obecnie w programie uczestniczy ok. 40 firm i instytucji są to głównie szkoły i przedszkola. Na terenie gminy Lębork pojemniki na baterie rozstawiono w 14 placówkach. W 2008 r. zebrano 0,404 Mg z terenu gminy Lębork. |
|  | Budowa instalacji linii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych | 2007-2008 | (Nie zdefiniowano w GPGO) | Na terenie miasta Lębork nie wybudowano instalacji do unieszkodliwiania odpadów budowlanych. |
|  | Budowa instalacji, które zapewnią odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) odpadów komunalnych | 2007-2008 | Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów | Gmina Lębork jest współwłaścicielem składowiska odpadów w Czarnówku, na bazie którego ma powstać Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina”. Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku, które zarządza składowiskiem, z początkiem 2007 r. rozpoczęło prace nad realizacja zadania. Obecnie złożone są wnioski o dofinansowanie w/w zadania do WFOŚiGW w Gdańsku oraz do Fundacji EkoFundusz w Warszawie. W trakcie opracowania znajduje się dokumentacja przetargowa niezbędna do rozpoczęcia budowy zakładu. Wydano decyzję nr 507/08 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielono pozwolenie na budowę. |
|  | Budowa lub modernizacja składowisk odpadów komunalnych wg standardów i wymogów UE. | 2007-2008 | Budowa składowiska odpadów w Czarnówku | W ramach I etapu budowy składowiska odpadów w Czarnówku w 2007 r. wybudowano Kwaterę „B”, która zapewni możliwość składowania odpadów przez ok. 2,5 roku. Budowa kwatery „B” kończy I etap budowy składowiska. |
|  |  |  |  | W ramach II etapu budowy składowiska odpadów w Czarnówku Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. planuje w przyszłości: budowę sortowni odpadów o mocy przerobowej 20 000 g/rok ze stanowiskiem do demontażu odpadów wielkogabarytowych, budowę kompostowni odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, budowę niecki do składowania balastu. Realizacja robót ma się rozpocząć na przełomie 2008/2009 roku. Obecnie Spółka jest w fazie montażu finansowego planowanej inwestycji. |
| Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi |
|  | Organizowanie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy | 2007-2008 | Wprowadzenie nowego systemu zbierania odpadów | Na terenie gminy Lębork selektywny system zbiórki odpadów opakowaniowych złożony jest z dwóch sposobów ich zbierania: system wielkopojemnikowy czyli ustawione w wyznaczonych punktach przy zabudowie wielorodzinnej kolorowe pojemniki o poj. 1100 l przewidziane do selektywnej zbiórki odpadów typu: szkło i tworzywa sztuczne, „u źródła” – system zbiórki odpadów przez mieszkańców posesji jednorodzinnych w kolorowych workach na: szkło i tworzywa sztuczne. Ilość odpadów opakowaniowych zebranych w: - 2007 roku: opakowania z tworzyw sztucznych typu PET– 15,00 Mg/a opakowania szklane – 35,00 Mg/a - 2008 roku: opakowania z tworzyw sztucznych – 17,13 Mg/a opakowania szklane – 47,01 Mg/a Na terenie Lęborka rozstawione są następujące pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów: na plastik – 48 szt., na szkło – 48 szt. |
|  | Działania informacyjno-edukacyjne dla społeczności lokalnej | 2007-2008 | Wdrożenie programu edukacyjno-informacyjnego | Od początku wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów prowadzona jest edukacja ekologiczna polegająca na organizowaniu programów edukacyjnych w szkołach i przedszkolach m.in.: konkursów wiedzy ekologicznej, pogadanek o tematyce ekologicznej, prowadzenie akcji i imprez ekologicznych typu „Dzień Ziemi” i „Sprzątanie Świata” . Ponadto w prasie lokalnej umieszczane są informacje na temat szkodliwości wyrobów azbestowych i konieczności ich usunięcia do końca 2032 roku. |
| Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi |
|  | Budowa gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) | 2007-2008 | Wdrożenie systemu objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych | Na terenie miasta Lębork nie wybudowano gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych. Zbiórka odpadów niebezpiecznych, funkcjonująca na terenie miasta Tczewa, oparta jest na zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zbiórce zużytych baterii i akumulatorów (opisy wspomnianych zbiórek zawarto w pkt. 6 i 10 niniejszej tabeli). |
| Inne zadania dotyczące gospodarowania odpadami, które były realizowane na terenie gminy, a nie zostały wskazane w krajowym planie gospodarki odpadami |
|  | (Nie zdefiniowane w KPGO) | 2007-2008 | Unieszkodliwianie odpadów azbestowych | W związku z realizacją krajowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest, niezbędne było sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji tego typu materiałów na terenie miasta Lęborka. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji, obliczono że na terenie miasta Lęborka występuje ok. 15 390 m2 wyrobów azbestowych, czyli ok. 220 Mg (1 Mg płyt azbestowych ( 70 m2). Przewidywany koszt usunięcia azbestu z obiektów na terenie miasta Lęborka wyniesie ok. 461,7 tys. zł. Ponadto gmina posiada opracowany „Program likwidacji wyrobów zawierających azbest dla Miasta Lębork”. |
|  | (Nie zdefiniowane w KPGO) | 2007-2008 | Zbiórka przeterminowanych leków od ludności | Miasto Lębork nie zorganizowało do tej pory zbiórki przeterminowanych farmaceutyków od ludności. Na podstawie współczynników przyjętych z KPGO szacuje się, iż na terenie miasta wytwarzane jest rocznie ok. 3,7 Mg odpadów pochodzących z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej. |

# 7. Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć

Tabela 6. Koszty poniesione na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami na terenie             miasta Lębork w latach 2007-2008

| Lp. | Nazwa zadania | Koszty poniesione w 2007 r. [PLN] | Koszty poniesione w 2008 r. [PLN] | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zakup koszy i pojemników do gromadzenia i segregacji odpadów komunalnych | 34 817,62 | 18 605,00 | Budżet Gminy |
|  | Zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie Świata” | 5 918,72 | 3 641,02 | Budżet Gminy |
|  | Wywóz nieczystości z Centrum Handlowego | 50 158,33 | 68 547,84 | Budżet Gminy |
|  | Segregacja odpadów | 7 276,00 | 7 704,00 | Budżet Gminy |
|  | Dofinansowanie usuwania, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowych | - | 27 450,25 | GFOŚiGW |
| Edukacja ekologiczna związana z gospodarką odpadami |
|  | Usuwanie lokalnych zagrożeń środowiska, w tym odpadów niebezpiecznych przez PSP w Lęborku | - | 1 14,49 | GFOŚiGW |
|  | Działania proekologiczne , programy i opracowania edukacyjno-ekologiczne, publikacja ogłoszeń, akcji sanitarno-porządkowych, akcji i imprez ekologicznych typu „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi” oraz usług transportowych związanych z prowadzeniem w/w akcji | 6 595,61 | 5 510,06 | GFOŚiGW |
|  | Edukacja ekologiczna dla mieszkańców gminy-informacje prasowe o azbeście | - | 256,20 | GFOŚiGW |
| Suma | 98 170,67 | 98 497,86 | Budżet Gminy |
| Suma | 6 595,61 | 33 331,00 | GFOŚiGW |
| RAZEM | 104 766,28 | 131 828,86 | (1)+(2)+(3) |
| (1) – Budżet Gminy, (2) – GFOŚiGW – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, |

# 8. Ocena systemu monitoringu

Tabela 12. Zestawienie wskaźników realizacji gminnego planu gospodarki odpadami

| Nazwa wskaźnika | Jednostka | Wartość wskaźnika osiągnięta w 2007 r. | Wartość wskaźnika osiągnięta w 2008 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Odsetek mieszkańców objętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych | % | 85 | 90 |
| Masa zebranych odpadów komunalnych - ogółem | Mg | 13 508,3 | 12 781,867 |
| Masa zebranych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych | Mg | 6,637 | 6,239 |
| Masa zebranych odpadów wielkogabarytowych | Mg | 46,51 | 42,05 |
| Masa zebranych selektywnie odpadów z tworzyw sztucznych | Mg | 0,150 | - |
| Masa zebranych selektywnie odpadów z papieru i tektury | Mg | 0,560 | 0,250 |
| Masa zebranych selektywnie odpadów opakowaniowych łącznie | Mg | 50,000 | 64,14 |
| Masa zebranych selektywnie odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych | Mg | 15,00 | 17,13 |
| Masa zebranych selektywnie odpadów opakowaniowych ze szkła | Mg | 35,00 | 47,01 |
| Masa składowanych odpadów komunalnych | Mg | 12 846,78 | 12 337,69 |
| Odsetek składowanych odpadów komunalnych | % | 100 | 100 |
| Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne - ogółem | szt. | 1 | 1 |
| Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne - ogółem | Mg | 36 000 | 52 200 |
| Masa odzyskanych i/lub unieszkodliwianych odpadów ulegających biodegradacji (poza składowaniem) | Mg | 114,65 | 122,64 |
| Masa zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest - do usunięcia i unieszkodliwienia | Mg | 220 | 220 |
| Masa zebranych selektywnie przenośnych baterii i akumulatorów | Mg | - | 0,404 |
| Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | Mg | 6,637 | 5,835 |

# 9. Podsumowanie

Gospodarka odpadami komunalnymi oraz zbiórka odpadów opakowaniowych typu: tworzywa sztuczne oraz szkło terenie Miasta  Lębork prowadzona jest bardzo dobrze.

- Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się za zasadzie wyznaczonych na terenie miasta dwóch punktów zbiórki ZSEE.

- Zbiórka odpadów budowlanych odbywa się na zgłoszenie i koszt wytwórcy odpadów.

- Odpady wielkogabarytowe są dostarczane na składowisko w Czarnówku bezpośrednio przez mieszkańców.

- Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów  przeprowadzana jest w szkołach i instytucjach na terenie miasta.

- Od początku wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy bardzo prężnie prowadzona jest edukacja ekologiczna.

- Likwidacja „dzikich” wysypisk prowadzona jest na bieżąco.

- Miasto posiada inwentaryzację wyrobów zawierających azbest  oraz „Programu Usuwania Wyrobów azbestowych”.

Zadania niezrealizowane, ujęte w „Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Lębork” będą sukcesywnie realizowane w kolejnych latach. Przewidziane jest m.in.:

- objęcia wszystkich mieszkańców miasta zorganizowanym systemem zbiórki odpadów komunalnych

- selektywna zbiórka surowców wtórnych na terenie miasta stopniowo ulega polepszeniu, jednakże w chwili obecnej nie pozwala jeszcze w zadowalającym stopniu ograniczyć ich unieszkodliwiania poprzez składowanie,

- brak wdrożonej selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, biodegradowalnych oraz odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych,

- brak wdrożonej selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji pochodzących            z gospodarstw domowych,

- zwiększenie efektywności selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych;

- usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest do 2032 r.

# 10. Wykorzystane materiały

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150,            Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865 i Nr 154, poz. 958); wejście w życie z dniem 1 października 2001 r.,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865); wejście w życie z dniem 1 października 2001 r.,

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy                       o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 143, poz. 1196,             z 2003 r. Nr 7, poz. 78 i Nr 190, poz. 1865, z 2004 r. Nr 49, poz. 464, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 oraz           z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i Nr 133, poz. 935) - tzw. ustawa wprowadzająca; wejście w życie z dniem             1 października 2001 r.,

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 11, poz. 97 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1458); wejście w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.,

- Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1236); wejście w życie z dniem 14 marca 2005 r.,

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441); wejście w życie z dniem 13 października 2005 r.,

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań            i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462 i Nr 267, poz. 2257, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 220, poz. 1601 i Nr 251, poz. 1848 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587); wejście w życie               z dniem 1 stycznia 2006 r.,

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495); wejście w życie z dniem 21 października 2005 r.

- Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 176, poz. 1236); wejście w życie z dniem 10 października 2007 r.,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wytwarzane i wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory (Dz. U. Nr 182, poz. 1519) - na podstawie art. 169 ust. 1; wejście w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r.                w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania               i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876) – na podstawie art. 163 ust. 1; wejście w życie z dniem 29 listopada 2003 r.,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska (Dz. U. Nr 209, poz. 1516) – na podstawie art. 405 ust. 4; wejście w życie z dniem 13 listopada 2007 r.,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) - na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1; wejście w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 333) - na podstawie art. 15 ust. 8; wejście w życie z dniem 2 maja 2003 r.,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz. U. Nr 101, poz. 687) - na podstawie art. 37 ust. wejście w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zasad sporządzania raportu wojewódzkiego (Dz. U. Nr 101, poz. 688) - na podstawie art. 37 ust. 11; wejście w życie z dniem                 1 stycznia 2008 r.